# Продължителност и план за действие

Продължителността на проекта ще бъде 24 месеца.

# Продължителност и план за действие за основните обекти на интервенция

Планът за действие трябва да включва наименованието на дейностите. Планът трябва да бъде достатъчно подробен, за да представи обобщение на подготовката и изпълнението на всяка една от дейностите.

| План за изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирано начало на изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  | Месец май/година 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Планиран край на изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  | Месец май/година 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Година 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шестмесечие 1 |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 2 |  |  |  |  |  |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация |
| Подготовка на дейност 1 Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 1 Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 3 Одит на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Подготовка на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Обект 1: Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора”; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Обект 2. Изграждане на парк и детска площадка в кв. „Чолаковци” (кв.7 УПИ ІІ, V, кв.14, УПИ І); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Обект 3: "Изграждане на Спортна площадка в кв. „Чолаковци”; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Обект 4: Изграждане на парк и детска площадка в кв. „Зона В” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Обект 5: Довършване на тротоарна настилка, около парк „Майка България”; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Обект 6: Парк „Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Обект 7: Парк „Руски” - изграждане на улично осветление, поливна система и ограда; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Обект 8: Парк „Акация” - изграждане на поливна система; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Обект 9: Довършителни дейности по благоустрояване на кв.231 (изграждане на ограда на съществуваща спортна площадка). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Година 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шестмесечие 3 |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 4 |  |  |  |  |  |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация |
| Изпълнение на дейност 1 Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 3 Одит на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |

# Продължителност и план за действие за допълнителните обекти на интервенция (ако е приложимо)

Планът за действие трябва да включва наименованието на дейностите. Планът трябва да бъде достатъчно подробен, за да представи обобщение на подготовката и изпълнението на всяка една от дейностите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 1. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО НА ДКС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”;

| План за изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирано начало на изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  | Месец май/година 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Планиран край на изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  | Месец май/година 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Година 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шестмесечие 1 |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 2 |  |  |  |  |  |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация |
| Изпълнение на дейност 1 Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 3 Одит на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Подготовка на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |

*ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 2. ПАРК „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА И СПОРТНА ПЛОЩАДКА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА И ПОЛИВНА СИСТЕМА, РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТОАЛЕТНА С ВЪНШНО ВИК

| План за изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирано начало на изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  | Месец май/година 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Планиран край на изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  | Месец май/година 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Година 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шестмесечие 1 |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 2 |  |  |  |  |  |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация |
| Изпълнение на дейност 1 Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 3 Одит на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Подготовка на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Година 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шестмесечие 3 |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 4 |  |  |  |  |  |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация |
| Изпълнение на дейност 1 Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 3 Одит на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |

*ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 3. ПАРК „БУЗЛУДЖА” - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АЛЕЙНА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА

| План за изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирано начало на изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  | Месец май/година 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Планиран край на изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  | Месец май/година 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Година 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шестмесечие 1 |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 2 |  |  |  |  |  |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация |
| Изпълнение на дейност 1 Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 3 Одит на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Подготовка на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Година 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шестмесечие 3 |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 4 |  |  |  |  |  |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация |
| Изпълнение на дейност 1 Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 3 Одит на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |

*ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 4. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В КВ. „БУЗЛУДЖА”, КВ.353 – І, КВ. 6361, КВ.637 V, VІ, VІІ.

| План за изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирано начало на изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  | Месец май/година 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Планиран край на изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  | Месец май/година 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Година 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шестмесечие 1 |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 2 |  |  |  |  |  |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация |
| Изпълнение на дейност 1 Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 3 Одит на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Подготовка на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Година 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шестмесечие 3 |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 4 |  |  |  |  |  |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация |
| Изпълнение на дейност 1 Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 3 Одит на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |

*ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕКТ 5. ИЗГРАЖДАНЕ НА БАСКЕТБОЛНО ИГРИЩЕ И ПЛОЩАДКА ЗА СКЕЙТБОРД НА УЛ. „ИЛИЯ ЯНУЛОВ”

| План за изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирано начало на изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  | Месец май/година 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Планиран край на изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  | Месец май/година 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Година 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шестмесечие 1 |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 2 |  |  |  |  |  |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация |
| Изпълнение на дейност 1 Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 2 Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 3 Одит на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Подготовка на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Подготовка на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат |
| Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Година 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шестмесечие 3 |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 4 |  |  |  |  |  |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация |
| Изпълнение на дейност 1 Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 3 Одит на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 4 Информация и публичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 5 Дейности по извършване на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 6 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |
| Изпълнение на дейност 7 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кандидат и избран изпълнител |