| ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие | Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №14

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..................................................................................................

ОБЕКТ: „Упражняване на строителен надзор на „СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции”

Позиция 1- ва „Упражняване на строителен надзор на обществена поръчка с предмет: „СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции”

Об.Поз. 1 „Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” на територията на град Велико Търново”

Об.Поз. 2 „Изграждане на парк и детска площадка в кв. Чолаковци (кв. 7 УПИ II, V, кв. 14 УПИ I)”

Об.Поз. 3„Изграждане на Спортна площадка в кв. Чолаковци”

Об.Поз. 4„Изграждане на парк и детска площадка в кв. Зона В”

Об.Поз. 5„Довършване на тротоарна настилка около парк „Майка България”

„Парк „Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система”

Об.Поз. 6„Парк „Руски” - изграждане на улично осветление, поливна система и ограда”

„Парк „Акация” - изграждане на поливна система”

„Довършителни работи по благоустрояване на кв. 231 (изграждане на ограда на съществуваща спортна площадка)”.

# П Р О Е К Т    НА   Д О Г О В О Р

№ BG161PO001/1.4-09/2012/014- U-0…………

За възлагане изпълнението на услуга на основание чл. 74, ал.1  от    ЗОП

Днес ……………2014г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град Велико Търново, пл. “Майка България”  № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от една страна, и

и

2..............................................., град ………………………….наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес:  град ………………………………., ул. “………...............................................................………………” №……….., БУЛСТАТ:  ....................................................................................................................., представлявано ……………................................................................…….от друга страна,

І.  ПРЕДМЕТ, ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ:

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществява строителен надзор по обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на „СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции”.

Позиция 1- ва „Упражняване на строителен надзор на обществена поръчка с предмет: „СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции”

Об.Поз. 1 „Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” на територията на град Велико Търново”

Об.Поз. 2 „Изграждане на парк и детска площадка в кв. Чолаковци (кв. 7 УПИ II, V, кв. 14 УПИ I)”

Об.Поз. 3„Изграждане на Спортна площадка в кв. Чолаковци”

Об.Поз. 4„Изграждане на парк и детска площадка в кв. Зона В”

Об.Поз. 5„Довършване на тротоарна настилка около парк „Майка България”

„Парк „Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система”

Об.Поз. 6„Парк „Руски” - изграждане на улично осветление, поливна система и ограда”

„Парк „Акация” - изграждане на поливна система”

„Довършителни работи по благоустрояване на кв. 231 (изграждане на ограда на съществуваща спортна площадка)”.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за услугата, както следва:

............................................................./…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… / словом/ без ДДС, а с ДДС ……………………………/………………………………………………/ образувано както следва:

За упражняване на строителен надзор  Об.Поз. 1 „Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” на територията на град Велико Търново” от поръчката за строителство:

- ……………………../……………………………………………../ лева без ДДС, а с ДДС- ………………………………………../……………………………………………………………../

За упражняване на строителен надзор  Об.Поз. 2 „Изграждане на парк и детска площадка в кв. Чолаковци (кв. 7 УПИ II, V, кв. 14 УПИ I)” от поръчката за строителство:

- ……………………../……………………………………………../ лева без ДДС, а с ДДС- ………………………………………../……………………………………………………………../

За упражняване на строителен надзор  Об.Поз. 3„Изграждане на Спортна площадка в кв. Чолаковци” от поръчката за строителство:

- ……………………../……………………………………………../ лева без ДДС, а с ДДС- ………………………………………../……………………………………………………………../

За упражняване на строителен надзор  Об.Поз. 4„Изграждане на парк и детска площадка в кв. Зона В” от поръчката за строителство:

- ……………………../……………………………………………../ лева без ДДС, а с ДДС- ………………………………………../……………………………………………………………../

За упражняване на строителен надзор  Об.Поз. 5„Довършване на тротоарна настилка около парк „Майка България”;

„Парк „Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система” от поръчката за строителство:

- ……………………../……………………………………………../ лева без ДДС, а с ДДС- ………………………………………../……………………………………………………………../

За упражняване на строителен надзор  Об.Поз. 6„Парк „Руски” - изграждане на улично осветление, поливна система и ограда” „Парк „Акация” - изграждане на поливна система”

„Довършителни работи по благоустрояване на кв. 231 (изграждане на ограда на съществуваща спортна площадка)” от поръчката за строителство:

- ……………………../……………………………………………../ лева без ДДС, а с ДДС- ………………………………………../……………………………………………………………../

(3) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

- …..................……….. % от стойността  на  възлаганите работи авансово, а именно:

За упражняване на строителен надзор  Об.Поз. 1 „Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” на територията на град Велико Търново” от поръчката за строителство:

- ……………………../……………………………………………../ лева без ДДС, а с ДДС- ………………………………………../……………………………………………………………../

За упражняване на строителен надзор  Об.Поз. 2 „Изграждане на парк и детска площадка в кв. Чолаковци (кв. 7 УПИ II, V, кв. 14 УПИ I)” от поръчката за строителство:

- ……………………../……………………………………………../ лева без ДДС, а с ДДС- ………………………………………../……………………………………………………………../

За упражняване на строителен надзор  Об.Поз. 3„Изграждане на Спортна площадка в кв. Чолаковци” от поръчката за строителство:

- ……………………../……………………………………………../ лева без ДДС, а с ДДС- ………………………………………../……………………………………………………………../

За упражняване на строителен надзор  Об.Поз. 4„Изграждане на парк и детска площадка в кв. Зона В” от поръчката за строителство:

- ……………………../……………………………………………../ лева без ДДС, а с ДДС- ………………………………………../……………………………………………………………../

За упражняване на строителен надзор  Об.Поз. 5„Довършване на тротоарна настилка около парк „Майка България”;

„Парк „Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система” от поръчката за строителство:

- ……………………../……………………………………………../ лева без ДДС, а с ДДС- ………………………………………../……………………………………………………………../

За упражняване на строителен надзор  Об.Поз. 6„Парк „Руски” - изграждане на улично осветление, поливна система и ограда” „Парк „Акация” - изграждане на поливна система”

„Довършителни работи по благоустрояване на кв. 231 (изграждане на ограда на съществуваща спортна площадка)” от поръчката за строителство:

- ……………………../……………………………………………../ лева без ДДС, а с ДДС- ………………………………………../……………………………………………………………../

-Авансът се превежда в 30 дневен срок след осигуряване на средствата за същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата  на Договор за  предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ  по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013г. и след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията за обществената поръчка. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При  констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по банковата гаранция за авансово плащане и другите си права, съгласно договора на изправна страна срещу неизправна страна. При неизпълнение на което и да било задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да упражни правата си по банковата гаранция за  възстановяване на направеното от него авансово плащане.

- Междинно плащане се извършва според степента на изпълнение, удостоверено с документи - протокол за действително извършени работи на база реално извършени дейности  за съответния обект в 30 дневен срок по банков път.

- Окончателно плащане в 30 дневен срок по банков път  след приемане на  възложеното  и реализираното СМР с окончателен протокол и/или издаване на разрешение за ползване и одобряване на фактурата. В случаите, когато  са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в 30 дневен срок след отстраняването им.

(4) Плащанията по чл.1, ал.2  се извършват, при наличие на реално извършена услуга по осъществяване на строителен надзор във връзка с  възложени и  реализирани строително- монтажни работи по обществена поръчка с обект: СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции”

(5)За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури. В тях се посочват наименованието на оперативната програма, предмета и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ.

(6) Възнаграждението по чл.1, ал.2  не подлежи на промяна и  е валидно за срок - до цялостно изграждане на обектите и въвеждането  им в експлоатация.

(7) Видовете  и количествата на работите по договорите за строителство ще се  извършват, съгласно количествено- стойностни сметки, съгласно офертите на изпълнителите на строителството.

(8) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на  негов представител, ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по- малко.

(9) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ    не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да  търси  установените с договора неустойки.

(10) Преведените средства от Община В. Търново, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: BG80SOMB91303224758000,  BIC код на банката SOMBBGSF, при Общинска банка, клон Велико Търново.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА:

Чл.2 (1) Договора влиза в сила,  от датата на подписването му. Срока за изпълнение  на строителния надзор е според продължителността на   възложеното строителство. Срока за изпълнение на строителния надзор  се определя  до  20.01.2015г., предвид определената прогнозна дата за приключване на планираните СМР. СМР следва да приключи до 20.01.2015г. Датата 20.01.2015г. е прогнозна, определена на база прогнозен график за реализиране на дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при възникване на обстоятелства, изискващи спиране на срока по проекта, съгласно ДБФП. В горния случай се запазва предложения от  строителя срок за изпълнение на съответната позиция , който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”.

(2) Срока на действие на договора е съгласно срока на проекта, съгласно чл.2 от  договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014  от дата 20.05.2013г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г."

(3) Срокът за изпълнение на дейностите по  упражняване на  строителен надзор е съгласно одобрения от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. план за изпълнение на проекта и неговите актуализации в срока на действие на настоящия договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва реално изпълнение след получаване на препис на договор за строителство за съответната позиция.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен:

1. да осигури своевременно за възложените дейности необходимите документи за изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  задължения по този договор.

2.  да  осигури постоянен и безпрепятствен достъп до обектите.

3. да осигури  предаването на   копия от  договорите за строителство на  служител на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу подпис с обозначаване на дата.

Чл.4  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да уведоми  изпълнителя по договора за строителство за съответната позиция за правомощията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по този договор.

Чл.5(1)   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и при необходимост да взема управленски решения.

(2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да удържа неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  плащания на основанията и при условията на настоящият договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да следва приетата с офертата методология на работа./ часова ангажираност, използвани ресурси и т.н./

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването  на  изисквания на ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014  от дата 20.05.2013г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г.".

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички  указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на  негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

(6)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение  в определени от него срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ.

(7)При изпълнение на услугата  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   се съобразява с всички  промени  в плана за изпълнение на дейностите във времето, като  организира изпълнението  съобразно действителното времево разпределение на дейностите.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ. Указанията на възложителя във връзка с изисквания, произтичащи от договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014  от дата 20.05.2013г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г.",  общите условия към него или от кореспонденция с договарящия орган са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява и превежда необходимите средства за финансиране на възложените и извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  след представяне на необходимите актове – образци и необходимите платежни документи и при условията на настоящият договор.

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде договорите за строителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да изисква осъществяване на строителен надзор  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  спрямо всички работи   в обхвата на договорите за строителство.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.9(1)  В договора за строителство, сключван между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора за строителство, конкретно се определят правата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, на основание условията на настоящия договор.

(2) Дейностите се извършват при възлагане на строителството от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За възлагането ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора за строителен надзор се счита за уведомен от датата на получаване на копие от договора за строителство по реда на чл. 3, т.3 от настоящият договор.

(3) Изпълнението на услугата продължава от започване на строежа до получаване разрешение за ползване на всяко възложено СМР.

(4) Надзора се осъществява за работите по обекта, съгласно проекти, ако има такива, като се следи за съответствие с предложеното от изпълнителя- строител, съгласно офертата му и изпълнението що се отнася до използвана механизация, човешки ресурси, технология и методология на работа, спазване на срокове, качество на използвани материали, безопасност на труда, своевременно извършване на видовете работи в технологичните срокове и др.

(5) При отклонения, неизпълнение на задължения на изпълнителя по договора за строителство се вземат необходимите мерки гарантиращи качествено и своевременно извършване на работите, като осъществяващия строителен надзор  е длъжен да уведомява незабавно  представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за нередности, забавяне на работите, трудности възникнали при изпълнението, възникнали допълнителни работи,  за действия или събития възпрепятстващи изпълнението на договора и предприема мерки за отстраняване на препятствия в работата по изпълнението.

(6) Изпълнителят има всички задължения по ЗУТ.

(7) Работното време на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съобразява с работното време на строителя, включително в почивни и празнични дни.

(8)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за работата на своите служители. За неизпълнение поради тяхно действие или бездействие, некачествено или неточно изпълнение, пропуски или непълнота на възложената работа, както и за всяко друго неизпълнение на настоящият договор, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има всички права на изправна страна срещу неизправна страна.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетяване на вреди, загуби  които  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е претърпял в резултат на обстоятелствата по чл. 9,  ал.8 от  настоящият договор.

Чл.10 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен:

1. да изпълнява възложеното с този договор.

2.  да упражнява  възложеното чрез квалифицирани специалисти.

3. да упражнява пълен контрол по време на строителството и да носи отговорност за:

- законосъобразно започване на строежа;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежите, съобразно одобрените проекти и изискванията  на действащото законодателство;

-изпълнение на работите в договорените в договора за строителство срокове;

-предприемане на необходимите мерки за преодоляване на забава при извършване на работите или във връзка с  друго отклонение от договора за строителство;

-спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

-опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;

-недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

-годността на строежа за въвеждане в експлоатация; качеството на използваните материали от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора за строителство;

- изготвяне на  окончателен доклад за въвеждане в експлоатация и представя всички необходими документи за приемане на обекта; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  при завършване на строежа изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад, окомплектован с необходимите документи за оценка на строителството, съгласно действащата нормативна база;

-  за изпълнение на други задължения по осъществяване на строителен надзор, съгласно действащото в страната законодателство;

Чл.11(1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да :

1. проверява сертификатите на доставените материали, конструкции и детайли, да установява състоянието  им на обекта и да разрешава тяхното ползване при условие, че отговарят на съответните стандарти и други изисквания;

2. следи за точното спазване на разпоредбите на Наредба №2 За здравословни и безопасни условия на труд, на санитарните и противопожарни норми в строителството;

3. да посещава регулярно обекта като отразява в дневника на строежа съответните констатации, заповеди, инструкции;

4. задължава се да  има сключена застраховка ”Професионална отговорност”, която ще е с валидност до приключване и приемане на работите по договора за строителство, както и до края на гаранционните срокове;

5. да спира със заповед строежа когато това се налага - изцяло, отделни части от него или отделни СМР като уведомява за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.  да разрешава с писмена заповед продължаването на строителството след отстраняване на причините наложили спирането;

7. да    има  организация и програма за работа, необходима за осигуряване на качествен строителен надзор;

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  контролира цялостния строителен процес в съответствие със количествено- стойностните сметки на строителя, съгласно офертата и представен договор по чл.7;

9. в процеса на изпълнение контролира и изисква качествено освидетелствуване на всички производствени процеси и влагани материали, в съответствие с нормативни документи, стандарти и др.

10. чрез лицата по т.10, ал.1, т.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   заверява акта /сертификата/ за изпълнение на СМР, с който се документира обема и качеството на извършените СМР;

11. да изпълнява функциите на строителен надзор, съгласно действащите нормативни актове, и да осигурява предаването по установения законов ред на завършените обекти, подобекти или етапи;

12. да организира изпълнението на договорените задължения в сроковете, заложени в конкретният договор за възлагане на обществена поръчка  за строителство, като представя и защитава интересите на Общината като инвеститор в рамките на своята компетенция. Всестранно да съдейства за изпълнение на строителството в съответствие с графиците, като при закъснение уведомява представителите на Община Велико Търново и предлага необходимите мерки за преодоляване на изоставането;

13. да предава на Община Велико Търново екземпляр от утвърдения приемателен протокол и други документи с описи на доставените и вложени в обекта машини, съоръжения, части и др.;

14. да  изпълнява задълженията си в гаранционния срок на обекта;

15. да отчита изпълненото строителство с необходимите документи;

16. да прави справки за уточняване на разликите между преведени и усвоени суми по обекта, при наличие на такива;

17. да подписва документи, доказващи отстраняване на появили се дефекти, и да осигурява необходимия експлоатационен персонал за срока на договора.

18. изпълнява всички задължения и изисквания към изпълнението на строителния надзор, съгласно ЗУТ и действащото в страната законодателство, към момента на изпълнението.

19. да спазва стриктно методологията на работа за изпълнение на обществената поръчка като уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили забавяния и начин за преодоляването им.

(2)  При изпълнение на възложеното ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съобразява дейността си по изпълнението с действащото към момента на извършване на услугата законодателство, включително съставя и изготвя документи, вменени като задължение на осъществяващия строителния надзор след промени в нормативната база, последващи сключването на договора за възлагане на обществената поръчка. При промени в законодателството, регламентиращо дейността, обект на настоящата обществена поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съобразява дейността си със новите изисквания, стандарти, задължения и др. подобни без да е нужно допълнително възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и без допълнително заплащане.

(3)  При поискване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава писмени становища и разяснения във връзка със строителният процес.

(4)  Представяне на месечни доклади. Същите задължително съдържат информация за напредъка на работите по възложените строителства, трудности и проблеми, очаквани забавяния на строително- монтажните работи, констатирани неизпълнения, мерки които ще бъдат предприети за преодоляване на забавянето, за отстраняване на недостатъци, качествено изпълнение на некачествено извършени работи, както и друга информация. Целта на същите е получаване на своевременна информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като при необходимост, да бъдат изготвяни и междинни доклади, съдържащи информация за  вероятното просрочване изпълнението на договора, и за други евентуални проблеми.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която  е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за всички възникнали нередности/ всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, който има или би имало като последица нанасяне на вреда на общия бюджет на Европейския съюз.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община  Велико Търново и Договарящия орган по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”  в това число и:

- да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ;

- да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, сертифициращия орган и органи и представители на Европейската комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава  да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява достъп на упълномощени представители на национални и европейски одитиращи и контролиращи органи

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва за възникнали нередности;

-  да възстановява  суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

- информира Бенефициента-Възложител за възникнали проблеми приизпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

- да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта,определени в договора за безвъзмездна помощ.

- да съхранява всички документи по проект, финансиран чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., в съответствие с чл. 90 от Регламент №1083/2006, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие”, т.е. поне до 31 август 2020 г.;

- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект,съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г. Счетоводната и финансовата документация по проекта се съхраняват в сроковете, определени в чл.42 от Закона за счетоводството, но не по-малко от 3 години след приключването на ОПРР. Документите се съхраняват и след изтичането на горните срокове, в случай, че има съдебни, административни или следствени производства, до приключването им или при надлежно обосновано искане на Европейската комисия.

-да спазва изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

- да съхранява всички документи по изпълнението на договора за срок и при условията на подписания договора за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014  от дата 20.05.2013г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г."между Община Велико Търново и договарящия орган. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да съхранява  в собствен архив всички документи във връзка с обществената поръчка и настоящият договор /документация за участие, кореспонденция,  доклади, разходооправдателни документи, писма и др., при съблюдаване на изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

- да възстанови суми по нередности, както и неусвоени суми, дължими лихви, глоби и неустойки и други неправомерно получени средства по сметка на Община Велико Търново, както следва: BG80SOMB91303224758000,  BIC код на банката SOMBBGSF, при Общинска банка, клон Велико Търново.

(10)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съ-финансирал проекта.  Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развите 2007-203 г.” Навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма или среда, включително Интернет , трябва да съдържа следното заявление:

„Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма  "Регионално развитие 2007-2013 г.",  съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от   ……………………….(наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този публикация отразява официалното становище на Европейския съюз  и Управляващия орган.

Всяка информация, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”.

(11) Управляващият орган или други компетентни органи могат да извършват последващи (извънредни) проверки на място, с които да потвърдят спазването на препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки, ако разходите за изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били извършени.

(13) Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са и указанията и изискванията на органите с компетентност по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013г.”,

Чл.12(1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира периодично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности;

2. относно ресурсното обезпечаване, както и за допуснатите пропуски;

3. за взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

4. за констатирано несъответствие на цена качество на използваните материали.

5. проблеми и нововъзникнали обстоятелства, оказващи влияние върху хода на строителството.

6. за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

7. за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението на поръчката и биха довели до нейното неизпълнение, забавено или лошо изпълнение.

8. друга информация  по повод изпълнението.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за упражняване на услугата, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три  дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ активно участва и организира Вътрешноведомствена комисия за приемане на завършеният обект. Строителен надзор ще се   упражнява за периода  до приемане на  всички СМР  с окончателен протокол и/ или издаване на разрешение за ползване, а отговорността на  фирмата изпълнител на строителния надзор ще приключи седем работни дни след изтичане на последния гаранционен срок по договорите за изпълнение на строителството.

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, при изпълнение на задълженията си по този договор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството и други документи в съответствие с действащото в страната законодателство.

Чл.15 Предписанията и заповедите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по този договор са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.16(1)   Договорът може да бъде прекратен:

1.  по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради  забавеното или некачествено или друго  неизпълнение неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от  дължими към неизправната страна суми;

3. при обявяване  в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ;

4. при прекратяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   с писмено седемдневно  предизвестие като заплаща услугата, приета със съответните документи за изпълнението, удостоверяващи реалното и  качественото извършване на същата и окончателното й приемане, съгласно договореното с този договор;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отнемане или неподновяване  на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за извършване на услугата.

7. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените  в закона случаи;

(2)   Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора по чл. 2, ал.2 и след възстановяване на всички разходи, направени от Община Велико Търново по настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, съгласно договора  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014  от дата 20.05.2013г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г.".

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора и да иска връщане на авансово предоставени средства, при получени такива,  когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на  настоящият договор, както и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не изпълнява задълженията си по договора.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  има право на неустойка в размер на 10 %  от стойността му. Едностранното прекратяване не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от заплащане на дължими към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки и/или обезщетения, както и от възстановяване на получени по договора средства.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато след сключването на договора е доказано, че при провеждане на процедурата за избор на изпълнител  на настоящия договор или при неговото изпълнение, са допуснати съществени нарушения, нередности или измами по смисъла на чл. 103 от Регламент на съвета / ЕО, Евратом/, № 1605/2002, приложим  за общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент на Съвета / ЕО, Евратом/ № 1995/2006.

(6) В случаите по ал.5 тогава, когато нарушението, нередността или измамата е извършена от ИЗПЪЛНИЕЛЯ  по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплати на изпълнителя направените разходи по договора  към момента на неговото прекратяване и ще предприеме действия за възстановяване на вече изплатени средства по договора.

(7)При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията предвидени в настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  поради прекратяването на договора преди  срока.

VІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.17(1)  При виновно неизпълнение на задълженията по осъществяване на  строителният надзор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ    в размер на 10 %  от стойността на услугата за конкретното строителство, което е  възложено, която се удържа от възнаграждението или от следващи плащания.

(2)  При констатирано пълно неизпълнение на услугата за  възложено строителство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не дължи заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   за услугата  и има всички права на изправна страна, срещу неизправна страна, съгласно договора и приложимото законодателство в това число да удържи неустойка от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ плащания или  да търси  такава в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  срок в размер на 10 % от стойността на услугата за конкретното строителство, което е  възложено.

Чл.18 (1)  При неизпълнение или некачествено изпълнение на договорните задължения,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да развали  или прекрати договора, като уведоми писмено за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и има право на неустойка в размер на 10 %  от стойността  на договора.

(2) Във всички случаи на разваляне или прекратяване  на договора поради неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи връщане на  недължимо получените авансово суми, в случай на получени такива.

Чл.19(1)   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати  този договор, с последиците предвидени в него ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на услугата се отклонява съществено от уговореното в този договор,  от предложената  методологията на работа.

2. извършва услугата с много ниско качество;

3. при извършване на услугата се отклонява от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. не изпълнява други задължения по договора или действащото в страната законодателство към момента на изпълнение на услугата.

5. несвоевременно изпълнява други задължения по договора, включени в обхвата на поръчката.

6. неизпълнява   задължения по договора и/ или извършва  неправилно изпълнение  поради което са настъпили вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.20(1)   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  носи отговорност за вреди, които е нанесъл на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и на другите участници в строителството, и на други лица,  за вреди, причинени от неспазването на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по- малки от гаранционните срокове в строителството. Вредите, в това число и проявили се скрити недостатъци се установяват  от комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   носи отговорност по предявени искове за вреди причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или на трети лица поради неизпълнението на задълженията си по този договор и по правната уредба, регламентираща осъществяването на  услугата.

(3)  За вреди, причинени на лица или имущество, които са в причинна връзка с неизпълнение на задължения по този договор, отговорност носи изцяло  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не носи отговорност за причинени щети по причини, независещи от него.

VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.22(1)  Страните не носят отговорност при настъпване на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила.  Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/ или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) Страната е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на Договора.

(6) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като непреодолима сила  страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила  в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(7) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(8) След получаване на известието  за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(9) Срокът за изпълнение на  възложеното с договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването й, на база на представените документи и доказателства.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това.

(11) Срокът за изпълнение се удължава с периода на забавянето на изпълнението на  възложеното и се възстановява от получаването на уведомлението за възобновяване на изпълнението.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по раздел VІІ„Непреодолима сила“ , освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

VІІІ. Условия относно възстановяване на разходите направени от Община Велико Търново, които не са  възстановени от договарящия орган по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.23 (1) Ако разходите направени от Община Велико Търново не бъдат възстановени, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014  от дата 20.05.2013г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г." по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  последният дължи възстановяване на направените плащания от Община Велико Търново, за които е отказано възстановяване.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да възстанови получените суми от Община В. Търново, заедно с дължимата лихва  от датата на извършването им  в срок писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При невъзстановяване в срок на  подлежащите на възстановяване суми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява, като отправя покана за доброволно изпълнение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  като в същата се посочва: размера на дължимите суми; основанието за възстановяването им; срока за възстановяването им; данни за банковата сметка, по която сумите следва да бъдат възстановени; възможните санкции и процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не се изпълни в указания срок.

(4) Срокът за доброволно изпълнение не може да надвишава тридесет дни от датата на получаване на поканата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите в определения за това срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи сумите в размер, съгласно поканата, ведно с дължимата лихва за периода на просрочието.

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите по реда на доброволното изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред.

(7) Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, независимо от основанието за това, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.24 (1) Гаранцията за изпълнение е в размер, съгласно  обявлението за обществена поръчка. Ако  търговската практика  на обслужващата банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  не допуска издаване на банкови гаранции за  срок най- малко два месеца  след срока за изпълнение на договора и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  представи  банкова гаранция със срок на валидност по- малък от изискуемия  в раздел ІІІ..1.1 от обявлението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди  изтичане на срока й, да я поднови и да представи оригинал на  нова банкова гаранция с условия, съгласно проведената процедура за обществената поръчка.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   се задължава да поддържа  банкова гаранция валидна  в съответствие  със изискуемия срок за нейната валидност, съгласно чл.  ІІІ.1.1 /срока на валидност  на банковата гаранция за изпълнение, задължително е с два месеца по- дълъг от срока за изпълнение на договора/ и подновява  валидността преди изтичането й.  При неизпълнение на това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  има право едностранно да прекрати договора.

(2) Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена на Изпълнителя, респ. ще бъде върната банковата гаранция за изпълнение след  възстановяване на всички разходи, направени от Община Велико Търново по настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма, а при лошо, неточно и некачествено изпълнение или  при липса на изпълнение – гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение,  ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не  е  налице друго основание  да я задържи.

(4) След окончателно и цялостно  изпълнение, предмет на този договор без забележки и при условията на възстановени разходи, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "  Регионално развитие” 2007-2013 г ", гаранцията /парична или банкова/ се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.25 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преупълномощава трети лица да извършват  дейността, определена в предмета на договора, освен ако  е подизпълнител, посочен в офертата.

Чл.26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   в три дневен срок от узнаването, в случай, че му бъде отнета лицензията за осъществяване на  услугата от компетентните органи.

Чл.27 В случай, на неизпълнение на задължението по предходния член ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право на неустойка в размер на 10 %  от стойността  на договора.

Чл.28   За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, ЗОП и ЗУТ. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл.29(1)   Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящият договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено  другата страна за новият си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция,  ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2)  Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и документацията за участие.

Този договор се състави в  два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново