| План за изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало на изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  | Месец декември/година 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Край на изпълнение на проекта |  |  |  |  |  |  | Месец декември/година 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Година 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шестмесечие 1 |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 2 |  |  |  |  |  |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация / |
| Подготовка на дейност І. Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност І. Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на дейност ІІ.1 - Изграждане на ЦНСТ-тип G и прилежащото му дворно пространство на ул. „Ил. Драгостинов”, кв.365, УПИ ХХІ, жк „Бузлуджа”, гр- Велико Търново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност ІІ.1 - Изграждане на ЦНСТ-тип G и прилежащото му дворно пространство на ул. „Ил. Драгостинов”, кв.365, УПИ ХХІ, жк „Бузлуджа”, гр- Велико Търново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на дейност ІІ.2 - Изграждане на ЦНСТ-тип А и прилежащото му дворно пространство на ул. „Ил. Драгостинов”, кв.365, УПИ ХХІ, жк „Бузлуджа”, гр- Велико Търново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност ІІ.2 - Изграждане на ЦНСТ-тип А и прилежащото му дворно пространство на ул. „Ил. Драгостинов”, кв.365, УПИ ХХІ, жк „Бузлуджа”, гр- Велико Търново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на дейност ІІ.3 - Изграждане на ЦНСТ- тип G и прилежащото му дворно пространство на ул. „Колоня Товар” кв.545, УПИ Х-4039а, жк „Кольо Фичето”, гр- Велико Търново. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност ІІ.3 - Изграждане на ЦНСТ- тип G и прилежащото му дворно пространство на ул. „Колоня Товар” кв.545, УПИ Х-4039а, жк „Кольо Фичето”, гр- Велико Търново. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на дейност ІV Публичност и визуализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност ІV Публичност и визуализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на дейност V.Одит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност V.Одит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Година 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шестмесечие 3 |  |  |  |  |  |  | Шестмесечие 4 |  |  |  |  |  |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация / |
| Изпълнение на дейност ІІ.1 - Изграждане на ЦНСТ-тип G и прилежащото му дворно пространство на ул. „Ил. Драгостинов”, кв.365, УПИ ХХІ, жк „Бузлуджа”, гр- Велико Търново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност ІІ.2 - Изграждане на ЦНСТ-тип А и прилежащото му дворно пространство на ул. „Ил. Драгостинов”, кв.365, УПИ ХХІ, жк „Бузлуджа”, гр- Велико Търново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност ІІ.3 - Изграждане на ЦНСТ- тип G и прилежащото му дворно пространство на ул. „Колоня Товар” кв.545, УПИ Х-4039а, жк „Кольо Фичето”, гр- Велико Търново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на дейност ІІІ Доставка на оборудване/обзавеждане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност ІІІ Доставка на оборудване/обзавеждане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност ІV Публичност и визуализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност V.Одит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |