ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

„Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците  в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране”

Велико Търново, 2015 г.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ГЛАВА ПЪРВА	5

ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	5

РАЗДЕЛ І	5

ОБЩИ УСЛОВИЯ	5

1. Кратко описание на обекта и предмета на поръчката	5

2. Прогнозна стойност на поръчката	7

3. Възможност за предоставяне на варианти в офертите	8

4. Място на изпълнение на поръчката	8

7. Разходи по участие в процедурата	8

8. Срок на валидност на офертите	9

РАЗДЕЛ ІІ	9

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ	9

ГЛАВА ВТОРА	10

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ	10

РАЗДЕЛ І	10

ОБЩИ ПРАВИЛА	10

1. Общи изисквания	10

2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”)	10

3. Специфични изисквания към подизпълнителите	11

РАЗДЕЛ ІІ	12

АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ	12

РАЗДЕЛ ІІІ	13

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ	13

2. Минимални изисквания за технически възможности	13

РАЗДЕЛ ІV	15

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	15

РАЗДЕЛ VІ	18

ГАРАНЦИИ	18

1. Размер на гаранцията за участие	18

ІІ. Гаранция за изпълнение на договора	19

1. Размер на гаранцията за изпълнение на договора	19

РАЗДЕЛ VІI	20

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК	20

1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:	20

ГЛАВА ТРЕТА	20

ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА	20

РАЗДЕЛ І	20

ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ	20

1. Отговорност за правилното разучаване на документацията	20

2. Разяснения по документацията за участие	21

РАЗДЕЛ ІІ	21

ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА	21

1. Език на офертата	21

2. Изисквания към преводите	21

3. Копия на документи	22

4. Други формални изисквания	22

РАЗДЕЛ ІІІ	22

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ	22

1. Конфиденциална информация	22

2. Допълване и оттегляне на офертата	22

РАЗДЕЛ ІV	23

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ	23

РАЗДЕЛ V	29

ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ	29

1. Запечатване и маркиране	29

2. Място и срок на подаване на офертите	30

3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти	30

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА	31

КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	31

РАЗДЕЛ І	31

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ	31

РАЗДЕЛ І	39

РЕД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА	39

1. Назначаване на комисията	39

2. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията)	39

3. Публичност	39

4. Последователност на действията на комисията	40

5. Значително по-благоприятно предложение	41

6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите	42

РАЗДЕЛ ІІ	42

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА	42

РАЗДЕЛ ІІІ	43

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР	43

1. Срокове за сключване на договор	43

2. Условия за сключване на договора	44

ГЛАВА ШЕСТА	44

ОБЩИ ПРАВИЛА	44

РАЗДЕЛ І	44

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ	44

РАЗДЕЛ ІІ	44

КОМУНИКАЦИЯ	44

1. Език	44

2. Ред за комуникация	44

РАЗДЕЛ ІІІ	45

ЕТИЧНИ КЛАУЗИ	45

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА И ДЕФИНИЦИИ

| БО | Битови отпадъци |  |
| --- | --- | --- |
| ДБФП | Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR 5112122-C013/ 15.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” |  |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |  |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |  |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |  |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |  |
| КПП | Контролно-пропускателен пункт |  |
| КР | Комплексно разрешително № 467-Н0/2013 г.. на Изпълнителния директор на ИАОС |  |
| КФ | Кохезионен фонд |  |
| Наредба № 1 | Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн.,ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.) |  |
| Наредба № 2 | Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.) |  |
| Наредба № 6 | Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.) |  |
| НО | Неопасни отпадъци |  |
| ОООО | Организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки |  |
| ПИ | Поземлен имот |  |
| ПС | Пречиствателна станция |  |
| ПСЧВ | Помпена станция за чисти води |  |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |  |
| РСУО/Обект/а | Регионалната система за управление на отпадъците за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране, както и всички сгради, конструкции, съоръжения, мобилно експлоатационно оборудване, елементите на техническата инфраструктура и предоставени за експлоатация на изпълнителя. За целите на настоящата документация, с това наименование се обозначава Обектът, включващ всички инсталации, които ще оперира бъдещият изпълнител, съгласно посоченото в КР и Техническите спецификации; |  |

- ГЛАВА ПЪРВА

- ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- РАЗДЕЛ І

- ОБЩИ УСЛОВИЯ

- 1. Кратко описание на обекта и предмета на поръчката

1.1. Обект на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги.

1.2. Възложител

Собственик на РСУО и Възложител на настоящата обществена поръчка е кметът на Община Велико Търново, въз основа на Решение 4 по Протокол№ 3 от 25.02.2015 г. на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Велико Търново.

1.3. Предмет на поръчката

Предмет на поръчката е Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците  в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране”

Основните дейности, включени в обхвата на поръчката включват:

- Приемане на отпадъци по кодове, съгласно КР за Регионално депо за неопасни отпадъци  за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.

- Предварително третиране чрез сепариране на отпадъци, съгласно КР – сепариране на неопасни отпадъци, отделяне на рециклируеми отпадъчни материали (стъкло, метали, пластмаси, хартия и картон);

- Отделяне и изпращане за оползотворяване на модифицирано гориво от отпадъци /RDF/

- Оползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъци в инсталация (малки компостни тунели) за компостиране на „зелени“ отпадъци;

- Оползотворяване чрез компостиране на хранителни и биорзградими отпадъци, отделени в процеса на сепариране в инсталация (големи компостни тунели).

- Депониране на отпадъци в клетка № 1 (нова), при спазване на съответната технология от технически проект за изграждане на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново и на условията по КР.

- Временно съхраняване на опасни отпадъци, съгласно условията на КР, на компост и рециклируеми отпадъчни материали;

- Извършване на мониторинг, съобразно условията на КР.

- Водене на отчетност и докладване съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; водене на отчетност за количествата на рециклируемите отпадъчни материали, образувани на площадката и предадени за рециклиране, както и за количествата на компоста; документиране и докладване съгласно КР.

- Стопанисване на сградите, конструкциите, инсталациите, съоръженията, елементите на техническата инфраструктура и мобилното експлоатационно оборудване, по начин, който гарантира техническата им изправност, съобразно предвидения за тях режим на работа, безопасното им функциониране, както и опазване на здравето и безопасността на работещите в РСУО;

- Заплащане на консумираната електроенергия на РСУО, таксата за водоползване, горива и други консумативи и материали, обезпечаващи функционирането на РСУО.

- Извършване на строително-монтажни дейности, осигуряващи безпроблемната експлоатация на клетка № 1 (нова);

- Охрана на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения, елементи на техническата инфраструктура и мобилно експлоатационно оборудване, включени в РСУО, в т.ч. денонощно физическо наблюдение и постоянна телефонна връзка за известяване за евентуални пожари или други инциденти в района на РСУО.

- Изпълняване на други дейности и мерки, обезпечаващи нормалната експлоатация и стопанисване на обекта, подробно описани в Техническата спецификация и КР.

Изпълнението на договора за обществената поръчка ще се финансира със средства от постъпленията от такса „битови отпадъци“ на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.

При започване на експлоатацията на РСУО ще има изградени и готови за работа следните инсталации (подобекти):

- Вертикалната планировка на цялото дъно на депото и дренажните съоръжения към него;

- КЛЕТКА 1 с готовност за експлоатация и всички изискуеми по нормите съоръжения, за започване експлоатацията – външни връзки, пълен комплект приемна зона, съоръжения за управление на замърсените и чистите води, газоотвеждаща система;

- Инсталация за механично-биологично третиране (МБТ), в т. ч. инсталация за сепариране и инсталация за компостиране

- Площадкова инфраструктура, съгласно посоченото в Технимеските спецификации

- Механизация за нормалното експлоатиране на депото, в съответствие с посоченото в Техническите спецификации.

Предметът на поръчката следва да бъде изпълнен в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Република България, КР, Техническите спецификации и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.

Пълният обхват и детайлното дефиниране на задълженията на изпълнителя на настоящата обществена поръчка са посочени в КР, Техническите спецификации и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.

1.4. Обособени позиции

В процедурата не се предвиждат обособени позиции.

- 2. Прогнозна стойност на поръчката

Изграждането на РСУО е финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”, приоритетна ос 2 в рамките на ДБФП № DIR -5112122-C013/15.01.2014 г.

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 8 500 000 (осем милиона и петстотин хиляди) лева.

- 3. Възможност за предоставяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.

- 4. Място на изпълнение на поръчката

- Площадката за изграждане на обекта се намира в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново върху Площадка № 5, включваща терени, съседни на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново.

Подходът е от съществуващ път, свързващ селата Шереметя и Драгижево, по новопроектирана отсечка с дължина от около 150 м.

Достъпът до площадката ще се осъществява по новопроектирана отсечка на съществуващ път, свързващ селата Шереметя и Драгижево. Проектирана е вътрешна пътна мрежа (асфалтов път), която свързва входния портал с отделните сгради и съоръжения - Инсталацията за сепариране, Инсталацията за компостирне, клетките на депото – и осъществява връзката между тях. От северната страна на парцела се намира съществуващото сметище.

5. Срок за изпълнение на поръчката

Общият срок за изпълнение на поръчката е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

6. Закупуване на документацията

Цялата документация по настоящата обществена поръчка се публикува в Профила на купувача и е достъпна безплатно за всички потенциални участници. В случай че участник поиска документацията да му бъде изпратена на хартиен носител, същата се изпраща за сметка на участника, след заплащане на сума в размер на 10 (десет лева), представляваща действителните разходи за нейното отпечатване.

- 7. Разходи по участие в процедурата

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – в случаите по т. 6.

- 8. Срок на валидност на офертите

8.1. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

8.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

8.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок и при поискване от страна на комисията и/или възложителя – откаже да я удължи.

- РАЗДЕЛ ІІ

- ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Изпълнителят има право на ежемесечни плащания, определени на база извършени дейности и видове работи както следва:

- Отпадъците, приети за депониране в Клетка №1 (нова),  умножено по единичната цена за тон отпадъци;

- Отпадъците, приети за сепариране в Инсталацията за предварително сепариране на отпадъците, умножено по единичната цена за тон смесени битови отпадъци приети за сепариране;

- Отпадъците, приети  в Инсталацията за компостиране на „зелени“ отпадъци, умножено по единичната цена за тон зелени отпадъци.

В единичната цена за всяка една от дейностите, посочена от участниците в настоящата процедура, следва да се включи и цена за извършване на дейностите по мониторинг и изграждането на кладенци за събиране на газовете и др. СМР – при необходимост, съгласно изискванията на Техническите спецификации, както и всички други разходи, необходими за изпълнение на дейностите, съгласно изискванията на настоящата документация, в т.ч. всички приложения към нея – КР, Технически спецификации и проект на договор.

Плащанията ще се извършват за всеки  отчетен период от един месец, чрез банков превод по банкова сметка на Изпълнителя. Плащанията се извършват на база подписани двустранни приемо – предавателни протоколи за извършена работа, придружени от съответните доказателствени документи, съгласно посоченото в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, издадена фактура и представени доказателства, че Изпълнителят се е разплатил с подизпълнителите, ако има такива. Условията и сроковете за извършване на месечните плащания са посочени в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка.

Цената, предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

- ГЛАВА ВТОРА

- УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- РАЗДЕЛ І

- ОБЩИ ПРАВИЛА

- 1. Общи изисквания

В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

- 2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”)

1.1. Обединението на физически и/или юридически лица има качеството на „участник” в настоящата процедура. В случай на избор на обединението за изпълнител, същото се задължава преди сключване на договора да представи удостоверение за регистрация в Регистър БУЛСТАТ.

1.2. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,  участниците в него трябва да определят в споразумението за създаването си, физическото лице, което е упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя. В случай че в споразумението не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да се представи в допълнение и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

1.3. В случай че участник в процедурата е обединение, критериите за подбор ще се прилагат за обединението като цяло. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят само за членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор.

1.4. В случай че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които:

    - гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

    - гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

1.5. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение – участник в настоящата обществена поръчка. В случай че едно физическо или юридическо лице е включено в състава на повече от едно обединение – участник в настоящата процедура, всички тези участници се отстраняват от участие в процедурата.

- 3. Специфични изисквания към подизпълнителите

3.1. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за тях са представени всички необходими документи.

3.2. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че:

- е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 8;

- е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 8, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало пред Възложителя, в хода на провеждането на процедурата, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

3.4. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя.

3.5. Избраният изпълнител сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

3.6. Избраният изпълнител няма право да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, за което към договора със съответния подизпълнител, се прилагат документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на тези обстоятелства.

3.7. Избраният изпълнител няма право да възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители. Не е нарушение на посочената забрана доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

3.8. Избраният изпълнител няма право да заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

- за предложения в офертата подизпълнител се окаже, че е налице или възникне впоследствие обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;

- предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

- договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

3.9. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

3.10. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на посочената забрана доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

3.11. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната за превъзлагане на дейности, в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията в настоящия раздел.

3.12. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

3.13. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на предходната точка.

- РАЗДЕЛ ІІ

- АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 - 4 и ал. 5 от ЗОП.

2. По отношение на подизпълнителите не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал., т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 – 4 и ал. 5 от ЗОП.

3. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 се удостоверяват от участника с декларация.

4. Декларацията се попълва по образеца, съгласно настоящата документация (Образец № 3).

5 Участниците представят по една декларация (Образец № 3), подписана едновременно от всички представляващи съответния участник/подизпълнител. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. В случай на участник – обединение, всеки от членовете на обединението представя отделна декларация.

6. Ако участник или някое от лицата, задължени да подпишат декларацията, декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

7. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства – по отношение на участника и подизпълнителя, в 7-дневен срок от настъпването им.

- РАЗДЕЛ ІІІ

- УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Изисквания за финансово и икономическо състояние на участниците

С оглед характера на обществената поръчка и наличието на законовите условия по чл. 50, ал. 1 от ЗОП, участниците в процедурата следва да имат на разположение финансов ресурс в размер не по-малко от 1 000 000 (един милион лева).

Изпълнението на поръчката е дългосрочно и е свързано с осигуряване на средства за заплащане на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци, осигуровки и др. С оглед дългосрочността на договора и възможностите за възникване на необходимост от самофинансиране на отделни етапи от изпълнението, възложителят цели да си гарантира безпроблемното изпълнение на договора, свързано и с висока степен на обществена необходимост.

1.1. Документи за доказване на изискванията за финансово и икономическо състояние на участниците:

1.1.1. Удостоверениe от банкa или

1.1.2. Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Възложителят не изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, ако са публикувани в Търговския регистър на Република България или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

- 2. Минимални изисквания за технически възможности

2.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да докаже опит в изпълнение през последните три години до крайния срок за подаване на офертите, на минимум една услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. За изпълнение на условието участниците следва да докажат опит в изпълнението на всяка една от посочените дейности както следва:

  - услуги по опериране на депа, които включват пробутване, разстилане и уплътняване на отпадъци;

  - приемане и предварително третиране на битови и разделно събрани отпадъци;

  - компостиране по закрит способ.

2.2. Участниците трябва да имат въведени следните сертифицирани системи за управление на:

  - качеството, според международно признат стандарт ISO 9001 или еквивалент/внедрени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;

  - околната среда, според международно признат стандарт ISO 14001 или еквивалент/внедрени еквивалентни мерки за опазване на околната среда;

  - условията на труд според международно признат стандарт BS OHSAS 18001 или еквивалент.

Въведените от участниците сертифицирани системи трябва да включват в обхвата си дейности по управление на отпадъци, третиране на неопасни отпадъци, разделно събиране на отпадъци и временно съхранение на отпадъци.

- Участниците трябва да имат въведена система на управление по околна среда EMAS, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 г.

2.3. Документи за доказване на техническите възможности на участника:

2.3.1. Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени/изпълнявани през последните три години (Образец № 11) до крайния срок за подаване на оферти, придружен от доказателства за извършената услуга. Като доказателство за извършената услуга се приема удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, която съдържа и лицето, която я е предоставило.

2.3.2. Копие от валидни сертификати ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 или еквивалентни.

2.3.3. Копие от удостоверение за регистрация по EMAS или еквивалентни.

Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки.

2.4. В случай че участникът не е представил някой от изискваните документи, комисията изисква допълнително представяне на липсващите документи, в съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

2.5. В случай че участникът не представи изискваните документи, в срока, посочен от комисията или от всички представени документи в офертата не може да се изведе информацията относно съответствието с критериите за подбор, участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

2.6. Възложителят не може да отстрани участник от процедура за възлагане на обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от посочените по-горе документи, когато участникът е представил удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по силата на закон, или еквивалентен документ, издаден от организация, установена в друга държава - членка на Европейския съюз, и от представеното удостоверение или еквивалентен документ може да се установи наличието на обстоятелствата, които биха се доказали със съответния документ, изискан от възложителя.

2.7. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние и за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на настоящата документация трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.

- РАЗДЕЛ ІV

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Изисквания към съдържанието на техническото предложение

1.1. Участникът изготвя техническото си предложение в съответствие с изискванията на Техническите спецификации и КР – неразделна част от настоящата документация за участие, по Образец № 12.

1.2. Техническата оферта следва да съдържа най-малко информация относно собственото виждане на участника за начина и методите за изпълнение на поръчката и отделните дейности.

1.3. При разработването на техническата си оферта участниците следва да имат предвид изискванията на КР, Техническите спецификации и проекта на договор. Техническата оферта следва да съдържа описание на начина, методите и средствата (в т.ч. ресурсна обезпеченост) за изпълнение на всяка една от дейностите и поддейностите, съгласно посочените документи. Участник, чиято техническа оферта не отговаря на изискванията на възложителя и не съдържа някой от посочените елементи се отстранява от участие в процедурата.

1.4. Участник, чиято техническа оферта съдържа предложения или текстове, които са в противоречие или не съответстват на предвиденото в КР, Техническите спецификации и/или проекта на договор, се отстраняват от участие в процедурата.

1.5. Техническата оферта съдържа най-малко следните части:

  - Организация, подход и методи за изпълнение на услугата

Описват се подробно организацията на работата, методите, начините и подходите за изпълнение на дейностите, съгласно техническите спецификации, със съответното обосноваване и ресурсна обезпеченост за изпълнението им.

Описват се детайлно технологичните процеси, в съответствие с изискванията на КР, Техническите спецификации и проекта на договор, както и методите, средствата, техниката и ресурса за изпълнението на всеки един от тях.

  - Стратегия за управление на рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора.

В тази част от офертата си участникът следва да разгледа, оцени и предложи конкретни мерки за минимизиране най-малко на следните рискове:

  - Времеви рискове, имащи за пряка и непосредствена последица невъзможността за изпълнение на поръчката съобразно графика за експлоатация на инфраструктурата, в това число:

- Трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси;

- Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия;

- Други времеви рискове.

  - Рискове свързани промяна в законодателството.

  - Рискове свързани с опазване на околната среда.

  - В случай на участник – обединение - ясно посочване на приноса на всеки от членовете на обединението, както и на разпределението на задачите и връзката между тях, и начин на комуникация между отделните членове на обединението.

  - При наличие на подизпълнители - ясно посочване на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителите.

  - Допълнителна информация - участникът може да представя всяка допълнителна информация, по своя преценка, която може да бъде необходима за изясняване на неговите предимства и недостатъци при реализацията на проекта.

1.5. Към Техническото предложение на участника се прилага и декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец № 13).

РАЗДЕЛ V

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Изисквания към съдържанието и представянето на ценовото предложение

1.1. Участникът изготвя ценовото си предложение по Образец № 14 и трябва да посочи в ценовото си предложение единични цени, посочени в лева за тон отпадък, както следва:

1.1.1. Единична цена за сепариране на тон отпадък – лв./тон, без ДДС;

1.1.2. Единична цена за депониране на тон отпадък – лв./тон, без ДДС;

1.1.3. Единична цена за компостиране на тон отпадък – лв./тон, без ДДС.

2. Общи правила

2.1. Цените следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

2.3. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

2.4. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

2.5. Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

2.6. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с ценовото предложение или части от нея, или са посочили информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2.7. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните ценови оферти, при условие че същите не водят до промяна на ценовото предложение на участниците.

2.8. Всяко разяснение, което води до промяна в някоя от предложените цени за изпълнение на дейностите (независимо дали в резултат на грешка или по друга причина) се приема като изменение на ценовото предложение на участника.

2.9. В предложените от участника единични цени следва да са включени всички разходи за изпълнение на дейността, в т.ч. и цена за изпълнение на дейностите по мониторинг и и изграждането на кладенци за събиране на газовете, съгласно изискванията на Техническите спецификации, както и всички други разходи, необходими за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка.

- РАЗДЕЛ VІ

- ГАРАНЦИИ

І. Гаранция за участие

- 1. Размер на гаранцията за участие

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 42 500 (четиридесет и две хиляди и петстотин) лева.

2. Общи условия за гаранцията за участие

2.1. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

2.2. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 120 (сто и двадесет) дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя.

2.3 Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка:

Банка:  Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново

IBAN: BG97SOMB91303324758001

BIC: SOMBBGSF

2.4. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записан предметът на поръчката.

2.6. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие

2.6.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и 62 от ЗОП.

2.6.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато участникът обжалва решението на възложителя – до решаване на спора. Гаранцията за участие се освобождава след влизане в сила на решението във връзка с обжалването, независимо от изхода на спора.

2.6.3. В случаите по т. 2.6.2, ако е необходимо удължаване на срока на валидност на гаранцията и участникът откаже да я удължи – Възложителят има право да усвои сумата по гаранцията при себе си – до решаване на спора.

2.6.4. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи:

2.6.4.1. участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване  на офертите;

2.6.4.2. участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

2.7.  Гаранциите на отстранените участници се освобождават от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител. В същия срок, но след изтичане на срока на обжалване на решението за прекратяване се освобождават гаранциите на всички участници при прекратяване на поръчката за възлагане на обществената поръчка.

2.8. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници се освобождават след сключването на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

2.9. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

- ІІ. Гаранция за изпълнение на договора

- 1. Размер на гаранцията за изпълнение на договора

1.1. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 1% (един процент) от прогнозната стойност на договора.

1.2. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди избраният изпълнител да представи гаранция за изпълнение.

2. Ред за определяне на прогнозната стойност на договора за възлагане на обществената поръчка

Прогнозната стойност на договора за възлагане на обществена поръчка се определя като предложената от участника единична цена за всяка отделна дейност се умножи по прогнозното количество отпадъци за периода на действие на договора, съгласно посоченото в Техническите спецификации.

3. Форма на гаранцията за изпълнение на договора

3.1. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване.

3.2. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че:

- е безусловна и неотменима;

- е в полза на Възложителя;

- е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора;

- има възможност за нейното усвояване на части.

3.3. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

4. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение

4.1. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

4.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

- РАЗДЕЛ VІI

- ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

- 1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1.1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП

1.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 – 4 и ал. 5 от ЗОП

1.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя

1.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

1.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

- ГЛАВА ТРЕТА

- ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

- РАЗДЕЛ І

- ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

- 1. Отговорност за правилното разучаване на документацията

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в настоящата документация.

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията и формулярите, обявени от Възложителя.

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.

1.5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, както и наличие на текстове или виждания в представените технически оферти, които не отговарят на императивни изисквания на настоящата документация и/или действащото законодателство (в т.ч. КР, Техническите спецификации и проекта на договор), води до отстраняване на този участник от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на Възложителя.

- 2. Разяснения по документацията за участие

2.1. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие не по-късно от 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на оферти.

2.2. Разясненията  се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

2.3. Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления.

2.4. В случаите по т. 2.3 решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни.

- РАЗДЕЛ ІІ

- ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

- 1. Език на офертата

1.1. Офертата се представя на български език.

1.2. Преводът на документа ”Представяне на участника” (Образец № 2), в т.ч. декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, следва да е официален.

1.3. Документите за доказване на икономически и финансови, и технически възможности, които са на чужд език, се представят и в превод.

1.4. При наличие на документи в офертата, които не отговарят на изискванията на тази точка, комисията изисква от участника да представи документите в съответствие с изискванията.

- 3. Копия на документи

3.1. В случаите когато Възложителят изисква нотариална заверка на определен документ или представянето му в оригинал, това е изрично посочено на съответното място в настоящата документация.

3.2. Във всички случаи, освен тези по т. 3.1., копията от документите, приложени към оригинала на офертата на участника, се представят, заверени за „Вярно с оригинала”, от лицето с представителна власт или изрично упълномощено за целта лице (като се прилага и съответното пълномощно) и подпечатани с печата на участника.

3.3. Всички декларации и образци, съгласно настоящата документация се представят в оригинал, подписани от съответното задължено лице.

- 4. Други формални изисквания

4.1. По документите в офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

4.2. Документите в офертата следва да са описани и подредени по реда на списъка, посочен в Раздел V „Съдържание на офертата”.

- РАЗДЕЛ ІІІ

- ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ

- 1. Конфиденциална информация

Всеки участник може в офертата си изрично да посочи информацията, съдържаща се в нея, която представлява конфиденциална информация, по отношение на технически или търговски тайни. За целта участникът представя декларация (Образец 13), в която посочва кои части от офертата представляват конфиденциална информация. Декларацията се прилага към Техническото предложение на участника.

- 2. Допълване и оттегляне на офертата

2.1. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

2.2. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

2.3. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст: “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер...........”.

2.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта за участие в процедурата.

2.5. Участник, който е представил повече от една оферта се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

- РАЗДЕЛ ІV

- СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

1. Офертата, поставена в непрозрачен плик, се състои от три части:

1.1. ПЛИК № 1 – „Документи за подбор";

1.2. ПЛИК № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката";

1.3. ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.

Отделните пликове следва да съдържат следните документи:

| № | Документ |  | Форма |  | Задължени лица |  | Допълнителни изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата. |  | Свободна форма Оригинал |  | Списъкът се представя от името на участника. | Списъкът следва да съдържа ясна идентификация на участника в обществената поръчка. В случай на участник – обединение, се посочват имената на всички участници в обединението. При наличие на подизпълнител се посочва името на подизпълнителя и качеството му на такъв. |
|  |  | Заявление за участие |  | Образец № 1 Оригинал |  | Заявлението се представя от името на участника/. | Когато се предвижда участие на подизпълнители, в заявлението се посочват: - имената на подизпълнителите и - процентът от общата стойност на поръчката и конкретните дейности от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от всеки подизпълнител. |
|  | Представяне на участника, което включва: а) посочване на данни за участника/членовете на обединението, в т.ч. единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 (Образец № 3) за липса на обстоятелствата по чл. 47, съгласно настоящата документация |  | Образец № 2 Образец № 3 Оригинал |  | Документите се представят от името на участника, както и от всяко лице, включено в обединението. |  | Н/П |
|  | Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, придружен от документ, подписан от лицата в обединението – в случай че представляващият не е посочен в договора за обединение |  | Оригинал или нотариално заверено копие |  | Н/П |  | Н/П |
|  | Документ за внесена гаранция за участие |  | Оригинал на банковата гаранция или Копие, заверено за „Вярно с оригинала” на платежното нареждане |  | Документът се представя от името на участника. |  | Документът следва да е издаден на името на участника или на поне един от членовете на обединението. |
|  | Декларация за свързаност, съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП |  | Образец № 4 Оригинал |  | Документът се представя от името на участника, както и от всяко лице, включено в обединението. |  | Н/П |
|  | Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим |  | Образец № 5 Оригинал |  | Документът се представя от името на участника, както и от всяко лице, включено в обединението |  | Н/П |
|  | Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП |  | Образец № 6 Оригинал |  | Документът се представя от името на участника, както и от всяко лице, включено в обединението. |  | Н/П |
|  | Декларация за участие/неучастие на подизпълнители |  | Образец № 7 Оригинал |  | Документът се представя от името на участника. |  | Н/П |
|  | Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв |  | Образец № 8 Оригинал |  | Документът се подписва от представляващия/ите подизпълнителя/ите или изрично упълномощено от него/тях лице. |  | Н/П |
|  | Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка |  | Образец № 9 Оригинал |  | Документът се представя от името на участника. |  | Н/П |
|  | Декларация за приемане на условията в проекта на договор |  | Образец № 10 Оригинал |  | Документът се представя от името на участника. |  | Н/П |
|  | Удостоверениe от банкa или Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. |  | Копие, заверено за „Вярно с оригинала” |  | Документът се представя от участника или съответно – от член/членове на обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. |  | Възложителят не изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, ако са публикувани в Търговския регистър на Република България или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. |
|  | Списък на предоставените еднакви или услуги, отговарящи на изискванията на настоящата документация, изпълнени през последните три години до крайния срок за подаване на офертите |  | Образец № 11 Оригинал |  | Документът се представя от участника или съответно – от член/членове на обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. |  | Н/П |
|  | Документи или информация, доказващи изпълнението на услугата по т. 13 |  | Копия на документите, заверени за „Вярно с оригинала” |  | Документът се представя от участника или съответно – от член/членове на обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор и които са представили списък по т. 20. |  | 1. За доказателства за предоставяне на услугата се приема удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, от която е видно и лицето, която я е предоставило. 2. Документите се представят за всяка от позициите в списъка на изпълнените сходни услуги, до доказване на минималните изисквания на възложителя. |
|  | Копие от валидни сертификати ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 или еквивалентни |  | Копие, заверено за „Вярно с оригинала” |  | Документът се представя от участника или съответно – от член/членове на обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор |  | Н/П |
|  | Копие от удостоверение за регистрация по EMAS |  | Копие, заверено за „Вярно с оригинала” |  | Документът се представя от участника или съответно – от член/членове на обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор |  | Н/П |
| ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническо предложение, съдържащо и срок за изпълнение на поръчката |  | Образец № 12 Оригинал |  | Документът се представя от името на участника. |  | Н/П |
|  | Декларация за конфиденциална информация, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП |  | Образец № 13 Оригинал |  | Документът се представя от името на участника. |  | Н/П |
| ПЛИК № 3 „Предлагана цена” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ценово предложение |  | Образец № 14 Оригинал |  | Документът се представя от името на участника. |  | Н/П |

- РАЗДЕЛ V

- ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- 1. Запечатване и маркиране

1.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на Раздел V „Съдържание на офертата. Изисквания към документите”, подвързани в папка/и, се запечатват в непрозрачни Пликове пликове № 1, 2 и 3, като се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК № 1 „Документи за подбор", ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.

1.2. Всеки плик съдържа един оригинал (на хартиен носител) и едно копие (на електронен носител) на съответните документи, съдържащи се в съответния плик.

1.3. Отделните пликове се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон), като в горния десен ъгъл се изписва:

Община Велико Търново

„Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците  в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране”

1.4. В долния ляв ъгъл на плика (кашона) се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност – факс и e-mail.

1.5. Не се приемат пликове (кашони), които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

- 2. Място и срок на подаване на офертите

2.1. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите оферти в гр. Велико Търново, пл.“Майка България“ № 2, всеки работен ден от 9.00 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа, включително или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка като разходите са за сметка на участника, като се предвижда да се спази крайният срок за получаване в агенцията.

2.2. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг начин за представяне.

2.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

2.4. При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

- 3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

3.1. Възложителят е длъжен да удължи срока за подаване на офертите, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

- разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

- оглед на мястото на изпълнение.

3.2. Възложителят може да удължи срока за подаване на офертите, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.

3.3. В хипотезата на предоставяне на разяснения по реда на чл. 29, ал. 2 от ЗОП, в случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

- ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

- КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

- РАЗДЕЛ І

- КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

- Критерий за оценка на офертите: “икономически най-изгодна оферта”.

- Относителна тежест на показателите за оценяване:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест |
| --- | --- | --- |
| Техническо предложение – Тпр. | 100 | 70% |
| Ценово предложение - Цп | 100 | 30% |

- Определяне на комплексната оценка:

  - Оценка по показателя Тпр. – макс. 100 точки

Оценката по показателя се формира по формулата:

Тпр.= П11+ П12

Относителната тежест на показателя (Тпр.) в комплексната оценка е 70%.

3.1.1. Показателят представлява експертна оценка на техническото предложение на участника.

3.1.2. Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗОП, решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. В тази връзка не се извършва отделно оценяване от отделните членове на комисията, а решението се взема съвместно. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

3.1.3. Оценява се предложената стратегия и методология за изпълнение на обществената поръчка, нейната обоснованост и обвързаност с целените резултати и нейната пригодност към изискванията на Възложителя.

3.1.4. В протоколите от своята работа, комисията излага мотивите си за поставената оценка по всеки един от елементите на експертната оценка, посочени в таблицата по-долу.

3.1.5. Оценката по този показател се определя и се мотивира на база на приложената по-долу таблица:

| Оценка | Критерии за определяне на експертната оценка |
| --- | --- |
| Организация, подход и методи за изпълнение на услугата (П11) – макс. 70 точки |  |
| Отстраняват се от участие в процедурата участници, чиито оферти не съдържат описание по някой от задължителните елементи, съгласно настоящата документация, в т.ч.: - Описание на технологичните процеси и начините на изпълнение на дейностите, в съответствие с изискванията на КР, Техническите спецификации и проекта на договор. Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или несъответствие с настоящата документация, в т.ч. КР, Техническите спецификации и/или проекта на договор, и/или с изисквания на действащото европейско или национално законодателство. |  |
| 1 точка | Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но не е налице никое от следните обстоятелства, обосноваващи по-високо качество на техническото предложение: - детайлно и конкретно са описани предвижданите от участника ресурси, като същите са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е представена в офертата и е обоснована; - детайлно е описано разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в рамките на изпълнителя; - детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО; - детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците. |
| 10 точки | Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация. В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са описани не повече от едно от следните обстоятелства: - детайлно и конкретно са описани предвижданите от участника ресурси, като същите са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е представена в офертата и е обоснована; - детайлно е описано разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в рамките на изпълнителя; - детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО; - детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците. |
| 30 точки | Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация. В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са описани не повече от две от следните обстоятелства: - детайлно и конкретно са описани предвижданите от участника ресурси, като същите са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е представена в офертата и е обоснована; - детайлно е описано разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в рамките на изпълнителя; - детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО; - детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците. |
| 50 точки | Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация. В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са описани не повече от три от следните обстоятелства: - детайлно и конкретно са описани предвижданите от участника ресурси, като същите са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е представена в офертата и е обоснована; - детайлно е описано разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в рамките на изпълнителя; - детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО; - детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците. |
| 70 точки | Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация. В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са описани кумулативно следните обстоятелства: - предвижданите от участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е представена в офертата и е обоснована; - подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в рамките на изпълнителя; - детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО; - детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците. |
| Стратегия за управление на рисковете (П12) – макс. 30 точки |  |
| Участници, чиито оферти не съдържат описание по някой от следните елементи се отстраняват от участие в процедурата: - Не е разгледан някой от посочените от възложителя рискове; - По отношение на посочените от възложителя рискове или някой/и от тях не е посочено някое от следните обстоятелства: - обхват на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; - мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете; - мерки за преодоляване на риска. |  |
| 1 точка | Предложената стратегия за управление на риска съдържа всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, като са разгледани всички посочени от възложителя рискове, но не е налице никое от следните обстоятелства, обосноваващи по-високо качество на техническото предложение: - За всеки от анализираните рискове са посочени всички възможни аспекти на проявление и области/сфери на влияние, като е извършена оценка на степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора. - За всеки от анализираните рискове са предложени конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно – за намаляване на негативното влияние на риска, придружени с ефективни контролни дейности за всеки един риск. Мерките следва да са свързани изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя. В случай че са предложени мерки, които не са изцяло в контрола на изпълнителя и/или зависят от действията на трети лица, се приема, че обстоятелството не е налице в офертата. За всеки от анализираните рискове са предложени и конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. |
| 10 точки | Предложената стратегия за управление на риска съдържа всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, като са разгледани всички посочени от възложителя рискове. В допълнение, към предложената стратегия за управление на риска са налице не повече от едно от следните обстоятелства: - За всеки от анализираните рискове детайлно са посочени всички възможни аспекти на проявление и области/сфери на влияние, като е извършена оценка на степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора. - За всеки от анализираните рискове са предложени конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно – за намаляване на негативното влияние на риска, придружени с ефективни контролни дейности за всеки един риск. Мерките следва да са свързани изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя. В случай че са предложени мерки, които не са изцяло в контрола на изпълнителя и/или зависят от действията на трети лица, се приема, че обстоятелството не е налице в офертата. За всеки от анализираните рискове са предложени и конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. |
| 20 точки | Предложената стратегия за управление на риска съдържа всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, като са разгледани всички посочени от възложителя рискове. В допълнение, към предложената стратегия за управление на риска са налице не повече от две от следните обстоятелства: - За всеки от анализираните рискове са посочени детайлно всички възможни аспекти на проявление и области/сфери на влияние, като е извършена оценка на степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора. - За всеки от анализираните рискове са предложени конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно – за намаляване на негативното влияние на риска, придружени с ефективни контролни дейности за всеки един риск. Мерките следва да са свързани изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя. В случай че са предложени мерки, които не са изцяло в контрола на изпълнителя и/или зависят от действията на трети лица, се приема, че обстоятелството не е налице в офертата. За всеки от анализираните рискове са предложени и конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. |
| 30 точки | Предложената стратегия за управление на риска съдържа всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, като са разгледани всички посочени от възложителя рискове. В допълнение, към предложената стратегия за управление на риска са налице кумулативно следните обстоятелства: - За всеки от анализираните рискове са посочени детайлно всички възможни аспекти на проявление и области/сфери на влияние, като е извършена оценка на степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора. - За всеки от анализираните рискове са предложени конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно – за намаляване на негативното влияние на риска, придружени с ефективни контролни дейности за всеки един риск. Мерките следва да са свързани изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя. В случай че са предложени мерки, които не са изцяло в контрола на изпълнителя и/или зависят от действията на трети лица, се приема, че обстоятелството не е налице в офертата. Предложените мерки трябва да бъдат обосновани по начин, доказващ реалните възможности същите да повлияят на възникването, респ. за намаляване на негативното влияние на риска. - За всеки от анализираните рискове са предложени и конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. |

За целите на оценката, съгласно посоченото по-горе:

- „Детайлно/подробно описание” означава описание, което отговаря едновременно на следните условия:

- не се ограничава до препис на посоченото в Техническите спецификации;

- не се ограничава единствено до обикновено изброяване на предвидени дейности/поддейности, а представя информацията по начин, обосноваващ последователността, технологията и методите на изпълнение, от гледна точка на опита на участника и при съобразяване със спецификата на дейността;

- посочва други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане на предвидените технически спецификации и изисквания;

- „Конкретно” означава описание, което отговаря едновременно на следните условия:

- не се ограничава до препис на посоченото в Техническите спецификации;

- съобразено е със спецификата на настоящата обществена поръчка, съгласно посоченото в документацията за участие, в т.ч. всички нейни приложения;

- се отнася до мерки/средства/техники/подходи и пр., които са изцяло в обхвата на контрол на изпълнителя и зависят от негови действия;

- обосновава възможности за качествено изпълнение на всички дейности, съгласно настоящата документация;

- не съдържа текстове или препратки, или други позовавания, които се отнасят до друга обществена поръчка/обект/предмет или други обстоятелства, различни от настоящата поръчка.

Частично изпълнение на някой от критериите, посочени в таблицата по-горе, се приема като липса на съответното обстоятелство.

Липсата на детайлно/подробно/конкретно описание по някой от елементите по-горе, когато такова се изисква, се приема като липса съответното обстоятелство, съгласно посоченото в таблицата.

В протоколите от своята работа комисията мотивира всяка от поставените оценки, като аргументира поставената оценка, на база на таблицата, посочена по-горе и обосновава наличието/липсата на съответното обстоятелство, като взема предвид всички изисквания на настоящата документация, в т.ч. приложенията към нея.

Мотивите на комисията представляват и кратко описание на офертите на участниците, съгласно изискванията на ЗОП, доколкото съдържат конкретни позовавания на съдържанието на офертата.

  - Оценка по показателя Цп – макс. 100 точки

Относителната тежест на показателя (Цп) в комплексната оценка е 30%.

Оценката по този показател представлява сборът от отделните негови подпоказатели, както следва:

Цп1 - Единична цена за сепариране на тон отпадък – лв./тон, без ДДС

Оценката по подпоказателя се формира както следва:

минимална предложена цена Цп1

Цп1 =   _____________________________ х 60 точки

цена, предложена от участника

Цп2 - Единична цена за депониране на тон отпадък – лв./тон, без ДДС

Оценката по подпоказателя се формира както следва:

минимална предложена цена Цп2

Цп2 =   _____________________________ х 15 точки

цена, предложена от участника

Цп3 - Единична цена за компостиране на тон отпадък – лв./тон, без ДДС

Оценката по подпоказателя се формира както следва:

минимална предложена цена Цп3

Цп3=   _____________________________ х 25 точки

цена, предложена от участника

Полученото число по всеки от подпоказателите се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Общата оценка по показателя по показателя Цп се изчислява като сбор от получените оценки по посочените по-горе подпоказатели, както следва:

Цп = Цп1 + Цп2 + ЦпЗ

  - Комплексна оценка на офертите (КО)

Комплексната оценка на офертите се определя по формулата

КО = Тпр. х 70% + Цп х 30 %

- РАЗДЕЛ І

- РЕД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

- 1. Назначаване на комисията

1.1. След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня, определен за отварянето им.

1.2. В заповедта за определяне на комисията, Възложителят определя конкретен срок за приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

- 2. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията)

2.1. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в часа и датата посочени в обявлението за обществената поръчка на адрес: гр. Велико Търново, пл.“ Майка България“ № 2. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

2.2. На своето първо заседание комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като проверява целостта на пликовете и пристъпва към отварянето им по реда на тяхното постъпване.

2.3. Комисията проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

2.4. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

2.5. Комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.

2.6. След извършването на действията по т. 2.2 – 2.5. приключва публичната част от заседанието на комисията.

- 3. Публичност

3.1. При извършването на действията на комисията по т. 2, както и при отварянето на ценовите оферти могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

3.2. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично пълномощно).

3.3. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

- 4. Последователност на действията на комисията

4.1. Комисията разглежда подробно Плик №1 на офертите и проверява наличието на всички необходими документи за участие в процедурата, съгласно ЗОП и  ППЗОП и изискванията на настоящата документация, както и за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

4.2. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

4.3. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

4.4. След изтичането на срока за представяне на документите, комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

4.5. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, по отношение на документите в Плик № 1, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.6. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

4.7. Комисията разглежда Техническото предложение по Образец № 12, с всички необходими приложения към него, съгласно настоящата документация.

4.8. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 2, без да се допуска промяна на техническото предложение на участниците.

4.9. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и настоящата документация, по отношение на документите в Плик № 2, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.10. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка.

4.11. На заседанието имат право да присъстват участниците, упълномощени представители на участниците, на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, по реда на т. 3.

4.12. Комисията отваря Плик № 3 – Предлагана цена на допуснатите участници в обявения ден и час, обявява публично предложените цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

4.13. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и в настоящата документация, по отношение на документите в Плик № 3, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.

4.14. Комисията при необходимост може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- да изисква от участниците:

- а) разяснения за заявени от тях данни;

- б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

- 5. Значително по-благоприятно предложение

5.1. Когато офертата на участник съдържа предложение относно единична цена за изпълнение на някоя от дейностите, което е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията за единична цена по идентичен подпоказател (Цп1, Цп2 или Цп3,) в останалите допуснати до оценяване и класиране оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

5.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни след получаване на искането за това.

5.3. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

5.4. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен.

5.5. Комисията е длъжна да мотивира решението си относно приемането/неприемането на писмената обосновка.

5.6. Хипотезата по настоящата точка се прилага еднократно.

- 6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите

6.1. Комисията преглежда ценовите оферти на участниците за наличие на аритметични грешки.

6.2. В случай че е необходимо тегленето на публичен жребий, комисията уведомява всички участници за деня и часа на провеждането на жребий за избор на Изпълнителя. При провеждането на жребия имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, по реда на т. 3. Публичен жребий се провежда, когато комплексните оценки на офертите са еднакви и предложените цени по всички подпоказатели са еднакви в две или повече оферти.

6.3. Комисията извършва окончателно класиране на допуснатите до този етап оферти.

6.4. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, със съдържание, определено в чл. 72 от ЗОП и настоящата документация. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация.

6.5. Възложителят, в срок до 5 работни дни след приключване на работата на комисията, обявява с мотивирано решение класираните участници и определя участника, класиран на първо място за изпълнител. В същото решение Възложителят посочва и отстранените участници и оферти и мотивите за това.

6.6. Възложителят публикува в профила на купувача решението по т. 6.5, заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

- РАЗДЕЛ ІІ

- ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- класираните на първо и второ място участници последователно откажат да сключат договор за обществена поръчка;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата;

- поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- при наличие на някои от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за малка обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта за участие;

- има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

- участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор, или

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, от ЗОП или

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5, и/или ал. 5 от ЗОП.

- РАЗДЕЛ ІІІ

- СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

- 1. Срокове за сключване на договор

1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на първо място и определен за Изпълнител участник.

1.2. Възложителят сключва договора за възлагане на обществена поръчка в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на Изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14 дни от от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

1.3. 14-дневният срок може да не бъде спазен единствено при условие, че определеният за Изпълнител е единственият заинтересован участник.

1.4. Възложителят няма право да сключи договор с избрания Изпълнител преди влизането в сила на всички решения в откритата процедура.

- 2. Условия за сключване на договора

2.1. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10;

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

- ГЛАВА ШЕСТА

- ОБЩИ ПРАВИЛА

- РАЗДЕЛ І

- ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

1. Сроковете в настоящата документация са в календарни дни.

2. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

  - когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

  - когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

- РАЗДЕЛ ІІ

- КОМУНИКАЦИЯ

- 1. Език

Комуникацията между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се провежда на български език.

- 2. Ред за комуникация

2.1. Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.

2.2. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата с обратна разписка;

- по факс;

- по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

2.3. За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва:

- качено в интернет сайта – когато това е изрично предвидено в настоящата документация;

- лично срещу подпис;

- на посочения от участника адрес за кореспонденция;

- на посочения от участника номер на факс;

- на посочения от участника e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

2.4. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на Възложителя да получи:

- номера, от който постъпва информацията;

- дата и час на изпращане.

2.5. Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по т. 2.4. не се приема за редовна.

2.6. Информацията, получена по факс, се съхранява от Възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.

2.7. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

- РАЗДЕЛ ІІІ

- ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

- Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

- Когато предлага оферта, участникът, както и избраният изпълнител, трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, Изпълнителят трябва незабавно да уведоми Възложителя.

- Участникът в процедурата и Изпълнителят трябва да действат във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с Кодекса за етично поведение на професията си. Те трябва да се въздържат от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.

- Участникът в процедурата и Изпълнителят не могат да ангажират Възложителя с дейност, без предварителното писмено съгласие на последния.

- За периода на изпълнение на договора, Изпълнителят и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

- Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

- Участникът, Изпълнителят и техните служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

- Участникът, Изпълнителят и техните служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.

- Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

- Участникът и Изпълнителят ще се въздържат от всички взаимоотношения, които могат да компрометират тяхната независимост или независимостта на служителите им.

- На никое длъжностно лице на Възложителя няма да бъде предложена пряка или непряка облага по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

- Участниците и изпълнителят няма да допуснат и ще предприемат всички необходими мерки за избягване конфликт на интереси, както и незабавно ще уведомяват възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

- Изпълнителят няма да допусне нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз и/или националното законодателство, произтичащо от негово действие или бездействие, както и на действие и бездействие на негови служители, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет.

- Участникът и Изпълнителят няма да използват или представят неверни, неправилни или непълни отчети или документи и друга информация, поискана от Възложителя или други компетентни органи.

- Изпълнителят не е привлякъл и няма да привлече служители на Възложителя да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или ще стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговски закон, за срок от една година след прекратяване на правоотношението на служителя с Възложителя, независимо от основанието за прекратяване, но не по-рано от една година след приключване на обществената поръчка, съответно – след прекратяване на договора.

За неуредените в настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република България

Участникът попълва декларация за спазване на етичните клаузи на настоящата поръчка.