Образец № 6

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………………………………………………………..

ОБЕКТ: „Поддържане /превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт/рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на община Велико Търново, стопанисвани от община Велико Търново"

# П Р О Е К Т      НА     Д О Г О В О Р

За възлагане изпълнението на СМР на обект на основание  чл.74, ал.1 от ЗОП

Днес ……………2016г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град Велико Търново, пл. “Майка България”  № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж.  ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от една страна, и

2................................................, град ………………………….наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес:  град ………………………………., ул. “………...............................................................………………” №……….., ЕИК:  ....................................................................................................................., представлявано  от……………................................................................……. в качеството  на ………………………………………. .от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема по изпълнение на възложеното: „Поддържане /превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт/рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на община Велико Търново, стопанисвани от община Велико Търново", да извърши видове работи  по ценова оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след възлагане.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени,  съгласно представената оферта, неразделна част от този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи отговорността и риска за тяхното качество.

Чл.2 Срокът на изпълнение на поръчката е 4 /четири/ години, при 100% годишно финансиране, в това число и отчитането на извършената работа, съгласно годишното счетоводно приключване на Община Велико Търново. Изпълнение  на възложени работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва  след уведомяване  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за размера на осигуреното финансиране с възлагателно писмо. Аварийно възложени работи се заплащат, съгласно офертата, след представяне на протокол за действително извършени работи, одобрен от представител на възложителя   по изпълнение на предварително  съгласувани с представител на Възложителя мерки.

ІІ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор,  по представени  единични цени на видовете работи: съобразно бюджета на Общината. Възложителят заплаща сумите въз основа на протокол за действително извършени и приети работи при следните показатели за ценообразуване:

- часова ставка 		                    …….........................  лв./чч;

- допълнителни разходи - върху ФРЗ	        ......................... %;

- върху механизация     ......................... %

- печалба	-			                    ..........................%;

- доставно - складови разходи	                    .......................... %

Разходи за 1 месец за оперативно дежурство на авариен екип: ………………………………..

(2) Плащането  се извършва според степента на изпълнение  в 30 дневен срок след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на протокол за действително извършени работи, проверен и подписан от  осъществяващ инвеститорски контрол и /или строителен надзор и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При изпълнение на работи в границите на населените места извън гр. В. Търново плащане се извършва след като протоколът за действително извършени работи бъде съгласуван от Кмета на кметството или Кметския наместник на населеното място.В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след отстраняването им.

(3) Не подлежи на разплащане протокол за действително извършени работи неокомплектован с разходооправдателни документи – подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за вложени материали.

(4) За непредвидени   видове работи, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката, същите ще бъдат остойностявани по предложените показатели на ценообразуване в офертата.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако са в следствие на:

1.Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  отклонение от техническата документация, от договора, от указанията на лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор;

2.Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

3.Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;

4.Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и строителен надзор, констатират недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите  не отговарят на необходимото  качество и/или е налице отклонение и/или материалите не са съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и строителен надзор или са констатирани други несъответствия.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в настоящия договор ред се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради което се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие с дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

(9) Всички плащания по  настоящия договор не могат да надхвърлят 9700000 без ДДС.

IІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

- да укаже мястото на обекта  на изпълнението;

- да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;

4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на извършените СМР и съставяне на приемо - предавателните протоколи;

5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5(1)  Видовете работи се определят от финансирането на обекта, според утвърдените годишни задачи. Годишните задачи се възлагат писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с възлагателни писма. Ремонтните работи се възлагат според предвиденото финансиране.

(2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител   определя реда, вида, срокът за изпълнение и мястото на изпълнение на договорираните видове работи, от където ще се определи окончателната стойност на договора.

(3)  При промяна в размера на осигурените средства за съответните обекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява за това писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

(5) Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 5, ал.4.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на работата.

(3) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна , в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(4) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИЕТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(5) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и степента, в която те засягат работата на Изпълнителя, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с недостатъци работа. При забава или  неизпълнение се посочва периода на просрочването и/или естеството на неизпълнението.

(6) При каквото и да било неизпълнение от страна на Изпълнителя, Възложителят може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по-горе.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол и строителния надзор за началото на изпълнение на възложената работа.

(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорският контрол и строителният надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да  извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМР с протокол за действително извършени работи, окомплектован с необходимите документи и заверени от инвеститорския контрол:  …………………………………………………………….. и строителния надзор: ...........................................................................: фактури за закупени материали; анализи на актуваните видове работи, подробна ведомост, сертификати на вложените материали.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва цените на материалите с фактура, като доставката и закупуването им се съгласува предварително с лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да  извършва работата при благоприятни климатични условия за съответните видове работи.

(8) При изпълнение на работи в границите на населените места извън гр. В. Търново, Изпълнителят е длъжен да извършва възложеното по утвърден график с кметовете на съответните населени места. Към графика се представят и видовете работи, уточнени за всяко кметство.

(9) Строително – монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  чрез техническия ръководител на обекта: …………………………………………………………. .

Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да  оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното на етапи, преди подписването на приемо - предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4)  В хода на изпълнението изпълнителят е длъжен да   осигури изпитване и изследване, с което ще се  постига контрол на качеството на изпълнените видове работи.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни и допълнително възложени работи при необходимост, като същите се заплащат по показателите за ценообразуване в офертата.

(2) Остойностяването става според видовете работи, действително вложеното време и действително вложени количества материали по цени от разходооправдателен документ /по цени на производителя/.

(3) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително- монтажни работи не подлежат на заплащане.

Чл.10(1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи строителния процес, техниката на безопасността на труда. В хода на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ влага само качествени и подходящи с оглед характера на изпълнението материали.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното  с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в съответствие с най- добрите практики  за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси.

(3) След сключване на договор   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява  разполагането с пунктове и/или бази, необходими за изпълнението     на дейностите, но не по-малко от:

- Покрити складове за материали – 1 бр.;

- Площадки за материали и/или механизация – 1 бр.;

- Ремонтна работилница – 1 бр.

(4) След сключване на договор   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява   за изпълнението:  разполагане  с асфалтова база  и кариера за добив на инертни материали или  осигуряване на доставка на асфалтови смеси и инертни материали;   разполагане с акредитирана строителна лаборатория;  гаражна площ за престой на механизацията и сервизна база за ремонта й.

(5)След сключване на договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да поддържа в готовност авариен екип, като се дава постоянно дежурство през цялата календарна година, през:

- делничен ден - след работно време;

- по време на почивни ( събота и неделя) и официални празнични дни;

- при мероприятия организирани от Община Велико Търново;

- при бедствия и аварийни ситуации;

- други при необходимост, посочени от представител на Възложителя.

(6) Задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е да поддържа денонощен дежурен телефон за сигнали на граждани, оповестяван най- малко 1 път месечно в  най- малко един местен ежедневник. Да поддържа регистър на постъпилите сигнали с посочване на дата, час и описание на сигнала,  дата и час на предприети мерки по  сигнала,  реализирани след предварително съгласуване с представител на възложителя.  Документиране на  постъпилите сигнали и предприети мерки и представяне на месечен отчет на представител на възложителя.

(6) След сключване на договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да поддържа постоянно действаща  група / звено /  по организацията  на  движението

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

Чл.12 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение по единични цени съгласно офертата.

Чл.13 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  не изпълни това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да прекрати или развали договора.

Чл.15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен  при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите  са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря спрямо трети лица за причинените им вреди от неспазване разпоредбите на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, както и при некачествено извършени работи, предмет на настоящия договор.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури безопасността на движение на моторните превозни средства по време на ремонтните работи и да спазва изискванията за безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

(8) При причиняване на пътно – транспортно произшествие в резултат неизправности по пътя, свързани със забавяне или неизпълнение на дейностите и работите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди и отговаря за тях пред потърпевшите.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време на изпълнението на дейностите.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените строителни работи при спазване на изискванията за изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци /СО/, както и на другите изисквания на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /НУСОВРСМ/

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение. В случай на използване на подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договора/ите за подизпълнение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  при извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на  щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението СМР по настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното  с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в съответствие с най- добрите практики  за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси.

Чл.17 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

- поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;

- заплащане на разходите, необходими за поправката;

- съответно намаление на възнаграждението.

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора с последиците, предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има  право на неустойка в размер на 10 % от стойността  на работите, които са възложени, но са извършени с недостатъци или  със забава или не са извършени.

Чл.18 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати или  развали този договор с последиците на чл.17, ал.3 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно извършва работите с недостатъци  или с много ниска качество;

2. Констатирани  са повече от три  различни нарушения на договорените разпоредби;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява други задължения по договора;

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ влага некачествени или неподходящи материали;

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не представя необходимите документи, необходими за одобряване на фактурата: документи, удостоверяващи изпълнението, стойността на вложените материали, анализи и т.н.;

6. системно не извършва своевременно възложени работи.

Чл.19 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при изпълнение с недостатъци или при липса на изпълнение същият дължи неустойка в размер на 10% от стойността на възложените работи с възлагателното писмо.

Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от цената, в размер на 0,1% от стойността на   възложените работи и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им изпълнение;

2.  при констатиране на некачествено извършени работи за времето  от констатирането на недостатъците до тяхното отстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и приемане на работите без забележки.

VІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за обектите важат предложените от него гаранционни срокове.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на  разрешение за ползване на обекта.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността на обекта.

VІІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.22 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  или  в резултат на недостатъци.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.25(1) Гаранцията за  изпълнение  е в размер на 0,5% ( нула цяло и пет процента) от  прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС. Ако гаранцията за участие е  под формата на банкова гаранция, тя трябва да бъде със  срок  на валидност  най- малко   два месеца след приключване на изпълнението   на договора. В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не я поднови  до седем дни преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(2) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени вреди, причинени от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за изпълнение при условията на този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не  е  налице друго основание  да я задържи.

(5) При лошо или забавено или  неточно или некачествено изпълнение или  при липса на изпълнение – гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(6) Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена на Изпълнителя, респ. ще бъде върната банковата гаранция за изпълнение след   прекратяването на договора и приемане  на  изпълнените работи в срока на действие на договора. Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуални банкови сметки.

(7) В случай, че са налице условията за освобождаване на гаранцията за изпълнение, освобождаването й се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез предаване оригинала на документа за учредяването й или чрез превеждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато гаранцията е парична сума.

ІX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.26(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и  строителен надзор  за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  може да поиска продължаване на срока за изпълнение на дейностите не по- късно от 45 /четиридесет и пет/ дни, преди изтичането на срока, като молбата трябва да бъде придружена от всички съпътстващи доказателства, необходими за одобряването, съгласно ЗОП. Неблагоприятни  атмосферни условия се доказват със справка от  метеорологичен институт. Допълнителни или непредвидени  работи влияят на срока за изпълнение, след  писмено становище на осъществяващия инвеститорски контрол и строителен надзор.

(2) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага, щом обстоятелствата позволяват това след предварително писмено одобрение на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол, като допълнително възложени работи при необходимост се заплащат по показателите за ценообразуване в офертата след одобряване на  анализите от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор.

(4) Срокът на изпълнение на дейностите се удължава със срок, равен на продължителността на спирането.

Чл.27(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен  да доказва при поискване от осъществяващите инвеститорски контрол и строителен надзор за своя сметка, със сертификати от акредитирана пътностроителна лаборатория качеството на изпълняваните асфалтови работи, чрез вземане на проби.

(2) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им,  както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

(3) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28(1)  Настоящият договор  се прекратява:

- по взаимно съгласие на страните;

- с изтичане срока на договора и заплащане на всички приети работи;

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред.

4. независимо от реализираните строително - монтажни работи при изчерпване на средствата  по чл.3, ал.9, предвидени за настоящия договор и изплащане на  последната сума, договора се счита за прекратен на същата дата.

5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради  неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от  дължими към неизправната страна суми;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на  специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение.

7. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените  в закона случаи;

8. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение.

(2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не изпълнява задълженията си по този договор. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо  инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта, в който се  отчита и действително извършеното.

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора,  когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на  настоящият договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП.

(4) При прекратявяне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   може да задържи гаранцията за изпълнение, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛ не го освобождава от заплащане на дължимите съгласно договора неустойки.

(6)При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията предвидени в настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  поради прекратяването на договора преди  срока.

Чл.29(1)  Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор се решават от страните по споразумение, както и по правилата на договора за изработка – чл. 258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското гражданско и търговско право.

(2) Страните се съгласяват и приемат, че изменение на сключения договор  за обществена поръчка се допуска само при  условията на ЗОП.

Чл.30 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право и ЗОП, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл.31 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Неразделна част от този договор е представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДАНИЕЛ ПАНОВ                                                              /….………….……………………….../

Кмет на Община Велико Търново

Даниела Данчева

Началник отдел „Бюджет“

Съгласуван с:

Десислава Йонкова

Директор на Дирекция „Правна”

Надя Петрова:

Директор  Дирекция ОСОП

Инж. Динко Кечев

Директор Дирекция СУТ