за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

Провеждането и документирането на настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на глава 26 от Закона за обществените поръчки и глава 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за обществените поръчки или Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията пряко приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази документация.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугите по предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП.

2. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на обединението - оригинал или нотариално заверен препис), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Договорът/споразумението следва да включва:

- разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението;

- посочва се физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода и при изпълнение на обществената поръчка;

- да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по- малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението.;

3. Всеки участник има право да представи само една оферта.

4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта.

5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка.

7. Не се допускат варианти на офертата.

8. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци.

9. Офертата се изготвя на български език. Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език.

10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

11. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

12. Всички образци на документи са публикувани в „профила на купувача” на възложителя на посочения в обявата интернет адрес.

13. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

14. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.

15. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще им възложат, в този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

16. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

17. Копия на документи, представени към офертата, се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис и свеж печат на участника.

18. При писмено искане на разяснения, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува на интернет адрес https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/429 в раздел „Профил на купувача”, към обществената поръчка, писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, представя следните документи:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по седалището на участника, в случаите, когато е различно от това на Община Велико Търново;

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка в „Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2.

Върху опаковката се посочва, наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс, електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за участие на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

ДО ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО гр. Велико Търново, пл. „Майка България” №2 ОФЕРТА за участие в обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново” _________________________________________________ (име на участника) _________________________________________________ (адрес за кореспонденция) _________________________________________________ (лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)

Възложителят не приема за участие в процедурата и не разглежда оферта, която е представена и депозирана след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, посочен в обявата за обществената поръчка.

Оферта следва да съдържа следните документи:

1. Опис на документите и информация, съдържащи се в офертата – по Образец №1.

2. Представяне на участника, съгласно (Образец №2).

3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.

4. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на обединението - оригинал или нотариално заверен препис).

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по Образец №11.

- 6. Декларация относно наличието на регистрация по ЗДДС – по Образец №12.

7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №5.

8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 („а”, „б”) от ЗОП) - Образец №6.

9. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в”-„д” от ППЗОП (Образец №7).

Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника

10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №3.

11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №8), ако е приложимо.

12. Ценово предложение, съгласно Образец №4.

13. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата (Образец №9).

14. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата (Образец №10).

Раздел „Приложения”

Съдържание:

1. Приложение 1 „Техническа спецификация  и Методика за оценка”

2. Приложение 2 „Образци”

3. Приложение 3 „Проект на договор”

4. Приложение 4 Количествено-стойностна сметка

Приложение 1

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

ХУДОЖЕСТВЕНА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ИКОНИТЕ, ИКОНОСТАСА, ВЛАДИШКИЯ ТРОН И ПРОСКИНИТАРИЯ ОТ ЦЪРКВА „РОЖДЕСТВО ПР. БОГОРОДИЦА”, СЕЛО ПЛАКОВО, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Дейностите в обхвата на поръчката следва да бъдат изпълнение в срок до 30.11.16 г.

Целта на обществената поръчка е да сe извърши художествена консервация и реставрация на иконостаса, иконите, владишкия трон и проскинитария от църквата „Рождество Пр. Богородица” в с. Плаково. Обектът е със статут на културна ценност. Горепосочените дейности включват спиране на започналите разрушителни процеси в резултат на времето и външни фактори, като се извърши реставрация и консервация на иконостаса и църковното обзавеждане, попадащи в обхвата на поръчката, като се премахнат наслоявания от сажди и восък, следи от предходни намеси и др. и се възстанови оригиналния вид на културните ценности. При изпълнението на поръчката изпълнителят следва да спазва законодателството на Република България, отнасящо се до културните ценности, безопасността на труда и всички останали относими нормативни актове.

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ, ОПИСАНИЕ

Църквата „Рождество Богородично” се намира в югоизточния край на с. Плаково, област Велико Търново, в самостоятелен двор, ограден от каменни зидове. Тя е еднокорабна, едноапсидна, засводена, с притвор и датира от 1847 г. (Сградата е реставрирана по проект на арх. Донка Колева. Строително реставрационните работи приключват през 2012 г.

Иконостасната конструкция е дървена. Иконостасът е с ширина - 8 м. и височина - приблизително 8 м. Лицевата страна е полихромирана, резбована, покрита с бронз и таблена горна част (от реда с празничните икони до надиконостасния кръст). Олтарните двери са с ажурно резбовани детайли. Иконостасът е дело на тревненски майстори и датира около средата на XIX в.

Иконите са рисувани от тревненските зографи Симеон Симеонов, Досю Коев. Участва и търновецът Никола Ильов. Всички творби са изпълнени в темперна техника върху дървена основа. Иконописта на царските икони, както и останалите с по-големи размери, включително входните дървени врати към Проскомидията и Дяконикона, са изпълнени върху залепено към основата платно и грунд.

В действителност иконостасът на църквата в с. Плаково е един от редките случаи, при които напълно е запазен в оригиналния си вид. Днес е в почти напълно комплектован, без допълнителни подмени и доработки, затова представлява безценен паметник на тревненското възрожденското резбарско и зографско изкуство. Използван е дървен материал, табла, с частична резбена украса по надиконостасния кръст, рипидите и драконите, по царските двери и венчилките над дяконската и царската двер. Дяконските двери, надиконните пана, лозницата и подиконните пана са рисувани, като в цокъла са изписани сцените от „Шестоднева”. Царските икони са датирани 1846 г., а празничните са от 1850 г.

ИКОНСТАС, ИКОНИ, ВЛАДИШКИ ТРОН И ПРОСКИНИТАРИЙ

1. Техника на изпълнение

Както вече бе отбелязано, иконостасът е дървен, с конструкция от греди и табли, резбовани детайли и декоративна украса. Частичната резбена украса с позлата и полихромия има по надиконостасния кръст, рипидите и драконите, по царските двери и венчилките над дяконските и царски двери. Дяконските двери, надиконните пана. лозницата и подиконните пана са рисувани с растителни мотиви, в темперна техника. Сцените от „Шестоднева”, разположени в най-ниския регистър, са изпълнени също в темперна техника. Лицевата страна на иконостаса е с лаково покритие.

Царските икони са направени върху дървени основи от по две-три дъски, скрепени с по два хоризонтални кошака. Живописта е изпълнена в темперна техника, с позлата по ореолите, короните, евангелията и други елементи от дрехите и атрибутите на светците. Позлатените елементи са разработени с цветни велатури. Върху одеждите има златни шрафировки. Иконите са с лаково покритие.

Проскинитарият, както и Владишкия трон са оформени и декориран по същия начин, както иконостаса, от същите тревненски майстори.

2. Консервационно състояние

През 2014 година, в рамките на месеците ноември и декември, съобразно проект от Министерство на Културата, екип от реставратори извърши аварийна консервация на част от иконите на иконостаса. В действителност въпросният проект предвиждаше за една година цялостна консервационно-реставрационна дейност по иконостаса с принадлежащите детайли и иконопис, но обявяването на процедурата по изпълнението бе забавена и срокът за изпълнение допусна единствено аварийни укрепвания и частични почиствания на царските икони „Св. Богородица с Младенеца”, „Иисус Христос Вседържител”, „Св. Николай Чудотворец”, „Рождество Богородично”, „Св. Пророк Илия”, „Архангел Михаил”, две врати на Проскомидията и Дяконикона с образите на Св. архидякон Стефан и Св. Богородица Живоносен източник. Свалени и почистени са 21 броя икони от празничния ред. Също така за краткия период от месец декември 2014 година бяха свалени, почистени и укрепени полуразрушените пет икони със Страстите Христови, висок регистър, разположен под Венчилката на иконостаса. Към днешна дата проблемите по укрепване и реставарация на останалите части продължават да стоят на преден план. Иконите от най-долния регистър (цикъл „Шестоднев”) се нуждаят от почистване и реставрация на живописния слой. Дърворезбата е силно замърсена, проядена и опушена, в горната средна част -почти до черно, така че не се разчитат декоративните елементи. Вероятно в началото на XX век повърхността е била покрита с бронзов лак (феролит). скриваща оригиналната полихромия. Същевременно вътрешността на дървото е нападната от инсекти и силно проядена, затова на места се сипят прашни частици. Особено силно са замърсени подиконните пана в цокъла, има следи от побеляване и натичания. Лаковото покритие е силно пожълтяло и променя колоритното въздействие на оригинала.

В най-тежко състояние е високата част на иконостаса - Централният кръст с Разпятие Христово и симетрично разположените китри на Св. Богородица и Св. Йоан Богослов. Преди да бъде завършен строителният ремонт, в зенита на свода в наоса продължително време е имало течове дъждовна вода. В резултат на това след овлажняване и впоследствие пресъхване иконописта по централния кръст и китрите се е напукала, отлепила от дървената основа и днес на по-големи участъци е частично разпрашена. Това, разбира се, налага спешни мерки за съхранението и опазването на художествените ценности, изпълнени от тревненски майстори през 1850 година.

В лошо състояние са Проскинитарият и Владишкият трон. Те не са почиствани, нито изследвани в рамките на предишния проект. Видимо иконописта в централните полета е също много прецизна и висококачествена, но потъмняла и с напуквалия. Самата дърворезба, изработена от същите тревненски майстори, е също така покрита с бронз, прикриващ оригиналната бляскавост и изящество на растителните орнаменти. Това, естествено налага специален подход в работата на реставраторите, довеждащ до почистване и разкриване истинския облик ни Проскинитария и Владишкия трон.

В контекста на предишната работа на екипа от реставратори, при почистване в олтара на църквата в село Плаково се разкриха фризове с иконни изображения на апостоли. Става дума за два дърворезбени и позлатени панели, като част от по-стар иконостас, неизвестно произхождащ и разглобен. Самата иконопис, доколкото това може да се установи на пръв поглед, е от XVII и XVIII век, но днес е силно потъмняла и с напуквалия, което също изисква реставраторска намеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

Предвижданите в този проект намеси имат няколко основни цели. Главната задача е окончателно да се премахнат причините, предизвикали разрушителните процеси по паметника. След което да бъде прекъснато развитието на самите деструктивни процеси. Проведените частични укрепителни дейности не са достатъчни за бъдещото съхранение и дълготрайно опазване на културните ценности - дърворезба и иконопис. Необходима е една задълбочена и методична работа по отношение на дърворезбените елементи от Иконостаса, Прискинитария и Владишки трон. И на края - да се възвърне оригиналният вид на отделните художествени елементи, както и на целият ансамбъл.

Реставрационните дейности могат да бъдат проведени на няколко етапа, съобразени както с консервационното състояние на отделните елементи, така и с възможностите за финансиране на обекта.

МЕТОДИКА - ВИДОВЕ КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

I.	Консервация и Реставрацията на иконостаса (икони от цикъла Шестоднев кръста и китрите), Проскинитария, Владишки трон и други елементи от интериора - колони, решетки, касетиран таван, растителни и геометрични орнаменти.

1.	Вторична обработка на гърба на иконостаса, включваща:

- почистване на повърхностни замърсявания от прах и паяжини;

- профилактична обработка срещу дървояди;

- антифаерна обработка.

2.	Обработка на лицевата страна на иконостаса.

Частите от иконостаса, които са живописвани - надиконостасното Разпятие, царските двери и подиконните пана ще бъдат работени като икони - виж по-долу.

- отстраняване на късни неоригинални бронзови покрития;

- почистване на полихромната украса;

- укрепване на декорацията;

- изкитване и интеграция на разрушенията - изпълнение на ретуш;

- ново лаково покритие.

3. Така. както ще се третират останалите части на иконостаса, по същия начин ще се работи и по дъното на Владишкия трон и Проскинетария:

II.	Консервация и Реставрация на иконите

1.	Демонтаж/монтаж на иконите от кръста със сцената „Разпятие” и китрите със Св. Богородица и Св. Йоан Богослов.

- Укрепване на живописта и връзките между слоевете на иконите.

- Изпълнение на китове.

- Ретуш.

- Нанасяне на ново лаково покритие.

- Консервация и реставрация на фризовете от XVIII век (китове, ретуш).

- Обработка на гърбовете им - почистване и профилактика;

- Почистване на лицевата страна на иконите от цикъл „Шестоднев”.

- Изтъняване на лаковото им покритие и прелакиране.

- Проучване преди ХКР

Ще бъдат извършени физико-химични изследвания за уточняване на използваните технология и материали на изпълнение на стенописите и иконите.

- Документация

Изготвяне на реставраторска документация - писмена, фото и графична за всички етапи на реставрационния процес.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕСТАВРАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ

I. Консервация и Реставрация на иконостаса, Проскинитария и Владишки трон, разположени в наоса на църквата.

1.	Обработка лицевата страна на иконостаса:

Частите от иконостаса, които са живописвани - надиконостасното „Разпятие Христово”, Царските двери и подиконните пана ще бъдат работени като икони - виж по-долу. Така както ще се третират останалите части на иконостаса, по същия начин ще се работи и по останалите пластични елементи:

-	почистване на полихромната украса с коктейли от органични разтворители - спирт, терпентин, етилацетат, Уайт спирит;

- отстраняване на късни неоригинални блажни и бронзови покрития -механично, при помощта на смивка и органични разтворители;

- изтъняване и изравняване на лаковите покрития с МЕК и комбинация от други органични разтворители при необходимост;

- изкитване на разрушения с кредов кит;

- изпълнение на ретуш и възстановка на липсващи декоративни елементи с темперни бои;

- Извършване на проби върху стабилността на дърворезбана на иконостаса, владишкия трон и проскинетария. (Установяване на здравината на дървесината и дали тя не се крепи от нанесения кит и последвалото полагане на среблърен феролит и златен бронз. Едва след извършване на тези проби може да се прецени дали тези късни добавки по резбата могат да се отстранят, без да се застраши целостта на дървото и да се предвидят средства за ново позлатяване.);

-	при възможност, частична или цялостна позлата на липсващите места със златно фолио (21 карата).

2.	Обработка на Владишкия трон.

-	отстраняване на късни неоригинални блажни покрития от колони -механично, при помощта на смивка и органични разтворители;

- лекуваща и профилактична обработка срещу дървояди антисектицидна обработка - с воден разтвор на Bohemit;

- антиплесенна обработка - с Timol;

- антифайерна обработка с разтвор на Bohemit;

- при възможност, частична или цялостна позлата на липсващите места със златно фолио (21 карата);

-	дъното на владишкия трон с икона „Три светители” се работи по технологията на иконите (виж раздел II).

3.	Обработка на Проскинитария.

-	отстраняване на късни неоригинални блажни покрития от колони механично, при помощта на смивка и органични разтворители;

-	лекуваща и профилактична обработка срещу дървояди антисектицидна обработка - с воден разтвор на Bohemit;

- антиплесенна обработка - с Timol;

- антифайерна обработка с разтвор на Bohemit;

- при възможност, частична или цялостна позлата на липсващите места със златно фолио (21 карата);

- дъното на владишкия трон с икона „Дейсис” се работи по технологията на иконите (виж раздел II).

II. Консервация и реставрация на иконите

- Профилактично облепване на ронещия се живописен слой от надиконостасения кръст „Разпятие Христово” и китри „Св. Йоан Богослов” и „Св. Богородица” в най-високата част на иконостаса. Демонтаж и монтаж за реставрация:

- Консервационно-реставрационни дейности по отстраняване лаковото покритие и замърсявания на иконите от цикъла „Шестоднев”, част от иконностаса.

- Консервационно-реставрационни дейности по отстраняване лаковото покритие и укрепване на живописния слой на иконните фризове от XVIII век.

- Обработка на гърбовете на гореописантие икони - почистване на сухо и с воден разтвор на ПАВ. Профилактична и антисектицидна обработка с воден разтвор на Bohemit.

- Укрепване и почистване на лицевата страна на иконите.

- Изтъняване и изравняване на лаковото покритие с МЕК и комбинация oт други органични разтворители.

- Укрепване на разрушения по живописта и грунда и връзките между слоевете с ПВА.

- Изпълнение на китове, с кредов кит.

- Ретуши с темперни бои.

- Нанасяне на ново лаково покритие - дамарово-мастиксов лак.

В техническото си предложение участниците следва да представят:

1. Методика и организация на работата за извършване на дейностите в обхвата на поръчката. Тази методика и организацията на работата следва да гарантира качествено и навременно изпълнение на възложените дейности. Участниците, трябва да изложат в Техническото си предложение методология (подход) за изпълнение на горе посочените дейности. Под формата на обяснителна записка следва да представи начина, по който ще се осъществят реставрационните дейности, тяхната последователност и техника на изпълнение.

Навсякъде в техническата спецификация където е посочен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, следва да се чете: „или еквивалент”.

2. Представя се списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите.

Минимално изискване: необходимо е участникът да е изпълнил поне един обект за предходните три години, като следва да се приложат доказателства за извършената услуга. Сходни са всички дейности по консервация и реставрация, за извършването на които се изисква вписване в регистъра по чл. 165, ал. 1 от ЗКН.

3. Участникът следва да представи списък на лицата – експерти, ангажирани с изпълнение на дейностите, притежаващи необходимото образование, професионална квалификация и професионален опит. Списъкът се попълва по Образец приложен към обявата.

Минимално изискване – Участниците трябва да включат в екипа по изпълнение минимум три лица, притежаващи Удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство, към Министерството на културата на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация в съответната област.

4. Участникът следва да документира извършените дейности по консервация и реставрация, за което следва да представи методика в офертата си.

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда.

Видовете работи да се изпълняват в съответствие с изискванията на възложителя.

Видовете работи да се изпълняват своевременно и с необходимото качество.

Техническото предложение се представя като се попълва Образец №3, приложен към документацията.

Оферта с Техническо предложение, в което няма описана горепосочената информация, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценяване.

Общи положения при участие с подизпълнител:

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и частта (процентно изражение) от поръчката, който ще възложи на всеки от тях, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Всяка оферта трябва да съдържа информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Когато, няма да бъдат използвани подизпълнители, това се отбелязва в Представяне на участника – образец №2.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от тези условия.

- Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всеки подизпълнител се представя попълнена и подписана Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №8.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по 54, ал. 7 ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази  възможност се прилага и за подизпълнителите, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител, когато е установено, че подизпълнителят не отговаря на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Задължение за изпълнителя е да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител.

„Договор за подизпълнение” е възмезден писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет изпълнението на една или повече дейности от възложена обществена поръчка с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал.11 ЗОП, а именно:

- доказателства, че подизпълнителя отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за него не е налице основания за отстраняване от процедурата;

- в случай на замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка доказателства, че са изпълнени едновременно следните условия: за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на тази забрана доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията в този случай се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането отправено от подизпълнителя, изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение №10 от ЗОП.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най-изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най-висока комплексна оценка (К).

Участника с най-висока К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е комплексната оценка „К”, на базата на която се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най-много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.

Формула за определяне на комплексна оценка „К”:

К = Ц х 60 % + С х 40%, където:

Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се взема предвид предлаганата от участника обща стойност за изпълнение на обществената поръчка. Най-висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-малък бюджетен разход. Офертата на участника с най-ниската предложена цена, получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула:

Ц = Ц min х 100 , където             Ц min-е най-ниската предложена цена

Цn                                        Цn – е цената на n-тия участник

Забележка: Участник, в чиято оферта предложената обща стойност за изпълнение на поръчката надвишава прогнозната стойност на поръчката ще бъде отстранен.

С – Срок за изпълнение на видовете работи (в работни дни) - оценка на предложения от участника срок за изпълнение на видовете работи в обхвата на поръчката. Предложението, което в най-голяма степен отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (най–краткия предложен срок) и съответства на поставените технически изисквания за изпълнение получава 100 т., а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула:

С min х 100, където                С min е най-краткия предложен срок за изпълнение, а

Сn			                Сn е срокът за изпълнение, предложен от n-тия участник.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

### Приложение 2 „Образци”

Образец №1

ОПИС на документите и информацията, 
съдържащи се в офертата

|  | Съдържание | Вид на документа (копие или оригинал) |
| --- | --- | --- |
|  | Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по Образец №1; |  |
|  | Представяне на участника – по Oбразец №2; |  |
|  | Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка; |  |
|  | Документ (договор/споразумение) за създаване на обединение - оригинал или нотариално заверен препис – за участници обединения. |  |
|  | Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по Образец №11. |  |
|  | Декларация относно наличието на регистрация по ЗДДС - Образец №12 |  |
|  | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №5. |  |
|  | Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - Образец №6. |  |
|  | Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, , б. „в”-„д” от ППЗОП (Образец №7). |  |
| Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника |  |  |
|  | Техническо предложение по Образец №3; |  |
|  | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №8), ако е приложимо. |  |
|  | Ценово предложение, съгласно Образец №4 и Приложение: Количествено-стойностна сметка за всички видове работи |  |
|  | Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата – по Образец №9. |  |
|  | Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата (Образец №10); |  |

Дата, ..............................                                        ИМЕ, ПОДПИС: ......................................

### Образец №2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

за участие в обществена поръчка по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: |  |
| Седалище: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефони: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| Забележка: В случай, че участникът е обединение, информацията по-горе се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета |  |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от три, данните се представят в приложение) |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от изброените лица: |  |
| Регистрация по ЗДДС: (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето) |  |
| Регистрация в публичния регистър по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство към Министерството на културата (Лицата посочват регистрационен № в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН) |  |
| Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:…………………………………… IBAN.......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:...................................... |  |

1. Подаваме настоящата оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас, за изпълнение обществена поръчка с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. При изпълнение на обществената поръчка няма да ползваме подизпълнители/ще ползваме следните подизпълнители: (относимото се подчертава)

1) ...............................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

| ЕИК/ЕГН: |  |
| --- | --- |
| Регистрационен № в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН |  |
| Вид на дейностите, които ще изпълнява: |  |
| Дял от стойността на обществената поръчка (в %): |  |

2) ...............................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

| ЕИК/ЕГН: |  |
| --- | --- |
| Регистрационен № в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН |  |
| Вид на дейностите, които ще изпълнява: |  |
| Дял от стойността на обществената поръчка (в %): |  |

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.

Дата:........................... г.		      Управител/Представител: ....................................................

(подпис и печат)

Образец №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от

……………...………………….…………………………………………………….…………..……

(наименование на участника)

и подписано от ………………………….……………………………………………………………………………

## (трите имена и ЕГН)

………………………………………………………………………………………………………

в качеството му на ………………………………………….………………………………………………......................

### Уважаеми членове на Комисията,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”, при условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.

2. Приемаме да се считаме обвързани със задълженията и условията, поети с офертата, до 17:00 часа на 08.11.2016 г.

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с направените от нас предложения и предлагаме срок за изпълнение:………………………… (предложен в работни дни), но не по-късно от 15.11.2016 г.

4. Срок за плащане на поръчката 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата.

5. Техническо предложение:

Приемаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с приложените към нея технически спецификации.

Забележка: Участникът може да приложи към Техническата си оферта декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

Дата:……………2016 г.                                		  …………………………………

(подпис и печат)

Образец №4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

от:........................................................................................................................................................

(наименование на участника )

с адрес: ...............................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,

Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................

Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...

IBAN сметка.......................................................................................................................................

BIC код на банката .............................................................................................................................

Банка: ..................................................................................................................................................

Град/клон/офис: ...............................................................................................................

Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената обществена поръчка с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната банкова сметка:……………………………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………..……………, или в брой. (относимото се подчертава)

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури (при плащане на юридически лица) или хонорар сметки (при плащане на физически лица). (относимото се подчертава)

3. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на поръчката съгласно техническа спецификация, както следва:

Обща стойност за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение №4:

………………. (……………………………………………………………..…) лева без ДДС

………………. (…………………………………………….……….......…) лева с ДДС.

Забележка: Участниците, които не са регистрирани по ЗДДС посочват крайна цена.

6. За изпълнението на поръчката се нуждаем от аванс в размер на ………………% от общата стойност на обществената поръчка (предложение за аванс не повече от 50%).

7. При възникване на допълнителни работи и след изричното им възлагане същите ще бъдат ценообразувани при прилагане на следната ценова ставка:

- средна часова ставка -		                    .........................  лв./чч

Цените на материалите се доказват с фактура.

- Срок за плащане на поръчката: до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата.

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.

Посоченото възнаграждение включва:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Приложение: Образец на приложение №4.

Дата………..…2016 г.                                                 Подпис и печат:…………………………

Образец №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 7 от ЗОП

Указание:

- Декларацията се подписва от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

- Декларацията се подписва от всяко трето лице по чл. 65, ал. 4 от ЗОП (трети лица са лицата, на чийто капацитет участникът се позовава за доказване на съответствие с критерии за подбор), при спазване на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.

- Декларацията се подписва от всеки подизпълнител, при спазване на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.

- В случай, че участникът е обединение, декларацията се попълва от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП на всеки от съдружниците в обединението.

Долуподписаният/ната ..........................................................................................................................................................,

с ЕГН........................................................................, издадена  на .................…………….…..…г.  от .......................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността, качеството)

на ............................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника, подизпълнител, съдружник в обединение, трето лице)

с ЕИК: ………………………, актуален телефон: ……….............факс: ……………….…….;

В съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

и в качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП декларирам, че:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

1.1 престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

Реабилитиран съм за следното престъпление, посочено в т. 1.1: ................................................... (в случай, че лицето не е осъждано – попълва „неприложимо” на празното място).

1.2. за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна. Реабилитиран съм за следното престъпление, посочено в т. 1.2: .........................................(в случай, че лицето не е осъждано – попълва „неприложимо” на празното място).

2. Не съм в конфликт на интереси по смисъла на т.2 от § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

………………………                                ……………..                    ……………

(Трите имена)                                                (Подпис)                           (Дата)

………………………                                ……………..                      ……………

(Трите имена)                                                (Подпис)                           (Дата)

………………………                                ……………..                       ……………

(Трите имена)                                                 (Подпис)                           (Дата)

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 („а”, „б”) от ЗОП.

Указание:

- Декларацията се подписва от лице, което представлява участника - това може да бъде лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП или друго лице, което може да представлява участника (упълномощено лице).

- Декларацията се подписва от всяко трето лице по чл. 65, ал. 4 от ЗОП (трети лица са лицата, на чийто капацитет участникът се позовава за доказване на съответствие с критерии за подбор). Декларацията се подписва от лице, което представлява третото лице - това може да бъде лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП или друго лице, което може да представлява третото лице (упълномощено лице).

- Декларацията се подписва от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва от лице, което представлява подизпълнителя - това може да бъде лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП или друго лице, което може да представлява подизпълнителя (упълномощено лице).

- В случай, че участникът е обединение, декларацията се попълва за всеки от съдружниците, като се подписва от лице, което представлява съдружника в обединението - това може да бъде лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП или друго лице, което може да представлява съдружника в обединението упълномощено лице.

Долуподписаният/ната ..............................................................................................................................................................,

с ЕГН........................................................................, издадена  на ................../ ……………….…г.  от ........................................................................................................................................................

в качеството ми на ...............................................................................................................................................................

(посочете длъжността, качеството)

на ..............................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника, подизпълнител,  съдружник в обединение, трето лице)

с ЕИК: ………………….., актуален телефон: …………….............факс: ……………….…….;

В съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”, декларирам, че:

1. ……………………………………………………............................................................................

(наименование на  участник, съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице)

(попълва се относимата за участника точка, а в неотносимите за участника точки се посочва „неприложимо”)

1.1 няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на представлявания от мен участник …………………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участник, съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице)

1.2 ……………………………………………………............................................................................

(наименование на участник, съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице)

няма задължения за аналогични задължения по т.1.1, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която …………………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участник, съдружник  в обединение, подизпълнител, трето лице)

е установен. (при чуждестранни лица).

1.3……………………………………………………..........................................................................

(наименование на участник, съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице)

има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата/общината (вярното се подчертава) по седалището на възложителя/ по седалището на ………………………………………………………………………………………..

(наименование на участник, съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице)

(вярното се подчертава), но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване/обезпечение на задълженията/задължението е по акт, който не е влязъл в сила (вярното се подчертава).

1.4 има задължения за аналогични задължения по т. 1.1 (при чуждестранни лица), установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която ………………………………………………………………………………………………………

(наименование на участник, съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице)

е установен, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване/обезпечение на задълженията/ задължението е по акт, който не е влязъл в сила (вярното се подчертава).

2.  ……………………………………………………............................................................................

(наименование на участник, съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице)

(вярната точка се загражда)

2.1 не е участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката

2.2 е участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, но участието му не води до нарушаване на принципа за равнопоставеност, което се доказва, както следва: ………………………………………………………………………………. (посочват се и/или се представят доказателства).

3. Декларирам, че за ………………………….................................................. не е установено, че

(наименование на участник, съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице)

е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. За …………………………………………............................................................................

(наименование на участник, съдружник в обединение, подизпълнител, трето лице)

е предоставена изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

В приложимите случаи по т. 2.2 се посочват и приложенията, ако има такива.

Приложения: …………………….

………………………                                                          ………..

Трите имена и подпис                                                                    дата

Образец №8

Забележка: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Подава се от всеки подизпълнител, в случай, че са повече от един.

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- за съгласие за участие като подизпълнител

От:.................................................................................................................................................

/име на представляващия подизпълнителя/

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от.................................................

в качеството ми на:.....................................................................................................................

на...................................................................................................................................................

(наименование, фирма на подизпълнителя)

Седалище и адрес на управление:.............................................................................................

БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........

Декларирам, че:

1. От името на представлявания от мен подизпълнител:

………………………………………………………………………………………………………

(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)

изразявам съгласието си да участваме като подизпълнител на …………………………………………………………………………………………………...……

(наименование, ЕИК/Булстат, ЕГН)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Представляваният от мен подизпълнител отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката и не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ………………. г.			                            Декларатор: ……………………….

(подпис, печат)

Образец №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за обстоятелства по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в”-„д” от ППЗОП

Долуподписаният/ата, ....................…………………………………......................................

( трите имена )

ЕГН: .............................., л.к. № ......................................., изд. на .........................................,

от МВР ..............................., в качеството ми на.....................……......................... на фирма

...................……..................................................................... ЕИК:……………………………,

със седалище и адрес на управление:...…………………………….........................…………

.......................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

Съгласен съм с клаузите на приложения проект на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”, и го приемам.

Декларирам, че съм съгласен с предложеният срок на валидност на офертата до 08.11.2016 г.

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:....................2016 г.                                               Декларатор: ................................

(подпис и печат )

Образец №9

СПИСЪК

на основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата

Долуподписаният……………………………………………………………………………………

ЕГН……………………. л. п. /к. №…………………………………………………………………

Издаден от…………………………………………..на……………………………………………

в качеството ми на Управител на……..………………………………, с адрес на управление………………...………, тел:……… БУЛСТАТ/ЕИК: ……………….……….…….

- участник в обществена поръчка по чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

1. Персоналът (екипът), с който предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на възложителя е:

| № | Служител/ експерт (трите имена) | Образование или допълнителна квалификация | Професионален опит в т.ч. наличие на умения, усвоени в процеса на конкретната дейност на лицето в зависимост от ролята му по изпълнение на поръчката | Пореден № в Регистъра на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство | Дейност, която ще изпълнява лицето |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.

Забележка: в колона № 3 и 4 участниците описват специфичните за ролята на лицето обстоятелства, с които съответното лице разполага, съобразно поставените минимални изисквания за технически и професионални способности.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

Дата: .............................г.                                          		.........................................

### (подпис и печат)

5

### Образец №10

СПИСЪК

на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата

на основание чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки

От: .....................................................................................................................................................................

/Име на представляващия кандидата/участника/

ЕГН:............................................с л.к.№.....................................издадена от................................................

в качеството ми на: ........................................................................................................................................

на .....................................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/

Седалище и адрес на управление:.............................................................................................................

БУЛСТАТ/ ЕИК :...................................... ……………….………………....................................................

телефон за връзка:……………………………………………….факс: …………………………….........

Заявявам следните услуги, които са сходни с предмета на поръчката:

| № | Предмет на изпълнената услуга и кратко описание | Получател на услугата и телефони за връзка с него | Стойност/цена (без ДДС) | Начална и крайна дата на изпълнение на услугата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Прилагам: следните доказателства за извършената услуга (договор, фактура, приемо-предавателен протокол и др. документ, доказващ извършената услуга)

- ……………….

- ………………..

- ………………..

Забележка: приложенията се прилагат в последователност, съгласно посочването на услугите в списъка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

………………………………………                         ……………………………………….

(дата на подписване)                                                         (подпис и печат)

Образец №11

Д Е К Л А РАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

Долуподписаният/-ната/  ............................................................................................, с ЕГН ..............................., в качеството ми на ............................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с                                                                                                (ненужното се зачертава)

преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………….….

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

(ненужното се зачертава)

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. …… от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата,…………………..г.                                	ДЕКЛАРАТОР: ……………………	 	                                                                                (подпис и печат)

Образец №12

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

- Относно наличието на регистрация по ЗДДС

От:.................................................................................................................................................

/име на представляващия кандидата/участника/подизпълнителя

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от..................................................

адрес:............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

телефон за връзка:………………………………….

В качеството ми на избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

СЪМ/НЕ СЪМ лице регистрирано по Закона за ДДС.

Забележка: вярното се огражда

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

дата ……………....                                              ДЕКЛАРАТОР: ……………………………

(подпис)

Приложение 3

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………………………………………………….

ПРЕДМЕТ: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

П Р О Е К Т  на  Д О Г О В О Р

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Днес …………………2016 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от една страна,

и

2. ………………………………., наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес гр. ………………………….., ул. „…………………………..” №…………….., тел: ……………………, e-mail: …………………………., ЕИК: …………………………., представлявано от ………………………… - ………………………………..,

определен за изпълнител след проведена обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с № в РОП ID …………………., от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема съгласно изискванията на обществена поръчка за „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”. Видът и обемът на дейностите са в съответствие с обхвата на обществената поръчка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск и със свои ресурси.

Чл.2. Срок за изпълнение: …………………………., но не по-късно от 30.11.16 г.

ІІ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума за изпълнението на възложеното, чиято обща стойност е: ………………………………….. лева без ДДС, а с ДДС 20% - ……………………………………………………… лева.

Данни за фактура:

(2) Възнаграждението се заплаща както следва:

- ……………………% авансово плащане в срок от 5 работни дни от подписването на договор

- Останалата част в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на извършените дейности по консервация и реставрация от Комисия, назначена със заповед на Министъра на културата, съгласно чл. 83а, ал. 2 от ЗКН, за което тя съставя протокол.

(3) Ако след приемането на извършената услуга, но преди изплащане на остатъка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира скрити недостатъци, до отстраняването им той има право да задържи дължимата сума. Задържането на дължимата сума при тези обстоятелства не е забава и не влече нейните последици.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъците ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с последиците предвидени в него.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши при необходимост и допълнително възложени работи, налагащи се от възникнали промени на обстоятелствата, свързани с обекта на настоящия договор. Като същите ще бъдат заплатени съгласно офертата на участника.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши след възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други възложени проектни работи. Всички плащания по този договор трябва да са по-малко от 46 533,33 (четиридесет и шест хиляди петстотин тридесет и три лв. и 33 ст.) лева без ДДС, а с 20% ДДС 55 840,00 (петдесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет лв. и 00 ст.) лева.

IІI. ПРАВА И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обекта;

2. да осигури нормален и безпрепятствен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта на поръчката;

3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;

4. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок отчетна информация по повод реализацията на поръчката.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време през целия срок на изпълнение на поръчката да следи за качественото изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно действащите нормативни технически изисквания.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи, разрешителни и др. необходими за цялостното последващо използване на проекта.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако има отклонение или недостатъци при изпълнение на поръчката, да иска поправянето на недостатъка в определен от него срок, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При откриване на недостатъци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работата по проекта не се счита приета.

(5) При извършване на дейности с характеристики, различни от договорените, освен задължението за отстраняване на недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащането на възнаграждението.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие на:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от договора, от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност;

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци на извършените работи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи при точно и пълно изпълнение на поръчката уговореното в настоящия договор възнаграждение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложената работа качествено и в срок, съгласно изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се ръководи от действащите в страната технически и законови изисквания.

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва подизпълнители, той следва да посочи данни за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат (ако е приложимо). В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

(4) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

(5) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на горните условия.

(6) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(7) Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(8) Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(9) Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(10) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

(11) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(12) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(13) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.

(14) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(15) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(16) Не е нарушение на забраната по ал. 14 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Чл.7(1) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в обстоятелствата по изпълнение на настоящия договор, както и в обхвата на поръчката, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши своевременно в срокове указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ налагащи се преработки или поправки, ако това е необходимо.

Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при забава по своя вина дължи неустойка в размер на 10% от стойността на поръчката за всеки просрочен ден. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на възнаграждението по чл. 3 от настоящия договор.

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор.

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията задължителни съгласно нормативни актове или от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от три работни дни от поискването да предоставя информация, изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в подходящ вид.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора:

11.1 ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора.

11.2 в случай, че бъде отнето разрешението за изпълнение на работата, предмет на договора.

11.3 при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията по договора.

11.4 ако извършеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  е толкова некачествено, че  е невъзможно използването му по първоначално предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи заплащане на дължимите по договора неустойки в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

Чл.12. Настоящият договор се прекратява:

- по взаимно съгласие на страните;

- с изтичане срока на договора и заплащане на всички приети работи;

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред.

4. независимо от реализираните работи при изчерпване на средствата по чл. 5, ал. 3, предвидени за настоящия договор и изплащане на последната сума, договора се счита за прекратен на същата дата.

5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното.

7. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;

8. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са налице условията по чл. 13, ал. 11 от договора или не изпълни друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на договора.

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

11. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор.

(3) При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията предвидени в настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради прекратяването на договора преди срока.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или са възникнали други обстоятелства които могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП.

Чл.13(1) Замяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с нов изпълнител е допустимо при някое от следните условия:

а) Ако първоначалния ИЗПЪЛНИТЕЛ не е в състояние да продължи изпълнението на договора

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;

Чл.14 Замяната се извършва само при изразено съгласие от двете страни и след подписване на допълнително споразумение, в което се регламентира поемане на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от новия изпълнител. Преди подписване на допълнителното споразумение новия изпълнител представя документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Замяната не може да води до по-неблагоприятни финансови условия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или до изпълнение с по-ниско качество.

Чл.15(1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор се решават от страните по споразумение, както и по правилата на договора за изработка – чл. 258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското гражданско и търговско право.

(2) Страните се съгласяват и приемат, че изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска само при условията на ЗОП.

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.16 Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.17 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор, или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в град Велико Търново.

Неразделна част от настоящият договор е представената оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Този договор се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Инж. Даниел Панов

Кмет на Община Велико Търново