ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обществена поръчка с предмет:

„Външна помощ за управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

# ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

1. ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка e изпълнение дейности, гарантиращи ефективното управление  и координация при изпълнение на дейностите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

2. Описание на дейностите. Технически спецификации:

2.1. Кратко описание на проекта

Целта на настоящата обществена поръчка е чрез възлагане на съответната услуга   да се подпомогне чрез консултиране и изпълнение на конкретни оперативни дейности управлението и координацията при изпълнение на дейностите по проект  „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново”, изпълняван от Община Велико Търново в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел на екипа за управление на проекта е да осигури високо квалифицирана експертиза, капацитет и техническа помощ за изпълнение на предвидените дейности в заложения времеви и финансов обхват и постигане на заложените показатели и индикатори за изпълнение.

Чрез осъществяване на услугата по управление на проекта следва да се подпомогнат оперативни дейности по ръководство, координация и организация на изпълнението за целия срок на проекта и по-специално дейности по консултиране и подпомагане на управлението и мониторинга на проекта при спазване и прилагане на правилата за държавни помощи.

Външният екип за управление на проекта следва да подпомага Възложителя при осъществяване на дейностите по изпълнение на необходимите информационно -комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на градския транспорт в гр. Велико Търново чрез изграждане на контролен център.

През целия период на реализиране на проекта ще бъде поставен важен акцент върху законосъобразното изпълнение на дейностите по проекта, приложимост на режима на държавна помощ,  подготовката и срочното представяне пред УО на финансовите и техническите отчети и други относими документи във връзка с основните дейности по проекта.

Управлението на проекта се осъществява от екип за вътрешно управление и подпомагащ външен екип за управление. Членовете на вътрешния екип за управление включват: ръководител проект, заместник-ръководител проект, счетоводител проект, експерт комуникационно и информационно осигуряване, експерт тръжни процедури, експерт инвеститорски контрол на СМР, експерт контрол на изпълнението и експерт подвижен състав.

Екипът за вътрешно управление следва да бъде подпомогнат и от външен екип за управление. Той ще осигури специфична експертиза и опит, които липсват на вътрешния екип за управление, както и на партньора по проекта „ОДПГ“ЕООД, с което ще се гарантира стабилна основа за успешна реализация на проекта. Предвижда се на външния изпълнител да бъдат възложени дейности, подпомагащи Възложителя и партньора по проект в управлението и отчитането на проекта.

Чрез изпълнение на услугата по подпомагане управлението на проекта следва да се осигури подкрепа за изпълнение на следните дейности:

- Оперативни дейности по ръководство, координация и организация на изпълнението за целия срок на проекта;

- Предоставяне на експертиза във връзка с изпълнение на необходимите информационно -комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на градския транспорт в гр. Велико Търново чрез изграждане на контролен център

- Дейностите по координация с Управляващия орган на изпълнението на проекта и с Министерство на финансите относно приложимия режим на държавна помощ.

# Специфичните цели на обществената поръчка са:

- Постигане на успешна реализация и изпълнение на дейностите по проекта, чрез предоставяне на консултантски услуги по управлението на одобрения проект;

- Ефективност и целесъобразност на вложените ресурси при изпълнение на одобрения проект за постигане на устойчивост на проекта.

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ включва обекти, които се явяват компоненти от транспортната инфраструктура и системи на градския транспорт на гр. Велико Търново. Проектът предвижда изпълнение на СМР в т.ч. и на инженеринг за изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура, което включва следните обекти на интервенция:

1. Рехабилитация на бул. „България" - Участъкът, предвидeн за рехабилитация на пътното платно е с обща площ 48 720 кв. м., част от маршрутната мрежа на съществуващите към момента линии на градския транспорт - № 2,4,5,9,40 и 110, както и на новооткритата линия, която ще се обслужва от електробуси.

2. Изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“ -  за провеждане на пешеходното движение през улицата e предвидено изграждане на надлез, който да свързва два от най-гъсто населените жилищни квартали с централната част на града.

3. Реконструкция на 2 пътни кръстовища -

3.1. Предвижда се ново транспортно решение за кръстовището между улици „Хр. Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ , което да подобри пропускателната му способност.

3.2. Кръстовището между улиците „Беляковско шосе“, „България“, „Полтава“, „Освобождение“, „Краков“  се характеризира с неефективна организация на движението и ПТП. Предвижда се изграждане на две светофарни уредби, с които ще се осигури възможност за осъществяване на ляв завой от бул. „България“ към ул. „Полтава“. За целта ще бъде обособена и самостоятелна лента за ляво завиване; възможност за обратно завиване в посока София на излизащите от ул. „Краков“ и ул. „Полтава“ на бул. „България“; обособяване на триъгълни острови с бордюри между бул. „България“ и всички прилежащи и улици за разделяне на автомобилните потоци; регламентиране на зони за паркиране с 41 паркоместа чрез отделянето им от активното движение и др.

4. Изграждане на буферни паркинги -

4.1. Паркинг „Сержантско училище" - на площ 6 240 кв.м. ще се изградят: навес за електробуси,  паркоместа за 10 бр. туристически автобуса и около 100 бр. паркоместа за леки автомобили в т.ч. и автомобили за хора с увреждания.

4.2.  Паркинг „Френкхисар" - на площ 6367 кв.м.  са предвидени паркоместа за 10 бр. туристически автобуса и 145 бр. паркоместа за автомобили в т.ч. и за автомобили за хора с увреждания.

Към паркингите ще бъде изградена и необходимата площадкова инфраструктура и външни връзки, съобразена с теренните особености и цялостното развитие на терените.

5. Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища:

5.1. Кръстовище ул. Н. Габровски – ул. Славянска;

5.2. Кръстовище ул. Н.Габровски – ул. Г. Измирлиев;

5.3. Кръстовище ул. Магистрална – ул. Мармарлийска;

5.4. Светофарно регулиране на движението на пешеходната пътека на бул. България № 1 – предлага се нова организация на движението в кръстовищата, свързана с преустройство на светофарните уредби вкл. монтаж на нови светофарни стълбове с конзоли за светофарни секции над всяка лента за движение и нови светодиодни секции, както и пренастройване на контролера с нова програма за управление съобразно направените промени.

6. Изпълнение на необходимите информационно -комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на градския транспорт в гр. Велико Търново чрез доставка и монтаж на електронни информационни табла /ЕИТ/. Проектът ще се изпълнява в обхвата на най-натоварените спирки  на територията на града.

7.  Изпълнение на необходимите информационно -комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на градския транспорт в гр. Велико Търново чрез изграждане на контролен център, за който се планира да бъде извършена доставка и монтаж на: сървърно оборудване, оборудване на работни места, комуникационно оборудване,  интеграция с платформата електронна община и публичен портал, мрежово , оборудване за видео стена, софтуер за управление на комбинирани услуги (park and ride),  централизиран софтуер за управление и интеграция на 5 паркинга /2 – предмет на изграждане и 3 – на модернизация/, софтуер за управление на информационни табла,   надграждане на системата управление на зоните за платено паркиране, информационен интернет портал, услуга за уведомяване с SMS, инсталиране и конфигуриране на софтуер  и др.

8. Внедряване на паркинг система и информационни табла за паркиране, които ще са интегрирани с централизирани бази данни в контролния център, където ще се поддава информация за броя свободни места на паркинг и съответно оттам информацията ще се обработва от централна информационна система и ще се предава в подходящ вид и формат към информационните табла за паркиране. За целта ще бъдат доставени и инсталирани: Оборудване за паркинг система; Електронни карти–носители; Интерактивни табели; Фискални устройства; Система за контрол на достъпа до паркингите.

9. Доставка на подвижен състав - 3 бр. електробуси, които ще изпълняват разписание по утвърдената нова основна линия от общинската транспортна схема, която  включва в маршрута си и спирки в близост до главните туристически забележителности на града. Предвижда се и монтирането на зарядна станция за зареждане на батериите на електробусите на предварително определеното за това място на територията на буферен паркинг „Сержантско училище".

Настоящият проект ще допринесе за подобряване на предоставяните услуги на градския транспорт на град Велико Търново в съответствие с визията и приоритетите за развитие на града и цялостната стратегия за създаване на интегриран устойчив градски транспорт. Проектът ще направи градския транспорт по-привлекателен за гражданите и гостите на града.

Основната цел на проекта е създаване на по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт на град Велико Търново с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт, което ще допринесе за повишаване на качеството на живот и подобряване на екологичната среда. Целта на проекта е в унисон с основната цел на процедурата , а именно проектът да допринесе за изпълнението на ИПГВР на гр. Велико Търново до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.

Специфичните цели на проекта са дефинирани така, че тяхното постигане да има максимално положително въздействие върху целевите групи и принос за постигането на заложената обща цел на проекта и целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно: Опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи обществения транспорт;  Намаляване нивата на шум чрез включване на електробуси в системата на градския транспорт; Подобряване безопасността на средата чрез реконструкция на пътни кръстовища, улична мрежа, както и осигуряване на обезопасени пешеходни връзки чрез изграждане на пешеходен надлез; Намаляване броя на личните автомобили в централните градски части чрез мерките за организация на паркирането и изграждане на буферни паркинги на два от входовете на града. Подобряване скоростта и качеството на обслужване на обществения градски транспорт като по този начин се насърчи повече хора да предпочетат услугите му пред превоза с личен автомобил; Подобряване организацията на движението посредством модернизация на 4 бр. светофарни уредби на най-натоварените кръстовища на гр. Велико Търново;  Подобряване на достъпността - новите превозни средства ще бъдат съобразени с нуждите на хората в неравностойно положение, изградения асансьор на надлеза ще улесни използването му за преминаване от хората с увреждания; Намаляване броя на личните автомобили в централните градски части чрез повишеното използване на обществен транспорт в резултат на подобреното обслужване.

Предвидените дейности и тяхната взаимовръзка ще окажат благоприятен синергичен ефект и тяхното изпълнение ще допринесе за постигане целите на проекта. В резултат от реализирането на проекта ще се повиши ефективността на превозите, ще се подобри комфорта и обслужването чрез закупуване на нов екологосъобразен  подвижен състав, както и ще се подобрят условията за движение чрез изграждане и рехабилитация на значима част от транспортната инфраструктура.

2.2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Съдържание и обхват на дейностите по организация и управление на проекта

Общи положения:

В съответствие с дефинираните потребности, управлението на проекта ще се осъществява от екип за вътрешно управление, подпомаган от външен екип за управление. Членовете на вътрешния екип за управление включват ръководител на проекта и екип ключови експерти. Ръководителя на проекта организира и управлява цялостното изпълнение на дейностите по проекта. На ръководителя на проекта докладват всички ключови експерти от вътрешния екип.

Основният вътрешен екип следва да получава съдействие от допълнителен външен екип, който включва най-малко следните ключови експерти: експерт държавни помощи, експерт СМР, експерт „Хардуер“ и експерт „Софтуер“, които следва да работят в рамките на организацията на Възложителя и на партньора по проекта, под ръководството на ръководителя на проекта.

От екипа за външно управление се изисква да осигури специфична експертиза и опит, които липсват на партньора по проекта и съответно на вътрешния екип за управление. Това ще гарантира стабилна основа за успешна реализация на проекта и изпълнението на Административния договор.

Избраният по реда на настоящата процедура външен екип ще предоставя и изпълнява услугата въз основа на График за дейностите и указания и задачи, давани текущо от Ръководителя на проекта.

Дейности, които ще бъдат възложени:

- Предоставени консултантски услуги при управлението и отчитането на проекта при прилагане на режимите на държавна помощи, както и внедряването на информационно-комуникационни технологии от най-съвременен тип;

- Следене спазването на условията за изпълнение на одобрения проект, съгласно подписания Административен договор /АДБФП/, изискванията за отчитане на изпълнението в ИСУН и приложимия режим на държавна помощ;

- Проследяване използването на изградената инфраструктура в рамките на проекта в съответствие с приложимия режим на държавна помощ;

- Обобщаване на информацията и осъществяване на контрол върху стопанската дейност на ниво проект с оглед изпълнение на правилата за държавни помощи;

- Оказване на техническа помощ при подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и УО от една страна, както и между Възложителя и МФ по отношение на приложимия режим на държавни помощи по време на изпълнение на проекта. Подготовка на необходимата кореспонденция по повод изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, в т.ч. уведомителни писма във връзка с приложимия режим на държавна помощ, отговори на такива, изготвяне на искания за анекси към сключения ДБФП /ако е приложимо/ и други свързани с цялостното изпълнение на проекта.

- Подготовка и представяне на информация на Възложителя относно внедряване на информационно-комуникационни технологии от най-съвременен тип в рамките на дейностите по проекта.

- Подпомагане процеса на отчитане на дейностите по проекта /междинно и окончателно/ и извършване на детайлен анализ на финансираните дейности за съвместимост с правилата за прилагане на режим на държавна помощ;

- Осъществяване на ефективно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, при изпълнение на проекта: между Възложителя и Управляващия орган, между Възложителя и Министерство на финансите и между изпълнителите на договори за строителство, инженеринг, строителен надзор и авторски надзор, както и изпълнител на дейности по информация и комуникация и Възложителя.

- Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнението на проекта;

III. Форма/начин на предоставяне на услугата за управление на проекта

III.1.  Екипът за управление на проекта следва да включва най-малко четирима експерти със съответната професионална компетентност. Експертите на избрания за изпълнител участник трябва да спазват условията и изискванията на Административния договор, сключен с УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, другите релевантни документи на програмата, както и приложимото национално и европейско законодателство в областта на държавните помощи. Участниците трябва да предложат в предложението за изпълнение на поръчката в свободен текст срок за реакция за започване на ангажимента от уведомяване, който не може да бъде по дълъг от три работни дни и по кратък от един работен ден.

III.2. Външният екип от експерти на избрания за изпълнение участник следва да извършва и предоставя на възложителя, съобразно потребностите и характера на дейностите по проекта:

- Консултации – писмени и устни;

- Становища по възникнали казуси;

- Предложения за решения;

- Проекти на документи / в т.ч. писма, споразумения, решения и доклади и др./;

- Провеждане на проверки на място и на документални проверки.

Средствата, чрез които следва да се осъществява непрекъснат и ефективен обмен на информация между Вътрешния и Външния екип са следните, без да са изчерпателно посочени: лични срещи, електронна поща, телефонни връзки, представяне на писмени материали, участие в съвместни срещи и др.

Участниците следва да разполагат в екипа си с необходимите експерти, като за посочените роли представят необходимата информация изброена по-долу:

1. „Експерт Държавни помощи“

Лицето да  има професионален опит като Експерт „Държавни помощи“ на обекти, при извършване на консултантски услуги в сферата на държавните помощи, като това обстоятелство се удостоверява/доказва с удостоверения за добро изпълнение и/или копие от трудова книжка и/или копие от автобиография или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в изпълнение консултантски услуги по държавни помощи.

2.  „Експерт СМР“

Лицето да  има  опит при изпълнение на строителство, сходно с предмета на поръчката, като Технически ръководител и/или консултант, като това обстоятелство се удостоверява/доказва с удостоверения за добро изпълнение и/или заповед за назначаване на съответния/ите обект/и  и/или  копие от трудова книжка и/или автобиография или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в конкретното изпълнение.

3. „Експерт Хардуер”

Лицето да има придобит опит в сферата на Хардуера на компютърни и/или електронни системи, като това обстоятелство се удостоверява/доказва с удостоверение, копие от трудова книжка или автобиография или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в изпълнение на функциите му (примерно Хардуерно  инженерство и/или извършване на ремонти на хардуерна на системи или други еквивалентни дейности в областта на Хардуера.)

4.  „Експерт Софтуер”

Лицето да има придобит опит в сферата на софтуерните разработки на приложения и/или уеб сайтове и/или платформи и/или други еквивалентни, като това обстоятелство се удостоверява/доказва с удостоверение, копие от трудова книжка или автобиография или друг еквивалентен документ, удостоверяващ участието на лицето в изпълнение на функциите му.

Едно лице може да изпълнява повече от една функция, стига да покрива минималните изисквания за нея.