ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изместване на два броя кабели, намиращи се на територията на Старо военно училище.

Обособена позиция 2: Изместване на ТП Ледена площадка от УПИ XXII.

Обособена позиция 3: Изграждане на трафопост БКТП 20/0.4KV 400KVA и кабел 20KV за обект в село Церова кория, местност Иванова чешма, във връзка с изграждане на 4 (четири) броя сгради за Център за грижи за лица с умствена изостаналост.

Обособена позиция 4: Направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности по заявка.

ОДОБРЕНА  С  РЕШЕНИЕ № РД 24-63/23.04.2020 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПО РЕДА НА ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2 и на основание Решение на Кмета на Община Велико Търново за откриване на процедурата и в качеството му на Възложител, съгласно чл. 5, ал.2, т.9 от ЗОП  приканва всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предметът на обществената поръчка е Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изместване на два броя кабели, намиращи се на територията на Старо военно училище.

Обособена позиция 2: Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII.

Обособена позиция 3: Изграждане на трафопост БКТП 20/0.4KV 400KVA и кабел 20KV за обект в село Церова кория, местност Иванова чешма, във връзка с изграждане на 4 (четири) броя сгради за Център за грижи за лица с умствена изостаналост.

Обособена позиция 4: Направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности по заявка.“

Обществената поръчка е с обект строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1,б. „а" от ЗОП

В процедурата могат да подават оферти всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Офертите на участниците ще се приемат в “Общински център за услуги и информация на гражданите” (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в срок, съгласно обявлението.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към Инж. Николай Петков-главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, Дирекция СУТ на телефон:  0626 19515.

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за обществените поръчки или Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията пряко приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Относно  откриването и провеждането на процедурата  за възлагане на обществена поръчка и  сключването на договор пряко приложение има ЗОП и ППЗОП, като съответните разпоредби намират приложение и без да са възпроизведени в решението, обявлението или документацията.

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в  решението, обявлението  или документацията за участие и  може да се възползва от всички правни възможности,  предвидени в ЗОП и ППЗОП, във връзка с подготовката на офертата и  участието си  в процедурата.

По отношение на електронния ЕЕДОП приложение намират указания на АОП, публикувани на официалната страница на Агенцията по обществени поръчки, както следва:Методическо указание  на АОП с   изх. № МУ-4/02.03.2018 г. Относно: „Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид –еЕЕДОП”,  публикувано в част „Законодателство и методология” http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160263&_dad=portal&_schema=PORTAL , в част Методически указания;

Информацията, представена в  част „Законодателство и методология” http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160263&_dad=portal&_schema=PORTAL ,  в част „Въпроси и отговори”  за еЕЕДОП от т.1 до т.12:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL

Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.Системата за  попълване и повторно използване на еЕЕДОП е достъпна на: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg

В обществената поръчка  са предвидени  4 обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изместване на два броя кабели, намиращи се на територията на Старо военно училище.

Обособена позиция 2: Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII.

Обособена позиция 3: Изграждане на трафопост БКТП 20/0.4KV 400KVA и кабел 20KV за обект в село Церова кория, местност Иванова чешма, във връзка с изграждане на 4 (четири) броя сгради за Център за грижи за лица с умствена изостаналост.

Обособена позиция 4: Направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности по заявка.

Всеки участник може да подаде оферта, както само за една, за две, за три или и за четирите обособени позиции.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представя отделен еЕЕДОП, поотделно комплектувани технически предложения и поотделно комплектувани ценови предложения, с посочване на позицията, за която се отнасят.

Пликовете „Предлагани ценови параметри” не се поставят в общ плик „Предлагани ценови параметри”. Представят се в отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка от позициите, с посочване на позицията за която се отнасят.

Глава І   „Указания за участие и провеждане на процедурата”

- Раздел 1  „Общи правила за участие в процедурата”

- Раздел 2 „Условия за получаване на разяснения по документацията за участие и комуникация между възложителя и участниците”

- Раздел 3 „Разглеждане, оценка и класиране на офертите”

- Раздел 4 „Определяне на изпълнител на обществена поръчка”

- Раздел 5 „Прекратяване на процедурата”

- Раздел 6 „Договор за обществена поръчка”

- Раздел 7 „Гаранции”

Глава ІІ „Указания за подготовка на офертата”

- Раздел 1 „Общи положения за представяне на офертата”

- Раздел 2  „Общи положения при участие като обединение”

- Раздел 3 „Общи положения при участие с подизпълнител”

- Раздел 4 „Общи положения при участие на трети лица”

Глава ІІІ „Съдържание на офертата и изискуеми документи”

-  Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения.

- Раздел 2 „Изисквания за съдържание на Предложение за изпълнение на поръчката”

- Раздел  3 Съдържание на Плик „Предлагани ценови параметри”

Глава ІV  „Образци”

Образец №1  Опис на документите, съдържащи се в офертата;

Образец №2  Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП);

- еЕЕДОП – представен във формат PDF (подходящ за преглед);

- еЕЕДОП – представен във формат XML;

Образец №2.1   еЕЕДОП – представен във формат DOC (подходящ за компютърна обработка)

Образец №3.1, №3.2, №3.3, №3.4 - Техническо предложение по чл. 39, ал.3,т.1 от ППЗОП  с Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3(„б”)  от ППЗОП в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обособени позиции;

Образец № 4.1, №4.2, №4.3, №4.4 - Ценовото предложение,  което обхваща цена на придобиване и всички други предложения по показатели с парично изражение, по обособени позиции;

Образец № 5 Банкова гаранция за изпълнение на договор /има само примерен характер/;

Образец № 6 Банкова гаранция за аванс /има само примерен характер/;

Образец № 7 Проект на договор за ОП 1, 2 и 3;

Образец № 8 Проект на договор за ОП 4;

Приложения:

1 Технически спецификации

2. Критерий за възлагане на поръчката- методика;

Съгласно чл. 54, ал.1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Основанието по т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание,  с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или  декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Съгласно чл. 54, ал.2 от ЗОП - основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

В случаите по  чл. 54, ал. 2 ЗОП, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по  т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.

Съгласно чл. 40., ал.1 ППЗОП (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)   Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 84.  (1) Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице

Чл. 89.  (1) Всеки съдружник представлява дружеството, ако с дружествения договор не е предвидено друго.

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

Чл. 105. Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма право на управление и не може да спира решенията на неограничено отговорните съдружници.

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 141 (2) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

Чл. 147.  (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 241.  (1) Акционерното дружество се управлява и представлява от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет.

Чл. 242.  (1) Надзорният съвет не може да участвува в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет.

Чл. 244.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;

Чл. 256. Органите за управление на командитното дружество с акции са определените в този закон органи за управление на акционерното дружество по едностепенната система.

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. при кооперациите - лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;

Чл. 20.  (1) Членовете на управителния съвет се избират измежду членовете на кооперацията със срок от 4 години. В устава на кооперацията се определя броят на мандатите, които един член на кооперацията може да упражнява като член на управителния съвет.

Чл. 27. (1) Членовете на контролния съвет се избират за срок от 4 години измежду членовете на кооперацията. Контролният съвет избира от състава си свой председател.

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

Чл. 30.  (1) Управителният съвет се състои най-малко от три лица - членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет години.

(3) По решение на общото събрание функциите на управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице - управител.

10. при фондациите - лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

Чл. 35.  (1) Фондацията има управителен орган, който може да бъде едноличен или колективен.

11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;

12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

В случаите по чл. 40, ал. 1, т. 11 и 12 ППЗОП, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат.

Съгласно чл.  41.ППЗОП (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)   Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

В ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП (ако декларирането им се изисква), както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1  от ЗОП(ако декларирането им се изисква), както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

От представената информация за представителната власт в ЕЕДОП  трябва да е видно лицето, което е оправомощено; лицето или лицата, които представлява; правомощията в обхвата на представителната му власт;  ако е приложимо: овластяване от което да е видно правомощие да подава и подписва документи, свързани с участие в обществената поръчка в случаите, когато документи, свързани с участие в обществената поръчка, се подават/ подписват от лице, което представлява участника по пълномощие.

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП. В  тези случаи новонастъпилите обстоятелства се вземат предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП.

Участниците (обединението, при необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението; партньорите в обединението; подизпълнителя, третото лице)  са длъжни да представят в еЕЕДОП  изчерпателно необходимата информация относно:

#### -  правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си – посочва се в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част  A: Информация за икономическия оператор,  в поле „Име”.

#### - списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. Посочва се в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част  Б: Информация за представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):”

### Представената информация в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):”, трябва да посочва лицата, които представляват участника, членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице - физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие  се посочва и това физическо лице.(чл. 40 ППЗОП).

### Представената информация в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):”, трябва да позволява извършване на идентификация по ЗМИП   на действителния собственик на юридическото лице (физическото лице или физическите лица). Ако действителен  собственик е юридическо лице, се посочва и лицето което го представлява. По възможност  участника посочва уеб адрес или  орган или служба, издаващи удостоверителни документи или линк, ако декларираните обстоятелства са достъпни по електронен път.

### Участникът, определен за изпълнител  преди сключване на договор представя   Декларация  по чл. 59, ал. 1, т. 3 от  Закона за мерките  срещу изпирането на пари /ЗМИП/, по образец съгласно Приложение № 2 към  Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Участник, за когото са налице основания  за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  по т.1, т.2, т.3, т.4; т.5; т.6 и т.7 на чл. 54, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.

Прилагане на основанията за отстраняване

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

Горното се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.   Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;

2. три години от датата на:

а) влизането в сила на решението на възложителя, с което участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а" от ЗОП;

б) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, освен ако в акта е посочен друг срок;

При подаване оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по чл.67, ал. 1 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата(чл. 67, ал.5 от ЗОП)

Доказване липсата на основания за отстраняване съгласно чл. 58 от ЗОП

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда";

Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП се издава в 15-дневен срок от получаване на искането от участника, избран за изпълнител.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по чл. 58, ал. 1 от ЗОП, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.   Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Съгласно чл. 66, ал.2 от ЗОП  за подизпълнителите не  трябва  да са налице основания за отстраняване от процедурата.

Съгласно чл. 65, ал.4 от ЗОП  за  третите лица  не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Офертите се изготвят на български език.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

1. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията   по т.1 – т.4 се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

Други основания за отстраняване от участие

Освен на основанията по чл. 54  от ЗОП, възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица.

5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

"Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

§ 1, т. 13  "Свързани лица" са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

§ 1, т. 14   "Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

5. участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от закона.

На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено: участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

По смисъла на § 1., т.1 от ДР  от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (Изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.; изм., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 27 от 2018 г.) „Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

„Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

6. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

„Чл. 69.  (1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.”

Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ са изброени в чл. 6, ал. 1 от същия закон. Ограничението, предвидено в чл. 69 от ЗПКОНПИ се отнася и за лицата по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ.

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

Участник, за който е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от участие в процедурата: 1. Представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок или представения отговор на участника е постъпил след крайния срок, определен от комисията;2. Представената  оферта и след предоставена възможност  по реда на чл. 54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП  не отговаря на обявените условия в тази документация; не е представен някой от изисканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, както и когато представените документи са непълни или  не е представена информация, изискана съгласно документацията за участие  и съгласно ЗОП. 3. Посочени  са условия в  офертата в противоречие с одобрените в документацията за участие;4. След предоставена възможност  по реда на чл. 54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът не е декларирал, липсата на  определени обстоятелства или не всички лица, за които  има изискване да декларират липсата на определените обстоятелства са го направили или не е поел с техническото си предложение, изискан от възложителя ангажимент; 5. Ако участникът не отговори след отправено до него писмо от комисията на основание чл. 104, ал.5 от ЗОП;Ако  участник или лице по чл. 54, ал.2 и ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.40 - чл.41 от ППЗОП, декларира неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този  участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в  офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри”  елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата;Комисията предлага за отстраняване участника от участие в процедурата, ако направи предложения с противоречие с условията на проекта на договор. Участник, който в офертата направи предложения в противоречие с условията на  проекто- договора или документацията не се оценява  и се отстранява от участие;Участниците следва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Представянето на  оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията. Срокът на валидност започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.  Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. Срок на валидност на офертата в календарни дни: 121.

Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени.

Разяснения по условията на процедурата

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението, документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти или поради необходимост от спешно възлагане - до 4 дни преди този срок.

В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по чл.33, ал. 1 от ЗОП.  Разясненията се предоставят чрез профила на купувача.

Искането за разяснение се адресира до Кмета на Община Велико Търново и се изпраща по реда на изпращане на офертите до Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000. Искането може да бъде направено по факс или по електронната поща след сканиране на подписаното и подпечатано искане до mop_vt@abv.bg.

Искането е в писмена форма, когато отговаря на  т.33 от  § 2. на ДР на ЗОП:

"Писмен" или "в писмена форма" е всеки израз, състоящ се от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и впоследствие съобщен, включително информация, която се предава и съхранява с електронни средства.

Искането за разяснение се подписва и подпечатва от представляващия участника, съгласно данни по актуална търговска регистрация и съдържа данни за участника, съгласно примера:

До Кмета на Община Велико Търново Възложител по чл. 5, ал.2, т.9 от ЗОП Искане за разяснение по документация за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………………………., с уникален номер в РОП ………………За позиция…………………………………………………………………………. / посочва се, ако процедурата е по позиции/ От участник: ……………………………….……… ЕИК ……………………………………… Адрес за кореспонденция: град: ………….…………… Пощенски код…………………….... Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет………...... Телефон: …………………………… факс: ……………………………...……………………… Електронна поща …………………………………………..…………………………………...... Лице за контакти: ………………………………………………………………………………... На основание чл. 33, ал.1 от ЗОП отправяме към Вас следните въпроси по документацията за участие: - ……….. - ………………… - ……………………….. Представляващ, съгласно данни по актуална търговска регистрация: …….. /трите имена; подпис; печат /

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления в Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000; по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронната поща на mop_vt@abv.bg.

3. Решенията/уведомленията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронната поща или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. Всички уведомления, писма, решения, заповеди и др. се смятат за получени от участника, ако възложителят ги е изпратил на посоченият в офертата електронен адрес.

4. Уведомлението се счита за получено, когато писмото е изпратено с обратна разписка, но адресатът е сменил своя  пощенски адрес и не е информирал своевременно за това възложителя или не е предприел действия по получаване или откаже получаването му. В този случай, съобщението се публикува на профила на купувача и се счита за получено от участника в деня на публикуването.

Възложителят не носи отговорност за неполучени писмо, уведомления и др., за които участникът не е предприел необходимите действия за получаване.

При изпращане на искане за разяснение по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:

1. номера, от който постъпва писмото;

2. дата и час на изпращане.

Искания за разяснения, които не съдържат данните по-горе или грешна дата и час, не се приемат за редовни и по тях не се отговаря. Не се отговаря по искания, които не съдържат подпис и печат или подписа не е на лице, представляващо участника, съгласно актуални данни от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Решенията, уведомления, писма и др. изпратени от възложителя по факс или по електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес.

Възложителят изпраща решението за определяне на изпълнител и/или за прекратяване на процедура в тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията. Решенията се изпращат:

1. на адрес, посочен от участника:

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

2. по факс.

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени  в чл. 43, ал.2 от ЗОП редакция към ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

Възложителят назначава комисия със заповед след изтичането на срока за получаване на оферти за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове. По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с участниците. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в доклад.

Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Когато член на комисия не е съгласен с решенията и предложенията на комисията, той подписва съответните документи с особено мнение. Особеното мнение се аргументира писмено, като мотивите са неразделна част от доклада по чл. 103, ал. 3 ЗОП.

Членовете на комисията:

1. участват в заседанията на комисията;

2. лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и поставят оценки на офертите;

3. подписват всички протоколи и доклади от работата на комисията.

Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.

Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията, включително да опазват документите от неправомерен достъп.

Комисията и всеки от членовете й са независими при изразяване на становища и вземане на решения, като в действията си се ръководят единствено от закона.

Всеки член на комисия незабавно докладва на възложителя случаите, при които е поставен под натиск да вземе нерегламентирано решение в полза на участник.

Действия на комисията при разглеждане на оферти:

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и оповестява тяхното съдържание.

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" след което  приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока  за корекции комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника.

При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.

Допълнително изисканите документи се представят в Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачена  опаковка върху която, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва:

О Т Г О В О Р На писмо с изх. № …………………/ 201…г. До …………………………………………../посочват се имената/, Председател на комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. От участник: ……………………………….……… ЕИК …………………………………….. Адрес за кореспонденция: град: ………….…………… Пощенски код……………………. Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет………... Телефон: …………………………… факс: ……………………….………………………….. Електронна поща ……………………………………..…………………………………........... Лице за контакти: ………………………………………………………………………............ ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: ………………………………………………………………………………………………….

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, когато критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

Необичайно благоприятни оферти

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.   Обосновката може да се отнася до:

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;

5. възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 1,2,3,4,5, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10  на ЗОП.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

В процедурите, които съдържат етап на преговори и са поканени няколко участници, както и при провеждане на електронен търг, възложителят прилага чл. 72, ал. 1 - 5 от ЗОП, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите или след приключване на електронния търг, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.   Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи по чл. 72, ал. 5, установени в процедури по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 11 от ЗОП.

Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да предоставят на възложителите, включително от други държави членки, информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, представени във връзка с данните по  чл. 72, ал. 2 от ЗОП.

Комисията изготвя протокол и доклад. В 10-дневен срок от утвърждаване на  доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

Окончателни решения по процедурата

Процедурата  може да завърши с решение за:

1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка;

2. прекратяване на процедурата.

Определяне на изпълнител на обществената поръчка

Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 4 и 5 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо - и на недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на участниците;

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

1. не е подадена нито една оферта;

2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. В  този случай възложителят задължително включва в решението най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само една подходяща оферта;

3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.

Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по чл. 110, ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4 от ЗОП.

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител:

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП

2. представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;

3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

### Участникът, определен за изпълнител  преди сключване на договор представя   Декларация  по чл. 59, ал. 1, т. 3 от  Закона за мерките  срещу изпирането на пари /ЗМИП/, по образец съгласно Приложение № 2 към  Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от условията по чл. 112,  ал. 1 от ЗОП, или

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В случаите по чл. 112,  ал. 2  от ЗОП възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Изменение на договор за обществена поръчка  може да бъде осъществено само при  условията на чл. 116 от ЗОП.

Гаранция за изпълнение

Гаранциите за изпълнение   се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума. Депозита на паричната сума  се превежда по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF;

2. банкова гаранция; Банковата гаранция в полза на Община Велико Търново се представя  по образец към документацията.

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията  ако е под  формата на парична сума или  банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Условия на гаранцията за изпълнение:

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 4 % от  стойността на  договора без ДДС за съответната позиция.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал и да съдържа следните условия:

1. Банковата гаранция трябва да е безусловна и неотменима и да се поддържа валидна за срока на действие на договора. След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не.

2. Банковата гаранция за изпълнение съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката гарант да изплати в полза на Възложителя в срок от 3 (три) работни дни сумата в размер, представляващ гаранцията за изпълнение, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от Възложителя, придружено с декларация, удостоверяваща, че  е налице основание за задържане гаранцията за изпълнение или за упражняване на правата по банковата гаранция, съгласно договора, подписан с изпълнителя.

В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на  банковата гаранция, то тогава  изпълнителят е длъжен да поддържа  валидна   банкова гаранция в  пълен размер – 4 % от  стойността на  договора без ДДС за съответната позиция в срок до 6 /шест/ месеца след датата на подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за обособени позиции  от № 1 до № 3 вкл., а за обособена позиция № 4 със срок на валидност – до 2 месеца след срока на изтичане на договора.

Образец № 5 (Банкова гаранция за изпълнение на договор) има само примерен характер и цели единствено улеснение на участниците.

При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF.

В случай, че участникът избере гаранция за изпълнение под формата на  застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то тогава  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа  валидна  застрахователната полица   за пълния размер на гаранцията – 4 %  от  стойността на  договора без ДДС за съответната обособена позиция в срок до 6 /шест/ месеца след датата на подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за обособени позиции  от № 1 до № 3 вкл., а за обособена позиция № 4 със срок на валидност – до 2 месеца след срока на изтичане на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/ плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от датата на прекратяването.

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е до размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

След сключване на договора аванс, в размер до 35 % се превежда в 30 дневен срок по банков път след представяне на гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се предоставя в една от формите, предвидени в ЗОП - парична сума, банкова гаранция или застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за авансово предоставените средства.

Стойността на аванса се удържа пропорционално при извършени от Възложителя плащания. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, която е под формата на банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Банковата гаранция за авансово предоставени средства трябва да бъде безусловна и неотменима.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно.

Образец № 6 (Банкова гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства) има само примерен характер и цели единствено да улесни участниците.

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства под формата на банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

За промяна, допълване или оттегляне на офертата участникът прави писмено искане до възложителя, подадено по реда на постъпване на офертата. Искането трябва да бъде подписано от лице, което представлява участника, съгласно данни от официалната страница на Агенцията по вписванията или от лице с изрично пълномощно да приеме офертата с цел нейното оттегляне, промяна или допълване. Искането трябва да съдържа посочване на наименованието на  процедурата за възлагане на обществената поръчка, входящият номер на офертата, данни за участника, който я е подал: наименование, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща, основание за искането (оттегляне, промяна, допълване). Факта на предаването се удостоверява с протокол между представителя на участника, по данни от търговската регистрация и представител на община Велико Търново, който съхранява офертите до предаването им на комисията.

Допълнението и промяната на офертата, в случай, че е от такова естество, че не предполага оттегляне на офертата преди това, трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху  опаковката бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към  оферта  с вх. №……...........…”, като се отбележи и към  коя част от офертата следва да се приема Допълнението или Промяната.

ДОПЪЛНЕНИЕ/ПРОМЯНА КЪМ ОФЕРТА С ВХ. № ……………………..……. КЪМ ЧАСТ…………… ……..…. /посочва се към коя част от офертата/ за обществена поръчка с предмет: ………………..……………………….……………. ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………... За позиция…………………………………………………………………………..……... / посочва се ако процедурата е по позиции/ Участник: ……………………………….……… ЕИК ………………………………….. Адрес за кореспонденция: град: ………..…………… Пощенски код………………... Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет….. Телефон: …………………………… факс: ……………………………...……………… Електронна поща ……………………………………………..………………………….. Лице за контакти: ………………………………………………………………………... “Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”.

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

1. подател на офертата;

2. номер, дата и час на получаване;

3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти. В този случай не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол с  посочени данни за: подател на офертата; номер, дата и час на получаване; причините за връщане на офертата, когато е приложимо. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за откритата процедура. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

Участниците надписват  опаковката на офертата, съгласно примера по- долу:

Оферта за обществена поръчка с предмет: …………………………..………………..…………. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. За позиция………………………………………………………………………………..…………… / посочва се ако процедурата е по позиции/ Наименование на участника: ……………………………….………………………………….…. ЕИК на участника ……………………………………………………………………..………….., Наименование на участниците в обединението, когато е приложимо и ЕИК на участниците в обединението:………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………... Адрес за кореспонденция с участника: град: …………..…………….…………………………… Пощенски код…………………………………………………………….…………………………... Улица……………………………………………………………..….…….…., вх. … № ……, ет…. Телефон: ………………………………….…… факс: ……………………………...……………… Електронна поща за кореспонденция ………………………..……………………………………. Лице за контакти: …………………………………………………………………………………… “Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”.

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на  опаковката и/или да се подпише.

Всяка оферта трябва да съдържа непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение,  което обхваща цена на придобиване и всички други предложения по показатели с парично изражение;

ПЛИК „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ” УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/ ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… / Посочва се ако поръчката включва позиции/.

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на плика и/или да се подпише

Внимание! Извън плик с надпис "Предлагани ценови параметри"не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Офертата трябва да съдържа изискуемото съдържание: оригинали на документи и   копия на документи, заверени „вярно с оригинала”, систематизирани, съгласно указанията.

Препоръчително е участникът да подреди документите и информацията в офертата, които са извън  плика с надпис "Предлагани ценови параметри" в папка и като първи подред  документ да приложи  Опис на представените документи в офертата, като следващите го документи и информация се подреждат в последователност според посочването им в описа.

Участникът трябва да постигне пълно съответствие между съдържанието на  описа и съдържащите се документи и информация.

Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. Всички копия на документи се заверяват „вярно с оригинала” с подпис и печат. Документите в офертата се подписват от лице, което представлява участника, съгласно данни от търговския регистър към Агенцията по вписванията, респ. съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

При управление „само заедно” от двама или повече представляващи оригиналите на документи се подписват, съответно се заверяват копията на документи с подписите на  представляващите „само заедно”. Друго лице може да подписва оригинали на документи или да заверява „вярно с оригинала” копия на документи само при наличие на упълномощаване.

Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

От представената информация за представителната власт в ЕЕДОП  трябва да е видно лицето, което е оправомощено; лицето или лицата, които представлява; правомощията в обхвата на представителната му власт;  ако е приложимо: овластяване от което да е видно правомощие да подава и подписва документи, свързани с участие в обществената поръчка в случаите, когато документи, свързани с участие в обществената поръчка, се подават/ подписват от лице, което представлява участника по пълномощие.

Всички документи в офертата се номерират последователно. Препоръчително е Техническото предложение по чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП с приложенията към него да се приложат като последни документи.  Ако изрично не е изискано представяне на оригинал, то документа може да бъде представен и като заверено копие, при спазване на правилото  по-горе за  заверяване с  правно обвързващ подпис (подпис на представляващия или на упълномощено от него изрично лице). При участие на обединение се прилагат правилата на раздел „Общи положения при участие като обединение”. При участие на подизпълнител  оригиналните документи, изхождащи от подизпълнителя се подписват и подпечатват от подизпълнителя. Копия на документи, отнасящи се за подизпълнителя се заверяват „вярно с оригинала” и подписват и подпечатват от представляващ участника или упълномощено от него лице. Разходите по изработването на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура.

Изискването за подпечатване се отнася  само за лицата, които по закон са задължени да притежават печат.

При изготвяне на офертата участникът може да не прилага документи, на които се позовава, ако същите са публикувани в търговския регистър към Агенцията по вписванията. В този случай, участникът трябва да е посочил ЕИК в офертата си и може да се позове на чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и да не представи доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представи актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи, в  описа на документите се посочва “не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ”.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

Сроковете, посочени в тази документация и в процеса на провеждане на процедурата се изчисляват, както следва:

1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

3. Когато  насрочена дата съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че датата  е на първия работен ден, следващ почивния.

4. Когато срок в офертата не е изрично посочено, че е в работни дни се приема, че е в календарни.

5. Когато срок в процедурата започва да тече или изтича на конкретен ден и със закон или друг акт поради извънредни обстоятелства се определи спиране на срока или прилагането на друго правило спрямо него, то тогава определеният в процедурата срок започва да тече и  изтича на дати, определени съгласно правилото в закона или акта.

При определянето на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или събитие, не се брои денят на настъпване на действието или на събитието. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден

Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Участниците могат да получат необходимата информация  относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119 443

При участие на обединение  върху запечатаната непрозрачна опаковка на офертата  се посочва наименованието на обединението и ЕИК, както и наименованията и ЕИК на всеки от участниците в обединението.

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1  от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.  Това правило се прилага и когато участника в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 - 4 от ЗОП:

- По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката,  участника обединение може да се позове на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

-Когато участникът обединение се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

- Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът обединение се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, възложителя не изисква   създаване на юридическо лице преди подписване на договора.

В случай на участие на обединение, офертата на участника задължително трябва да съдържа – заверено копие на договора за обединение, в който се посочва представляващият. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно.

В съответствие с  37, ал.3 ППЗОП договора за обединение трябва да:

Определя  партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.

В тази връзка задължително  се  посочва физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя ; което да подписва всички документи от името на обединението; да подписва и подаде офертата; което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка; да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно.

Ако в  договора  за създаване на обединение не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва да овластят представител/и на обединението с най - малко посочените по- горе правомощия.

Допуска се упълномощаване на лице, различно от представляващия обединението да подписва документи в офертата, само при овластяване от партньорите в обединението за изпълнение на такива задачи.

Наличието на овластяване за извършване на действия  по пълномощие се посочва в ЕЕДОП, подписван от упълномощителя.

Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

От представената информация за представителната власт в ЕЕДОП  трябва да е видно лицето, което е оправомощено; лицето или лицата, които представлява; правомощията в обхвата на представителната му власт;  ако е приложимо: овластяване от което да е видно правомощие да подава и подписва документи, свързани с участие в обществената поръчка в случаите, когато документи, свързани с участие в обществената поръчка, се подават/ подписват от лице, което представлява участника по пълномощие.

Да  урежда солидарна отговорност;

Да   урежда относно конкретната обществена поръчка най- малко следното:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

Договорът трябва да съдържа информация за правата и задълженията на  всеки  от членовете.

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

Договора за обединение  трябва да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението (консорциума) е създадено за срок не по - малък от срока на действие на договора за обществена поръчка, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение и приемането му; чe всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението.

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Договорът  трябва да съдържа клаузи, в които се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и документация за възлагане на обществена поръчка от отделните членове на обединението и съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Участникът  обединение е длъжен да посочи в  техническото си предложение конкретно дейностите, които  ще се изпълняват от всеки член на обединението  в случаите, когато  този член участва в изпълнението, както и мерки за координиране на изпълнението между членовете на обединението, като изложената информация в техническото предложение трябва да съответства на уговореното в договора за създаване на обединение.

Документите в офертата, които представят информация за обединението като цяло се подписват от представляващия обединението, който заверява с подписа си и копия на документи, представени от партньорите. Копията на документи, представени от всеки от партньорите се заверяват „вярно с оригинала” от лицето, което представлява обединението, посочено в договора за обединение или от друго упълномощено лице, за чиято представителна власт е посочена информация в ЕЕДОП. Същото лице подписва оригиналите на документи общи за обединението.

Всички общи за обединението документи, представени в оригинал, както и при заверяване „вярно с оригинала” на копия на документи от партньорите, касаещи конкретните партньори се подпечатват с печат на обединението  или  с печат на партньор от него, за който в договора за обединение е постигнато съгласие, че ще се ползва с такава цел.

Оригинални документи на партньорите в обединението се подпечатват с печатите на съответните партньори и се подписват от представляващите ги лица.

Когато не е приложен договор за обединение или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на под-изпълнители.

„Подизпълнител" е трето лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета на обществената поръчка.

„Договор за подизпълнение" е възмезден писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет изпълнението на една или повече дейности от възложена обществена поръчка с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай  преди сключване на договор те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Доказателства  за поетите от подизпълнителите задължения; документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата; документи, удостоверяващи  съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника, определен за изпълнител за подизпълнителя съгласно чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Всяка оферта трябва да съдържа информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Когато, няма да бъдат използвани подизпълнители, това се отбелязва в еЕЕДОП.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по чл. 66, ал. 2 от ЗОП поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по- горе, в срок до три дни от неговото сключване.

Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всеки подизпълнител се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67,  ал. 1 от ЗОП, т.е подизпълнителят декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която  подизпълнителят е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Възможността се прилага и за подизпълнителите, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител, когато е установено, че подизпълнителят не отговарят на условията на възложителя.

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:   представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за подизпълнителите, ако има такива.

При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10.

ВАЖНО: Участниците посочват информацията относно участието на подизпълнители за изпълнение на поръчката, включително информация за вида и дела от поръчката, който ще изпълняват в Част ІV, Раздел В  от еЕЕДОП. За всеки подизпълнител се представя отделен еЕЕДОП, надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 54, ал.2 и ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.40 - чл.41 от ППЗОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и съответните полета от Част IV от еЕЕДОП. Подаването на ЕЕДОП от съответните лица се счита за съгласие за участие в процедурата.

Участникът в случай на използване на подизпълнител е длъжен да посочи в  техническото си предложение конкретно дейностите, които  ще се изпълняват от  подизпълнителя, както и мерки за координиране на изпълнението между участника и подизпълнителя.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП, т.е всяко трето лице декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която  третото лице е установено, са длъжни да предоставят информация.

„Трето лице" е всяко лице, различно от участника.

Използване на капацитета на трети лица

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи  преди сключване на договор документи за поетите от третите лица задължения.

Документи  за поетите от третите лица задължения; документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата; документи, удостоверяващи  съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника, определен за изпълнител за  третите лица съгласно чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 от ЗОП, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация. Тази възможност се прилага и за третите лица, посочени от участника.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 54,  ал. 7 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Възможността се прилага и за третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени трето лице, когато е установено, че третото лице не отговаря на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:   представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица, ако има такива.

Всяка оферта трябва да съдържа информация за частта, в чието изпълнение третото лице ще участва, респ. видовете работи от предмета на поръчката, Когато, няма да бъдат използвани трети лица, това се отбелязва в еЕЕДОП.

ВАЖНО: Участниците посочват информацията относно участието на трети лица за изпълнение на поръчката в Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от еЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя еЕЕДОП, надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 54, ал.2 и ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.40 - чл.41 от ППЗОП, за третите лица. В еЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно Част II, раздели А и Б, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.

Офертата  трябва да включва документи и информация, съгласно изискванията по- долу:

Препоръчително е участникът да подреди документите и информацията в офертата, които са извън  плика с надпис "Предлагани ценови параметри" в папка и като първи подред  документ да приложи  Опис на представените документи в офертата, като следващите го документи и информация се подреждат в последователност според посочването им в описа. Съгласно чл. 102, ал.1 от ЗОП: Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1. Документите, следващи  описа се подреждат в последователност, така, както са посочени в  описа и се номерират. Образеца  не е задължителен и цели улеснение на участниците.

В Опис на документите се  посочва  наименованието на документите  и информацията  извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и в плика с надпис "Предлагани ценови параметри",  посочване дали са оригинал или заверени копия, количество на документите,  на коя страница в офертата се намират.

2. Документите по чл. 39, ал. 2, т.1, т.2 и т.3  от ППЗОП(заявление за участие):

2.1. Документ по чл. 39, ал. 2, т.1 от ППЗОП: Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за  участника в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя, а когато е приложимо – еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице;  за обединението (при необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението); за всеки подизпълнител и за всяко  трето лице - образец № 2 или образец 2.1.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да подаде оферта с приложен в електронен вид Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), подписан с електронен подпис, а когато е приложимо – еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице; за обединението (при необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението); за всеки подизпълнител и за всяко  трето лице.

Електронният вид на ЕЕДОП трябва да бъде приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Важно: Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание!

Възможности за представяне на еЕЕДОП:

Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

А. ЕЕДОП в електронен вид може да бъде подготвен, чрез използване на осигурената от АОП безплатна услуга – Система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП. Системата дава възможност за попълване на образец онлайн, след което същият може да бъде изтеглен, подписан електронно и приложен към офертата. Системата е достъпна на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, без необходимост от предварителна регистрация.

Към настоящата документация се предоставя електронен образец на ЕЕДОП – файл във формат XML, който е предназначен за използване в електронната система за еЕЕДОП и файл във формат PDF - подходящ за преглед.

За да попълни предоставения образец на еЕЕДОП, участникът следва да зареди в системата (https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg) получения XML формат на еЕЕДОП (достъпен на Профила на купувача наред с останалата документация за обществена поръчка) и да попълни необходимите данни, съгласно поставените изисквания на Възложителя в документацията за обществена поръчка. Попълненият еЕЕДОП се изтегля и се подписва с електронен подпис от всички задължени лица. Същият се прилага към пакета документи за участие в процедурата (офертата) на подходящ оптичен носител. Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат!

За попълване на еЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:

1) Изтеглете предоставените от Възложителя файлове и ги съхранете на компютъра си;

2) Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език;

3) В долната част на отворилата се страница, под въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор „Икономически оператор“;

4) В новопоявилото се поле „Искате да:“ маркирайте „заредите файл ЕЕДОП“ ;

5) В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“ и изберете файла, който е бил запаметен във формат „xml”;

6) В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете бутона „Напред“;

7) Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След попълване на всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която се преглежда попълненият файл;

8) След зареждане на целия файл еЕЕДОП, натиснете бутона „Изтегляне като“ и съхранете двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, ако е необходимо;

9) Изтегленият файл се подписва електронно от всички лица по чл. 54, ал.2 и ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.40 - чл.41 от ППЗОП. Подписаният еЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи еЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание.

При подготовка на своите оферти и попълване на еЕЕДОП участниците следва да се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за обществената поръчка и обявлението за поръчка,

Б. Освен чрез системата на интернет адрес  (https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg)  еЕЕДОП може да бъде подготвен и чрез използване на образеца във формат *.DOC, приложен към настоящата документация. След попълване на образеца същият се записва във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание (например PDF), подписва се електронно от всички задължени лица и се прилага към пакета документи за участие в процедурата (офертата) на подходящ оптичен носител. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

В. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

Подробни указания за начина на създаване и предоставяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП се съдържат в Методическо указание с изх. № МУ-4/02.03.2018г. на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, достъпно на адрес:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf

Участниците могат да използват възможността по чл. 67, ал. 3  на ЗОП редакция към ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо еЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания еЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

2.1.1 При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на  единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) в електронен вид. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по – горе.

Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства

Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

В ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП.

Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат.

Участниците (обединението, при необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението; партньорите в обединението; подизпълнителя, третото лице)  са длъжни да представят в еЕЕДОП  изчерпателно необходимата информация относно:

#### -  правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си – посочва се в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част  A: Информация за икономическия оператор,  в поле „Име”.

#### - списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. Посочва се в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част  Б: Информация за представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):”

### Представената информация в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):”, трябва да посочва лицата, които представляват участника, членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице - физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие  се посочва и това физическо лице.(чл. 40 ППЗОП).

### Представената информация в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):”, трябва да позволява извършване на идентификация по ЗМИП   на действителния собственик на юридическото лице (физическото лице или физическите лица). Ако действителен  собственик е юридическо лице, се посочва и лицето което го представлява. По възможност  участника посочва уеб адрес или  орган или служба, издаващи удостоверителни документи или линк, ако декларираните обстоятелства са достъпни по електронен път.

### Участникът, определен за изпълнител  преди сключване на договор представя  Декларация  по Закона за мерките  срещу изпирането на пари /ЗМИП/. Представянето на декларацията не е необходимо, когато е посочен ЕИК, съгласно чл. 23, ал.6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и чрез публикуваните  по партидата на съответното лице данни и документи може да бъде изведена необходимата информация за целите на идентификацията. Ако  не е посочен  ЕИК, съгласно чл. 23, ал.6 от Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел  или е посочен, но чрез публикуваните  по партидата на съответното лице  от данните и документите  не може да бъде изведена необходимата информация за целите на идентификацията по чл. 54, ал.2  от Закона за мерките срещу изпирането на пари, участника декларира  преди сключване на договор действителния собственик на юридическото лице (физическото лице или физическите лица).

При подаване на офертата: Участникът, както и подизпълнител и/или трето лице (ако има такива), а в случай на обединение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   всеки от партньорите в обединението,  декларира в част III „Основания за изключване” на еЕЕДОП,  че не са налице основания за отстраняване, чрез посочване на отговор „не”  или че са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП чрез посочване на отговор „да“ за следните престъпления:

#### а) В Част ІІІ, Раздел А „Основания, свързани с наказателни присъди” се декларира липсата или наличието  на присъди за следните престъпления:

- Престъпления против реда и общественото спокойствие– по чл. 321 и 321а от НК;

- Подкуп – по чл. 301 – 307 от НК;

- Измама – по чл. 209 – 213 от НК;

- Престъпления против Републиката- по чл. 108а, ал. 1 и ал.2 от НК;

- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи– по чл. 253, 253а ; 253б и по чл. 255б от НК;

- Престъпления против младежта; трафик на хора – по чл. 192а ; 159а - 159г от НК.

#### б) В Част ІІІ, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение”, от еЕЕДОП се с декларира липсата или наличието  на присъди за следните престъпления:

- Престъпления против трудовите права на гражданите – по чл. 172 от НК;

- Престъпления против народното здраве и против околната среда – по чл. 352 – 353е от НК.

#### в) В Част ІІІ, Раздел Г: „Специфични национални основания за изключване“ се декларира липсата или наличието  на присъди за следните престъпления, които имат характер на национално основание за изключване:

- Кражба, грабеж, присвоявания – по чл. 194 – 208 от НК;

- Изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба на доверие – по чл. 213 а – 217 от НК;

- Общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, престъпления в отделни стопански отрасли, престъпления против митническия режим, престъпления против паричната и кредитната система – по чл. 219 – 252 от НК;

- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи –  по чл. 254а –255а от НК и чл. 256-260 НК.

Участникът, както и подизпълнител и/или трето лице (ако има такива), а в случай на обединение: обединението (при необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението) и всеки от партньорите в обединението,  декларира липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП в Част III, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски” от еЕЕДОП.

#### Участникът, както и подизпълнител и/или трето лице (ако има такива), а в случай на обединение: всеки от партньорите в обединението,  декларира липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 в Част III, Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение” от еЕЕДОП. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

Участникът, както и подизпълнител и/или трето лице (ако има такива), а в случай на обединение: обединението (при необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението) и всеки от партньорите в обединението,  декларира липсата или наличието на обстоятелства в еЕЕДОП, както следва:

а) В Част III, Раздел В от еЕЕДОП се  декларира липсата или наличието на следните обстоятелства:

- нарушения по чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Участникът, както и подизпълнител и/или трето лице (ако има такива), а в случай на обединение: всеки от партньорите в обединението,  декларира липсата или наличието на обстоятелства в еЕЕДОП, както следва:

б) В Част III, Раздел Г от еЕЕДОП се  декларира липсата или наличието на следните обстоятелства, които имат характер на национално основание за изключване:

- Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП само в частта за следните престъпления: кражба, грабеж, присвоявания – по чл. 194 – 208 от НК; изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба на доверие – по чл. 213 а – 217 от НК; общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, престъпления в отделни стопански отрасли, престъпления против митническия режим, престъпления против паричната и кредитната система – по чл. 219 – 252 от НК; престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи –  чл. 254а –255а от НК и чл. 256-260 НК.

Участникът, както и подизпълнител и/или трето лице (ако има такива), а в случай на обединение: обединението (при необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението) и всеки от партньорите в обединението,  декларира липсата или наличието на обстоятелства в еЕЕДОП, както следва:

- Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП за следните нарушения:

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност  или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

- Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).

При подаване на офертата: Участникът, както и подизпълнител и/или трето лице (ако има такива), а в случай на обединение: обединението и всеки от партньорите в обединението,  декларира липсата или наличието на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), в част ІІІ, раздел Г от еЕЕДОП, тъй като има характер на национално основание за изключване.

Забележка: Съгласно чл.3, т.8. от ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици: На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено: участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за реабилитиране;

Че не са налице условия, възпрепятстващи участието в процедура по ЗОП, съгласно ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се декларира чрез еЕЕДОП чрез посочване на отговор “не“ освен от участника, така и от:

- всяко трето лице.

- от всеки подизпълнител.

- от всеки от съдружниците в обединението и от обединението (при необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението), в случай, че участник е обединение.

- Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

При подаване на офертата:

Участникът, както и подизпълнител и/или трето лице (ако има такива), а в случай на обединение: обединението (при необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението)и всеки от партньорите в обединението,  декларира липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се декларира в част ІІІ, раздел Г от еЕЕДОП, тъй като имат характер на национално основание за изключване.

Чл. 69.  (1) ЗПКОНПИ: „Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.  (2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.”

- Липсата на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

При подаване на офертата: Участникът, както и подизпълнител и/или трето лице (ако има такива), а в случай на обединение: обединението и всеки от партньорите в обединението,  декларира липсата или наличието на свързаност с друг участник във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП се попълва в част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП, тъй като има характер на национално основание за изключване.

В случай, че комисията за провеждане на процедурата установи, че посоченото е невярно, отстранява от процедурата всички участници, които са свързани лица.

Възложителят отстранява от процедурата участниците, които са свързани лица.

"Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

§ 1, т. 13  "Свързани лица" са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

§ 1, т. 14   "Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

В случаите когато ще използва подизпълнител, участника посочва в еЕЕДОП подизпълнителя, а в случай, че са повече от един - всички подизпълнители в  част  Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от еЕЕДОП. Когато, няма да бъдат използвани подизпълнители, това се отбелязва в еЕЕДОП.

## В част IV: Критерии за подбор; част В: Технически и професионални способности, част:  „Възлагане на подизпълнители в процентно изражение” от еЕЕДОП участника посочва  също дейностите, които ще изпълнява подизпълнителя/ите(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя/ите).

Всяка оферта трябва да съдържа информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

Съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки,  заявявайки желанието си да бъде подизпълнител в офертата на участник в процедурата, подизпълнителя, няма право да се яви като участник в  същата процедура и да представи самостоятелна оферта.

Указания за представяне на еЕЕДОП:

1. В еЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация;

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, попълва и представя един еЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен еЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В случаите, когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).

2.Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя отделен еЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от еЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя еЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 54, ал.2 и ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.40 - чл.41 от ППЗОП, за третите лица. В еЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване.

3.Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен еЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от еЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя еЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 54, ал.2 и ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.40 - чл.41 от ППЗОП. В еЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ „Основания за изключване“.

2.2. Документи по чл. 39, ал. 2, т.2 от ППЗОП: Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в еЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

2.3. Документи по чл. 39, ал. 2, т.3 от ППЗОП: Документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, а именно  ако участникът е обединение, което не е юридическо лице,  представя копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Повече детайли в Глава ІІ. Раздел 2 „Общи положения при участие като обединение” от съдържанието на настоящата документация.

Участниците представят и информация относно личното състояние и критериите за подбор.

Настоящите  критерии за подбор, посочени в документацията за участие  са  съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката целят установяване на възможностите на участниците  за изпълнението й.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ГОДНОСТТА/ ПРАВОСПОСОБНОСТТА/ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

Възложителят поставя изискване към участниците относно годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, както следва:

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а участниците- чуждестранни лица - в аналогичен професионален или търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, за изпълнение на строежи, както следва:

- за обособени позиции №1, 2 и 3 - първа група строежи, трета категория;

- за обособена позиция №4 - пета група строежи.

Доказване на посоченото изискване:

При подаване на офертата, изпълнението на изискването се удостоверява само с посочване на вписването в Част IV, раздел А от ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите. Посочва се дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.

Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а именно- копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в РБ, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за изпълнение на строежи от изисканата група и категория; за чуждестранни лица - еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединение. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Възложителят не поставя  изисквания, които да се отнасят до технически и професионални способности.

3. Техническо предложение по чл. 39, ал.3,т.1 от ППЗОП по  обр. №3.1, №3.2, №3.3, №3.4, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3(„б”)  от ППЗОП в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

4.  Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа Ценовото предложение,  което обхваща цена на придобиване и всички други предложения по показатели с парично изражение - Образец № 4.1, №4.2, №4.3, №4.4.

Техническо предложение по чл. 39, ал.3,т.1 от ППЗОП по  обр. №3.1, №3.2, №3.3, №3.4, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3(„б”)  от ППЗОП в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние.

Препоръчително е Техническото предложение по чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП с приложенията към него да се приложат като последни документи.

Предложението  за изпълнение на поръчката  трябва да отговаря на предварително обявените условия, включващи предварително обявени условия, съдържащи се в  решението,  обявлението и/или документацията за участие.

Съдържанието на техническото предложение трябва да съответства на условията на документацията, в това число и на условията на методиката за оценка.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката се представят поотделно комплектувани технически предложения за всяка от позициите.

Срок за изпълнение на обществената поръчка.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка e:

- За обособена позиция № 1 - не по-дълъг от 40 работни дни и не по-кратък от 35 работни дни.

- За обособена позиция № 2 - не по-дълъг от 60 работни дни и не по-кратък от 55 работни дни.

- За обособена позиция № 3 - не по-дълъг от 60 работни дни и не по-кратък от 55 работни дни.

Срокът за изпълнение на дейностите по договора започват да текат от датата на подписване на двустранен протокол от инж. Николай Петков като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предаване на изходни данни необходими за изработването на техническия проект и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Срокът за изпълнение на възложените дейности за обособена позиция №4 се посочват във Възлагателното писмо и се определят в работни дни. Сроковете се определят от представител на Възложителя.

Срокът за изпълнение (отнася се за всички обособени позиции) спира да тече след изпълнение на видовете работи, за които е осигурено финансиране и се възобновява след уведомяване за осигурено финансиране.

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

В плик с надпис „Предлагани ценови параметри”   се прилага ценовото   предложение по Образец № 4.1, №4.2, №4.3, №4.4,  което обхваща цена на придобиване и всички други предложения по показатели с парично изражение.

Съдържанието на плик „Предлагани ценови параметри” трябва да съответства :

-  на Предложението  за изпълнение на поръчката по отношение на поети от участника ангажименти,  подход, съдържание  и характеристики на изпълнението, предложено от участника, организиран персонал и ресурси и т.н;

-  на Техническата спецификация по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената на поръчката или  във връзка с показателите с парично изражение. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение.

!!! Участник, на който информацията в плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не съответства на Предложението  за изпълнение на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Посочената цена трябва да включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

-  В  предложената стойност следва да бъдат включени всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка,  всички необходими разходи за изпълнението на услугата, вкл.: допълнителните разходи, транспорта, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по - горе. Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на възнаграждения на екипа и разходите за осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, телефон, както и всякакви други разходи, необходими за изпълнение предмета на обществената поръчка, са за  наша сметка и са включени в ценово предложение. Възнаграждението не подлежи на промяна в повишение и  е валидно за срок  до пълното изпълнение на предвидените в договора задължения в обем, съгласно техническата спецификация.

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при условия,  предвидени в  документацията за обществената поръчка и при условията на проекта на договор.

2.  Приложима валута  и зачитане при несъответствие:  цените са в български лева без ДДС.

При несъответствие  между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност, като  участника  е обвързан  с аритметично вярната определена сума.

3.  Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

4. За всички видове работи в обхвата на поръчката да се представят анализи/калкулации, от които да е видно ценообразуването.

5. Начин на ценообразуване. Стойността на видовете работи се формира без ДДС, като всяка единична цена се доказва с анализи или калкулации. В цените следва да бъдат включени всички необходими разходи на Участника за изпълнението на обекта, вкл.: допълнителните разходи, транспорта, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе. Предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката, трябва да включва всички разходи, свързани с предмета на поръчката, включително, без ограничения, следните разходи:

1. разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

2. разходите за покупка на влаганите Строителни продукти;

3. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на Строежа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши- в приложимите случаи;

4. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по договора.

Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор към настоящата документация за обществена поръчка.

Получените стойности се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

За всички видове работи в обхвата на поръчката участниците представят подробна количествено–стойностна сметка, придружена с анализи за формиране на единичните цени. Прилага се попълнена количествено-стойностна сметка, от която да са видни съответствието на единичните стойности със стойностите на приложените анализи/калкулации за всеки вид работи.

Стойността на извършената работа ще се отчита с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор (когато е необходимо) и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури.

Източник на финансиране. Прогнозна стойност. Плащане.

Финансирането на услугата предмет на настоящата обществена поръчка е със средства на Община Велико Търново.

Към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране.

Дейностите по обособените позиции ще започнат при осигурено финансиране от страна на Община Велико Търново. Възложителят уведомява писмено изпълнителят за осигуряване на финансирането. Срокът за изпълнение на дейностите започват да текат от датата на получаване на Възлагателно писмо от страна на Възложителя.

Прогнозна стойност  на поръчката: 489 817,57 лв. (четиристотин осемдесет и девет хиляди осемстотин и седемнадесет лв. и 57 ст.) без ДДС, като по обособени позиции е разпределена, както следва:

- Обособена позиция 1: Изместване на два броя кабели, намиращи се на територията на Старо военно училище – 86929,17 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 2: Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII – 235861,67 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 3: Изграждане на трафопост БКТП 20/0.4KV 400KVA и кабел 20KV за обект в село Церова кория, местност Иванова чешма, във връзка с изграждане на 4 (четири) броя сгради за Център за грижи за лица с умствена изостаналост – 73150,90 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 4: Направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности по заявка – 93875,83 лв. без ДДС.

4.  Участник чието предложение е над определената прогнозна стойност на обособена позиция № 1 до №3 вкл., ще бъде отстранен от участие в процедурата.

5. Посочената стойност за обособена позиция №4 е максимална бюджетна стойност за времето на изпълнение на договора с Изпълнителя. Видовете работи се възлагат с Възлагателно писмо при възникналата необходимост за същите и при осигуряване на финансиране.

6.Начин на плащане:

Възложителя заплаща цената за изпълнение на договора по обособени позиции от №1 до №3 вкл., по банков път по следната схема:

- Авансово плащане в размер на не повече от 35 % от стойността на договора, в 30 дневен срок след представяне на гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията за обществената поръчка и след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор (когато е необходим) и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дневен срок след отстраняването им.

Възложителя заплаща цената за изпълнение на договора по обособена позиция №4, по банков път по следната схема:

- Авансово плащане в размер на не повече от 35 % от стойността на възложеното с възлагателно писмо, в 30 дневен срок след представяне на гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията за обществената поръчка и след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на възложени задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Окончателно плащане в общ размер на остатъка до стойността на възложеното се извършва след приключване на изпълнението по възложеното, удостоверено с протокол за действително извършени работи /акт обр. 19/, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като се приспадат преведения аванс и представена оригинална фактура за сумата. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след отстраняването им.

За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури.

Ценовото предложение трябва да съответства на Предложението  за изпълнение на поръчката по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. Участник, на който ценовото предложение не съответства на Предложението  за изпълнение на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Съдържанието на плик „Предлагани ценови параметри” по  възможност се прилага и в електронен вид. В случай на различие между екземпляра, представен на хартиен носител, и този, представен на електронен, за меродавен се приема екземпляра на хартиен носител. Електронния носител на информацията цели единствено улесняване оперативната работа на комисията.

Образец № 1

ОПИС

на  представените документи

В качеството си на Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции

Ви  представям документи и информация, съдържащи се в опаковката, извън плик „Предлагани ценови параметри”, както следва:

Заявление за участие за обособена позиция/и, както следва:

……………………………………………………………………………………………… (посочват се обособената/ите позиция/и, за която/които се участва)

| № | Наименование на документ/информация (Описват се документите по чл.39, ал.2, т.1, т.2 и т.3 ППЗОП) | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) | Количество (бр./ стр.) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (еЕЕДОП) на оптичен носител |  |  |  |
| 2 | Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо) |  |  |  |
| 3 | Копие на договора/документа за създаване на обединение (документа се прилага в случай, че участникът е обединение) |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Други документи (  по преценка на участника)

| № | Наименование на документ/информация | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) | Количество (бр./ стр.) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Оферта за обособена позиция 1 (посочва се в приложимия случай при участие за обособена позиция № 1)

| № | Наименование на документ/информация | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) | Количество (бр./ стр.) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническо предложение по чл. 39, ал.3,т.1 от ППЗОП |  |  |  |

Оферта за обособена позиция 2 (посочва се в приложимия случай при участие за обособена позиция № 2)

| № | Наименование на документ/информация | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) | Количество (бр./ стр.) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническо предложение по чл. 39, ал.3,т.1 от ППЗОП |  |  |  |

Оферта за обособена позиция 3 (посочва се в приложимия случай при участие за обособена позиция № 3)

| № | Наименование на документ/информация | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) | Количество (бр./ стр.) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническо предложение по чл. 39, ал.3,т.1 от ППЗОП |  |  |  |

Оферта за обособена позиция 4 (посочва се в приложимия случай при участие за обособена позиция № 4)

| № | Наименование на документ/информация | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) | Количество (бр./ стр.) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническо предложение по чл. 39, ал.3,т.1 от ППЗОП |  |  |  |

Документи и информация  в плик  „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 1(посочва се в приложимия случай при участие за обособена позиция № 1)

| № | Наименование на документ/информация |  | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) |  | Количество (бр./ стр.) |  | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

Документи и информация  в плик  „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2 (посочва се в приложимия случай при участие за обособена позиция № 2)

| № | Наименование на документ/информация |  | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) |  | Количество (бр./ стр.) |  | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

Документи и информация  в плик  „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 3 (посочва се в приложимия случай при участие за обособена позиция № 3)

| № | Наименование на документ/информация |  | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) |  | Количество (бр./ стр.) |  | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

Документи и информация  в плик  „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 4 (посочва се в приложимия случай при участие за обособена позиция № 4)

| № | Наименование на документ/информация |  | Вид документ/информация (оригинал или заверено копие) |  | Количество (бр./ стр.) |  | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

подпис: …......................

гр...............................	(име, длъжност/качество)

Печат

Образец № 3.1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал.3,т.1 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изместване на два броя кабели, намиращи се на територията на Старо военно училище

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................................................................, издадена  на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изместване на два броя кабели, намиращи се на територията на Старо военно училище.

1. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в срок и в съответствие с изискванията на проекта на договор, с техническата спецификация и с представеното от нас Техническо предложение.

2. Срокът за  изпълнение на дейностите  по обособената позиция, започва да тече от датата на подписване на двустранен протокол от инж. Николай Петков като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предаване на изходни данни необходими за изработването на техническия проект и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и  предложеният от нас  такъв срок за обособената позиция е  както следва:

….. работни дни.

2.1.Сроковете, свързани със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  относно проектирането спират да текат в следните случаи:

2.1.1. Срокът не тече при необходимост от съгласуване или одобряване на предварителни начални разработки или проектна част, за времето на съгласуването, одобряването;

2.1.2. Срокът не тече при бездействие на орган и/или администрация, ако действието е от значение за започване или реализиране на изпълнението;

2.1.3. Срокът не тече при възникване на непредвидено обстоятелство, за което страните са подписали констативен протокол, за чийто непредвиден характер страните са  съгласни и влияе на започването или реализирането на изпълнението;

2.1.4. Срокът не тече  за времето на забавянето, заради преработване на вече готови фази или части от проект/и, наложени от промени в нормативните актове, регулиращи съответната материя;

2.2. След съгласуване на техническия проект със съответните институции, се възобновява срокът за изпълнение на дейностите по договора, по започване изпълнението на строителните дейности. Срокът започва да тече от датата на подписване на протокола за предаване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на стоежа /акт обр. 2.

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

| Правно обвързващ подпис: Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 3.2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал.3,т.1 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 2: Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................................................................, издадена  на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 2: Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII

1. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в срок и в съответствие с изискванията на проекта на договор, с техническата спецификация и с представеното от нас Техническо предложение.

2. Срокът за  изпълнение на дейностите  по обособената позиция, започва да тече от датата на подписване на двустранен протокол от инж. Николай Петков като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предаване на изходни данни необходими за изработването на техническия проект и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и  предложеният от нас  такъв срок за обособената позиция е  както следва:

….. работни дни.

2.1.Сроковете, свързани със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  относно проектирането спират да текат в следните случаи:

2.1.1. Срокът не тече при необходимост от съгласуване или одобряване на предварителни начални разработки или проектна част, за времето на съгласуването, одобряването;

2.1.2. Срокът не тече при бездействие на орган и/или администрация, ако действието е от значение за започване или реализиране на изпълнението;

2.1.3. Срокът не тече при възникване на непредвидено обстоятелство, за което страните са подписали констативен протокол, за чийто непредвиден характер страните са  съгласни и влияе на започването или реализирането на изпълнението;

2.1.4. Срокът не тече  за времето на забавянето, заради преработване на вече готови фази или части от проект/и, наложени от промени в нормативните актове, регулиращи съответната материя;

2.2. След съгласуване на техническия проект със съответните институции, се възобновява срокът за изпълнение на дейностите по договора, по започване изпълнението на строителните дейности. Срокът започва да тече от датата на подписване на протокола за предаване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на стоежа /акт обр. 2.

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

| Правно обвързващ подпис: Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 3.3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал.3,т.1 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 3: Изграждане на трафопост БКТП 20/0.4KV 400KVA и кабел 20KV за обект в село Церова кория, местност Иванова чешма, във връзка с изграждане на 4 (четири) броя сгради за Център за грижи за лица с умствена изостаналост

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................................................................, издадена  на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 3: Изграждане на трафопост БКТП 20/0.4KV 400KVA и кабел 20KV за обект в село Церова кория, местност Иванова чешма, във връзка с изграждане на 4 (четири) броя сгради за Център за грижи за лица с умствена изостаналост

1. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в срок и в съответствие с изискванията на проекта на договор, с техническата спецификация и с представеното от нас Техническо предложение.

2. Срокът за  изпълнение на дейностите  по обособената позиция, започва да тече от датата на подписване на двустранен протокол от инж. Николай Петков като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предаване на изходни данни необходими за изработването на техническия проект и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и  предложеният от нас  такъв срок за обособената позиция е  както следва:

…… работни дни.

2.1.Сроковете, свързани със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  относно проектирането спират да текат в следните случаи:

2.1.1. Срокът не тече при необходимост от съгласуване или одобряване на предварителни начални разработки или проектна част, за времето на съгласуването, одобряването;

2.1.2. Срокът не тече при бездействие на орган и/или администрация, ако действието е от значение за започване или реализиране на изпълнението;

2.1.3. Срокът не тече при възникване на непредвидено обстоятелство, за което страните са подписали констативен протокол, за чийто непредвиден характер страните са  съгласни и влияе на започването или реализирането на изпълнението;

2.1.4. Срокът не тече  за времето на забавянето, заради преработване на вече готови фази или части от проект/и, наложени от промени в нормативните актове, регулиращи съответната материя;

2.2. След съгласуване на техническия проект със съответните институции, се възобновява срокът за изпълнение на дейностите по договора, по започване изпълнението на строителните дейности. Срокът започва да тече от датата на подписване на протокола за предаване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на стоежа /акт обр. 2.

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

| Правно обвързващ подпис: Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 3.4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал.3,т.1 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 4: Направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности по заявка.

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................................................................, издадена  на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 4: Направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности по заявка.

1. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в съответствие с изискванията на проекта на договор и в съответствие с техническата спецификация и представеното от нас Техническо предложение.

2. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

| Правно обвързващ подпис: Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 4.1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „ Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изместване на два броя кабели, намиращи се на територията на Старо военно училище.

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

в качеството ми на .......................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………...….............

факс: ………………………………….; електронна поща………………………………………………...

Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................... (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Банкова сметка и обслужваща банка за заплащане на възнаграждението: ……………………….

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок.

1. Приложима валута и зачитане при несъответствие:  цените са в български лева без ДДС.

2. Начин на плащане:по банков път, с платежно нареждане в български лева.

3. Предлаганото от нас  възнаграждение  за  обществената поръчка с предмет: „Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изместване на два броя кабели, намиращи се на територията на Старо военно училище,

е както следва:

Обща стойност на видовете работи .................................../………………………………………………………………………………………………………….…… лева  / словом/ без ДДС, а с ДДС ……………………………/………………………………………………лева/словом/.

Посоченото възнаграждение включва: всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка,  всички необходими разходи за изпълнението на услугата, вкл.: допълнителните разходи, транспорта, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по - горе. Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на възнаграждения на екипа и разходите за осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, телефон, както и всякакви други разходи, необходими за изпълнение предмета на обществената поръчка, са за  наша сметка и са включени в ценово предложение. Възнаграждението не подлежи на промяна в повишение и  е валидно за срок  до пълното изпълнение на предвидените в договора задължения в обем, съгласно техническата спецификация.

Потвърждаваме, че  общото възнаграждение за изпълнение на договора е окончателно и не подлежи на увеличение, като същото е формирано на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи. Възнаграждението  включва заплащане на всички поети ангажименти и задължения с  офертата.

Аванс в размер на …………………..% от  стойността на договора за обособената позиция. –(Предложение за аванс не повече от 35 % от стойността на   договора за обособената позиция)

- Авансово плащане в размер на не повече от 35 % от стойността на договора, в 30 дневен срок след представяне на гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията за обществената поръчка и след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор (когато е необходим) и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дневен срок след отстраняването им.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1/ Количествено стойностна сметка;

2/Анализи за всички работи;

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Наименование на участника и печат | __________________________ |

Образец № 4.2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „ Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 2: Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII.

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

в качеството ми на .......................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………...….............

факс: ………………………………….; електронна поща………………………………………………...

Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................... (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Банкова сметка и обслужваща банка за заплащане на възнаграждението: ……………………….

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок.

1. Приложима валута и зачитане при несъответствие:  цените са в български лева без ДДС.

2. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

3. Предлаганото от нас  възнаграждение  за  обществената поръчка с предмет: „Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 2: Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII,

е както следва:

Обща стойност на видовете работи .................................../………………………………………………………………………………………………………….…… лева  / словом/ без ДДС, а с ДДС ……………………………/………………………………………………лева/словом/.

Посоченото възнаграждение включва: всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка,  всички необходими разходи за изпълнението на услугата, вкл.: допълнителните разходи, транспорта, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по - горе. Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на възнаграждения на екипа и разходите за осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, телефон, както и всякакви други разходи, необходими за изпълнение предмета на обществената поръчка, са за  наша сметка и са включени в ценово предложение. Възнаграждението не подлежи на промяна в повишение и  е валидно за срок  до пълното изпълнение на предвидените в договора задължения в обем, съгласно техническата спецификация.

Потвърждаваме, че  общото възнаграждение за изпълнение на договора е окончателно и не подлежи на увеличение, като същото е формирано на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи. Възнаграждението  включва заплащане на всички поети ангажименти и задължения с  офертата.

Аванс в размер на …………………..% от  стойността на договора за обособената позиция. –(Предложение за аванс не повече от 35 % от стойността на   договора за обособената позиция)

- Авансово плащане в размер на не повече от 35 % от стойността на договора, в 30 дневен срок след представяне на гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията за обществената поръчка и след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор (когато е необходим) и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дневен срок след отстраняването им.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1/ Количествено стойностна сметка;

2/Анализи за всички работи;

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Наименование на участника и печат | __________________________ |

Образец № 4.3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „ Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 3: Изграждане на трафопост БКТП 20/0.4KV 400KVA и кабел 20KV за обект в село Церова кория, местност Иванова чешма, във връзка с изграждане на 4 (четири) броя сгради за Център за грижи за лица с умствена изостаналост.

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

в качеството ми на .......................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………...….............

факс: ………………………………….; електронна поща………………………………………………...

Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................... (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Банкова сметка и обслужваща банка за заплащане на възнаграждението: ……………………….

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок.

1. Приложима валута и зачитане при несъответствие:  цените са в български лева без ДДС.

2. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

3. Предлаганото от нас  възнаграждение  за  обществената поръчка с предмет: „Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 3: Изграждане на трафопост БКТП 20/0.4KV 400KVA и кабел 20KV за обект в село Церова кория, местност Иванова чешма, във връзка с изграждане на 4 (четири) броя сгради за Център за грижи за лица с умствена изостаналост,

е както следва:

Обща стойност на видовете работи .................................../………………………………………………………………………………………………………….…… лева  / словом/ без ДДС, а с ДДС ……………………………/………………………………………………лева/словом/.

Посоченото възнаграждение включва: всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка,  всички необходими разходи за изпълнението на услугата, вкл.: допълнителните разходи, транспорта, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по - горе. Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на възнаграждения на екипа и разходите за осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, телефон, както и всякакви други разходи, необходими за изпълнение предмета на обществената поръчка, са за  наша сметка и са включени в ценово предложение. Възнаграждението не подлежи на промяна в повишение и  е валидно за срок  до пълното изпълнение на предвидените в договора задължения в обем, съгласно техническата спецификация.

Потвърждаваме, че  общото възнаграждение за изпълнение на договора е окончателно и не подлежи на увеличение, като същото е формирано на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи. Възнаграждението  включва заплащане на всички поети ангажименти и задължения с  офертата.

Аванс в размер на …………………..% от  стойността на договора за обособената позиция. –(Предложение за аванс не повече от 35 % от стойността на   договора за обособената позиция)

- Авансово плащане в размер на не повече от 35 % от стойността на договора, в 30 дневен срок след представяне на гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията за обществената поръчка и след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор (когато е необходим) и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дневен срок след отстраняването им.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1/ Количествено стойностна сметка;

2/Анализи за всички работи;

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Наименование на участника и печат | __________________________ |

Образец № 4.4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „ Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 4: Направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности по заявка.

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

в качеството ми на .......................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………...….............

факс: ………………………………….; електронна поща………………………………………………...

Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................... (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Банкова сметка и обслужваща банка за заплащане на възнаграждението: ……………………….

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок.

1. Приложима валута и зачитане при несъответствие:  цените са в български лева без ДДС.

2. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

3. Предлаганото от нас  възнаграждение  за  обществената поръчка с предмет: „Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция 4: Направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности по заявка.

е както следва:

Обща стойност на видовете работи .................................../………………………………………………………………………………………………………….…… лева  / словом/ без ДДС, а с ДДС ……………………………/………………………………………………лева/словом/.

Посоченото възнаграждение включва: всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка,  всички необходими разходи за изпълнението на услугата, вкл.: допълнителните разходи, транспорта, работната ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по - горе. Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на възнаграждения на екипа и разходите за осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, телефон, както и всякакви други разходи, необходими за изпълнение предмета на обществената поръчка, са за  наша сметка и са включени в ценово предложение. Възнаграждението не подлежи на промяна в повишение и  е валидно за срок  до пълното изпълнение на предвидените в договора задължения в обем, съгласно техническата спецификация.

4. Дейности, които не са посочени в КСС по видове работи, ще се заплащат по следните ценообразуващи показатели:

4.1.Часова ставка - ....................... лв./ч.ч.

4.2.Допълнителни разходи - ............................ %

4.3.Доставно-складови разходи - .................................%

4.4.Печалба - .................................... %

Цената на вложените материали се доказва с фактура.

ВАЖНО!

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация. При установяване на аритметични грешки в ценовото предложение  на участника, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

5. Аванс в размер на …………………..% от  стойността на договора за обособената позиция. –(Предложение за аванс не повече от 35 % от стойността на   договора за обособената позиция)

- Авансово плащане в размер на не повече от 35 % от стойността на възложеното с възлагателно писмо, в 30 дневен срок след представяне на гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията за обществената поръчка и след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на възложени задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Окончателно плащане в общ размер на остатъка до стойността на възложеното се извършва след приключване на изпълнението по възложеното, удостоверено с протокол за действително извършени работи /акт обр. 19/, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като се приспадат преведения аванс и представена оригинална фактура за сумата. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след отстраняването им.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1/ КСС по видове работи;

2/Анализи за всички работи;

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Наименование на участника и печат | __________________________ |

Образец № 5

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………” за позиция: ………………………………………….. [позицията се посочва, ако е приложимо].

Ние ………………………………………………………….………..……………… [Банка], със седалище и адрес на управление: град …………………………………………………………, ул. ”………………………………………………………………………………….”, №……………, с ЕИК:…………………., представлявано от:………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………., сме запознати, че ………………………………………………[Наименование на изпълнителя], с ЕИК:………………………….………, е  класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………..………………………….…” за позиция: ……………………………………………. [позицията се посочва, ако е приложимо] и е определен за изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите  на Закона за обществените поръчки, при подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на ……………...лева  ……………………………………..…..[словом], за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние……………………….………..……………….. [Банка], със седалище и адрес на управление: град………………………...………..…………..…, ул. „…………..…………………………..………………………..…….”, №…………..………….…,

с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от ………….. лева  ………………..[словом], представляваща гаранция за изпълнение в срок до 3 [три] работни дни след получаване на първо Ваше подписано и подпечатано писмено искане, съдържащо Вашата декларация, удостоверяваща, че изпълнителят……………………………………………………….[Наименование на изпълнителя],  не е изпълнил задължение по договора, което е основание за упражняване на правата по банковата гаранция, съгласно договора, подписан между възложителя и изпълнителя.

Вашето искане за усвояване на сумата по тази  гаранция  следва да бъде изпратено до нас по следният начин: ………………………… ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………

Тази банкова гаранция влиза в сила от ……………часа на дата:……….. г. и е валидна до …………………часа на ………………….г.

След тази дата ангажиментът на ……………………………………..……………[Банка] се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в …………………………………..……………… [Банка]  на адрес: ……………………………………………………………………………………………...

ЗА БАНКАТА:

Правно обвързващи подписи:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 6

# До

# Община Велико Търново

# пл. „Майка България” № 2,

# гр. Велико Търново, Р. България

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за авансово плащане по договор за обществена поръчка

Ние, …………………………………………………………./наименование на банката/, със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….., сме уведомени, че между Вас Община Велико Търново, като Възложител и ……………………….. …………………………../наименование на изпълнителя/, със седалище и адрес на управление:

…………………………………………………………………………………………………………, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК……………………………, като Изпълнител, е сключен договор за обществена поръчка № ………………………………с предмет: ………………………………по позиция ……………………….(когато е приложимо).

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане за сумата от …………………………………………………………….…….. лева (словом…………………), представляваща …………………………………………….. % от стойността на договора с ДДС.

Във връзка с гореизложеното и по искане на фирма ……………………………………… ние, ………………………………………………….., със седалище и адрес на управление: ……………………, вписана в търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК………………………………………….., представлявана заедно от ……………………………..с ЕГН …………………….,  и ……………………………с ЕГН …………………………..и …………………………………..с ЕГН ………………………….., се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума или суми, ненадвишаващи общо сумата от …………………..……………………….лева (словом……………………………….), в срок от 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, придружено с декларация, че е налице основание, съгласно подписания договор с Изпълнителя за обществена поръчка, за упражняването на правата на възложителя по настоящата гаранция за възстановяване на направеното от него авансово плащане.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от датата на получаване на авансовото плащане по горепосочения договор в размер на ………………………лева ( словом……………………….) по сметка на ………………………………….. /наименование на участника/, както следва:  ……………………. в ……………………………….. /наименование на банката/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 16:00 часа на ……………………….г. ( словом ………………….) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ………………………... /наименование на банката/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ……………………./наименование на банката/.

............................................. 	            				 ..............................................

(Изпълнителен директор)						(Изпълнителен директор)