### Проект!										      Образец № 5

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГА

Днес ……………2013г. в град Велико Търново, между:

- ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от една страна,

и

- ..............................................., град ………………………….наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес:  град ………………………………., ул. “………...............................................................………………” №……….., БУЛСТАТ:  ....................................................................................................................., представлявано ……………................................................................…….от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

І.	ПРЕДМЕТ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1)	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни Проучване и изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект за обект: „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, разположен на площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново, в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, с обхват – м. Остра могила – имот №026001, м. Стублица – имоти №№ 000317 и 000318, и в м. Припора – имоти №№ 014036, 014001, 014002, 014003, 014004, 014005, 014006, 014007 и 014008, съгласно приетата оферта, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащото в Република България законодателство.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложеното на свой риск и със свои ресурси, като предаде инвестиционния проект – предмет на договора, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на хартиен и магнитен носител в договорения обем и обхват.

Чл.2(1)Главният проектант е отговорен за правилното и пълно комплектоване на инвестиционния проект по части и за съответствието между отделните части на инвестиционния проект.

(2)С настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изключително право на ползване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по смисъла  ЗАПСП, т.е  да използва проекта без разрешение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целта, за която е бил поръчан; право  да разрешава използването на проекта; право на възпроизвеждане на проекта; право на разпространение; право на преработка и нанасяне на всякакъв вид промени; използването на проекта за създаването на нов или производен на него продукт; други подобни права във връзка с използването му по предназначение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети, предпази и защити ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от всякакви действия и искове на лица, ангажирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложеното и основани на авторски права и други права на интелектуална собственост върху резултатите от изпълнението  на обществената поръчка.

Чл.3(1)Общият срок за изпълнение на обществената поръчка е ...............…………… ( календарни дни. Той започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(2)Сроковете, свързани със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно проектирането, спират да текат в следните случаи:

1.по време на забавяния, породени от действията на администрацията, или промени в нормативните актове, регулиращи съответната материя;

2.когато забавата е причинена поради виновно действие или бездействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - до неговото преустановяване, или когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поиска промени, които съществено изменят заданието за прокетиране и/или одобрени от него проектни решения.

(3)При възникване на обстоятелство по ал.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи причината която възпрепятства изпълнението на поръчката, очакваното времето на препятствието с посочване на начална и крайна дата на спирането на срока, подкрепена с надлежни доказателства.

ІІ.	ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума за изпълнението на обществената поръчка, чиято обща стойност е ................................ (……………………………………………………......................) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - …………… (…………...........................................................................................) лева.

(2)Цената по ал.1 включва всички необходими разходи за изпълнение предмета на договора, независимо от какво естество са, включително разходи за работна сила, допълнителни разходи, режийни разноски, транспорт, извънреден труд, разходи съобразно организацията и методологията на работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разходи за използваните материали, консумативи, пособия, технически средства, машинно и компютърно време, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за мита, данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета, печалба, защита на проектите в цялост и по части пред съгласуващите, приемащите и одобряващите компетентни органи и организации и всички други разходи, необходими за изпълнението на поръчката и произтичащи от условията на договора. Стойността на услугата включва  всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по- горе, в това число и възнаграждение на проектантите за отстъпване на изключително право на  ползване на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по смисъла  ЗАПСП, т.е да използва проекта без разрешение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за целта, за която е бил поръчан; право да разрешава използването на проекта; право на възпроизвеждане на проекта; право на разпространение; право на преработка и нанасяне на всякакъв вид промени; използването на проекта за създаването на нов или производен на него продукт; други подобни права във връзка с използването му по предназначение.

(3)Цената по ал.1 е достатъчна да гарантира цялостното, качествено и срочно изпълнение на поръчката по условията на договора.

(4)В цената по ал.1 не се включват таксите за провеждане на необходимите процедури по съгласуване, приемане и/или одобряване на всеки от разработените проекти или негова част с определените по реда на действащото законодателство компетентни органи и организации – органи на централната и местната власт, експлоатационни дружества и други. Разходите за тези такси са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5)В случай, че определена процедура по съгласуване, приемане и/или одобряване на някой от разработените проекти или негова част е необходимо да се повтори поради пропуски, несъответсвия и грешки, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, таксите, свързани с тази процедура, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като част от цената по ал.1.

(6)Възнаграждението за изпълнението на поръчката се заплаща както следва:

- Аванс в размер на сумата от ….................. (.....................................................) лева без ДДС и законовоустановеното ДДС или сумата от .......................... (...........................................................) лева с ДДС, представляваща ...... (....................................) от цената по ал.1 в ………………..дневен срок, след подписване на настоящия договор.

- Междинно плащане в размер на сумата от ….................. (.....................................................) лева без ДДС и законовоустановеното ДДС или сумата от .......................... (...........................................................) лева с ДДС, представляваща ...... (....................................) от цената по ал.1 в ………………..дневен срок след предаване на ВЪЗЛОЖИТИЛЯ на инвестиционния проект, предмет на настоящия договор.

- Окончателно плащане в размер на остатъка до пълния размер на цената по ал.1, намален с размера на авансовото плащание - в .......... (.......................) дневен срок след одобряване от компетентния орган на инвестиционния проект, предмет на настоящия договор.

(7)Всички плащания ще бъдат извършени след представяне на съответните счетоводни документи, съставени и издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно изискванията на българското законодателство.

IІI.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.4	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1.да осигури нормален и безпрепятствен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта на поръчката;

2.при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предостави допълнителни данни, необходими за извършване на поръчката;

3.при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена;

4.да оказва нужното съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него разумен срок отчетна информация по повод реализацията на поръчката.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време през целия срок на изпълнение на поръчката да следи за качественото и срочно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно действащите нормативни изисквания и договорните условия.

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи, разрешителни, лицензи и др., необходими за цялостното изпълнение на поръчката.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако има отклонение или недостатъци при изпълнение на поръчката, да иска поправянето на недостатъка в определен от него срок, без да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение. При откриване на недостатъци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работата по инвестиционния проект не се счита приета.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  изисква писмено допълването и/или коригирането на проекта в случай че бъдат върнат от одобряващите или съгласуващите органи- в съответствие с техните предписания. В този случай допълнителните срокове за изпълнение ще се уточнят от страните съобразно обема на работа.

(6)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи ако са в следствие на:

1.Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, от договора, от указанията на съгласуващите, приемащите и/или одобряващите компетентни орагини и организации или от предложеното с офертата;

2.Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност;

3.допълване и/или коригиране на инвестиционния проект, в съотвествие с предписанията на одобряващите или съгласуващите органи.

Чл.6	Създаденото по изпълнение на настоящия договор, окончателният резултат от изпълнението на поръчката, както и всички части на разработения проект са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.7	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да използва инвестиционния проект без разрешение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целта, за която е бил поръчан.

Чл.8	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури средства за разплащане на извършената услуга по договора съгласно условията в него и да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно постигнатите договорености.

Чл.9(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява оперативен контрол за правилното и ефективно изпълнение на възложената поръчка, без да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в съгласувани с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.10	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при условията на същия.

Чл. 11   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при необходимост да изисква допълнителни данни във връзка с проектната разработка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.12	(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощени от него лица да извършват контрол при изпълнение на проучвателните и проектни работи по предмета поръчката.

- Изпълнителят е длъжен в рамките на предложената цена да докладва и защитава проучвателните и проектни решения при експертизирането, разглеждането, приемането и одобряването им.

- Допуснатите пропуски, несъответсвия и грешки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени при процедури по съгласуване и одобряване с определените по реда на действащото законодателство компетентни органи и организации – органи на централната и местната власт, експлоатационни дружества и други, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка в рамките на договорената цена и при сроковете уточнени от страните съобразно от обема на работа.

- В случай, че определена процедура по съгласуване, приемане или одобряване на рабработения инвестиционен проект или негова част в даден етап или фаза е необходимо да се повтори поради пропуски, несъответсвия и грешки, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, таксите, свързани с тази процедура, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като част от цената по договора.

Чл.13	Привличането на подизпълнители за извършването на отделни работи е допустимо, ако същите са посочени в офертата. За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя.

Чл.14	(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата - членове на екипа, посочени в заявлението за участие, освен ако не са налице обстоятелствата по–долу.

1.при смърт на член от екипа;

2.при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност на член от екипа;

3.при необходимост от замяна на член от екипа поради причини, които не зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /например оставка, придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и др./;

4.когато член от екипа бъде осъден на лишаване от свобода;

5.когато член от екипа загуби право да упражнява професия или загуби проектанска правоспособност.

(2)В случаите по ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писменно уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на член от екипа, като прилага разумни доказателства за наличието на някое от описаните основания, и предлага лице, което да замени досегашния член на екипа, като посочи квалификация и професионален опит и приложи доказателства за това.

(3)При замяна на член от екипа, новият член на екипа трябва да притежава еквивалентна квалификация и професионален опит, не по-малки от тези на заменения екперт. Замяната на член от екипа не води до промяна в плащанията и към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сроковете по договора.

Чл.15	(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши за своя сметка актуализиране и коригиране на инвестиционния проект при промяна на нормативната база, регулираща материята - обект на обществената поръчка или във връзка с нея обществени отношения. В този случай двете страни договарят разумно удължаване на срока, а при необходимост съобразно напредъка в работата - и промяна в цената.

(2)Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на действащата нормативна уредба. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в обстоятелствата по изпълнение на настоящия договор, както и в обхвата на поръчката, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши своевременно в разумни взаимно съгласувани срокове, а при необходимаст и срещу допълнително заплащане налагащите се преработки или поправки.

(3)Когато се изискват изменения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и те се окажат неподходящи за правилното изпълнение на работата или не отговарят на нормативните изисквания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да откаже извършване на исканите промени, като приложи разумни аргументи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причинените вреди на последния, ако не изпълни това си задължение.

Чл.16	(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2)При изпълнението на обществената поръчка се съблюдава действащото общо и специфично в страната законодателство, всички действащи правилници, нормативи и стандарти в областта на проектирането и строителството, нормите за проектиране и други

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за законосъобразността, качеството, пълнотата и приложимостта на изработените от него проекти.

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ претърпи вреди в резултат на недостатъците на проектите. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за действително претърпените вреди.

Чл.17	(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, възникнали след подписването на настоящия договор, които един добър ИЗПЪЛНИТЕЛ не би могъл да предвиди и които биха могли да възпрепятстват изпълнението на този договор. В уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно за всички обстоятелства извън компетентността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които препятстват изпълнението на поръчката и биха довели до нейното неизпълнение, забавено или лошо изпълнение.

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за упражняване на услугата, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

Чл.18	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в Публичната покана, от задължителните такива съгласно нормативни актове, или от указанията на компетентните органи или ораганизации.

Чл.19	(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и съгласува с него предварително всички решения.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира и съгласува работата на всички членове в своя екип.

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури отстраняването на всички констатирани от компетентните органи пропуски, несъответсвия и грешки в разработения инвестиционен проект във възможно най-кратки срокове, без допълнително заплащане.

Чл.20	(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни препоръките, дадени в резултат на проверките, в определения за това срок.

Чл.21	(1)Разпорежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложената работа качествено и в срок съгласно офертата и условията на Договора, като се ръководи от действащите в страната нормативни изисквания и окомплектова проектите с необходимите документи.

Чл.22	Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги не подлежат на заплащане.

Чл.23	При неизпълнение на задълженията по този договор или произтичащи такива от закона, както и при неточно изпълнение, поради причини за които някоя от страните отговаря, неизправната страна носи отговорност съобразно Закона за задълженията и договорите.

Чл.24	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект подписани и подпечатани от проектанта на съответната част и съгласувани с подпис от проектантите на останалите части;

2.  да дава разяснения по проектите при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3.да осигурява изпълнението на договора с квалифициран персонал в съответствие с предложения в офертата екип;

4.да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили забавяния и начин за преодоляването им, в това число:

- да представя резултатите от изпълнението на обществената поръчка пред компетентните органи и организации за одобряване, приемане, съгласуване и получаване на необходимите становища, при необходимост;

- да извършва дейности по управление на процеса до изпълнение предмета на договора, а именно: текуща организация и координация на проектирането; взаимодействие с Възложителя и всички други заинтересовани страни, включително оказване на необходимото съдействие; прецизиране на проекта за получаване на всички необходими съгласувания, становища, одобрения и разрешения; управление на промените; комплектуване и представяне на съпътстващата проектите документация и др.;

- да извършва непрекъсната координация на екипа и оказва съдействие за получаване на одобрение от компетентните органи;

5.	да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при или по повод изпълнението на обществената поръчка - първична, междинна и окончателна информация - собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

- ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.25	(1)При забава по на всеки договорен срок, включително и на междинните, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на поръчката за всеки просрочен ден. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на възнаграждението. При забава по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 7 дни на междинен или общ срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме мерки по разваляне или прекратяване на договора в съответствие с уговореното в него. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане за онази част от извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита за полезна.

(2)При изработване на проект с характеристики, различни от договорените и непротиворечащи на действащото законодателство, освен задължението за отстраняване на недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на договора за всеки ден забава след договорения срок. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащането на възнаграждението за него.

Чл.26	(1)	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати или развали договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при извършване на възложените работи:

1.се е отклонил съществено от уговореното в този договор;

2.се е отклонил от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, непротиворечащи на закона.

(2)Във всички случаи на разваляне или прекратяване на договора поради неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи връщане на получените над стойността на изпълнените работи суми в срок, писмено определен от Възложителя, в случай на получени такива. При забава за връщането на тези суми в посочения от Възложителя срок се дължи законната лихва съгласно ЗЗД.

(3)Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови дължимите суми по реда на доброволното изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към принудително им събиране по законоустановения ред.

(4)Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, независимо от основанието за това, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.27	(1)При неизпълнение, респективно некачествено или ненавременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оторизирани представители. Този протокол е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна по Договора.

(2)При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов представител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, както и при невъзможност представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се свърже с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов представител, констативният протокол се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна по Договора.

Чл.28	При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда на същия.

VІ.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.29	(1)	Страните не носят отговорност при настъпване на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2)	Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/ или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

(3)След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(4)Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена при условията на договора и е приела съществуването  на база на представените документи и доказателства.

VІІ.	ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.30	Договорът се прекратява:

- с изпълнение на предмета на договора;

- с изтичане на срока на договора по чл. 2, ал.1;

2.	по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

3.	при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено седемдневно предизвестие от изправната до неизправната страна;

Чл.31	(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора и да иска връщане на авансово предоставени средства при получени такива, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на  настоящият договор, както и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП.

(2)В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, последното не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от заплащане на дължими към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки и/или обезщетения, както и от възстановяване на получени по договора средства.

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато след сключването на договора е доказано, че при провеждане на процедурата за избор на изпълнител на настоящия договор или при неговото изпълнение, са допуснати съществени нарушения, нередности или измами по смисъла на чл. 116 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент /ЕО, Евратом/ № 1605/2002 на Съвета.

(4)В случаите по ал.3, когато нарушението, нередността или измамата е извършена от ИЗПЪЛНИЕЛЯ по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване и ще предприеме действия за възстановяване на вече изплатени средства по договора.

VIIІ.	ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.32	Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при наличие на хипотезите, предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.33	(1)Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящият договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новият си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2)Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(3)	За дата на съобщението известието се смята:

1.датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/известието;

2.датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

Чл.34	За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага Търговския закон, Законът за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Този договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново

Даниела Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Съгласуван с:

Калина Лупова - Ангелова

Директор на дирекция "Правна"

Надя Петрова:

Директор на дирекция ОСОП

Зорница Кънчева:

Началник на отдел ОС